南宁市吉兴西路南侧片区城中村改造项目安置住房配套基础设施-纵一路设计

比选文件

比选人：南宁兴邕城市更新有限责任公司

2024年6月

目录

第一章比选公告	2

第二章比选申请须知	4

第三章合同条款及格式	17

第四章比选申请文件格式	41

第五章评分办法	58

# 第一章比选公告

南宁市吉兴西路南侧片区城中村改造项目安置住房配套基础设施-纵一路设计比选公告

1.比选条件

本比选项目南宁市吉兴西路南侧片区城中村改造项目安置住房配套基础设施-纵一路设计比选人为南宁兴邕城市更新有限责任公司，比选项目资金来源为财政资金。

2.项目概况与比选范围

项目名称：南宁市吉兴西路南侧片区城中村改造项目安置住房配套基础设施-纵一路设计。

项目概括：南宁市吉兴西路南侧片区城中村改造项目安置住房配套基础设施-纵一路，线路长度535m，红线宽度50m，设计范围包含道路工程、排水（含污水）工程、交通工程、照明工程、绿化工程、电力管沟工程；

比选内容概括：南宁市吉兴西路南侧片区城中村改造项目安置住房配套基础设施-纵一路设计，设计服务包含方案设计、初步设计、施工图设计、工程概算、施工图预算等设计成果、规划设计审查、施工阶段配合。

上限控制价（含税）：842,200.00元。比选申请报价高于上限控制价（或分项上限控制价）的比选申请文件将按否决比选申请处理。

合同服务期：自比选人与中选人签订的合同生效之日起至项目竣工验收。

设计周期：①设计合同载明的计划开始设计之日起20日历天内完成方案设计；

②设计方案经相关部门批准后10日历天内完成初步设计；

③初步设计审查批准后15日历天内完成所有施工图设计；

④施工图设计经审查后5日历天内完成补充、修改；

⑤施工配合：从工程项目施工阶段开始至工程竣工验收。

项目地点：南宁市西乡塘区

3.比选申请人资格要求

3.1比选申请人为中华人民共和国境内依法设立的法人或其他组织。

3.2 资质要求：具备工程设计综合甲级资质或者工程设计市政行业甲级及以上资质或工程设计市政行业（道路工程）专业甲级及以上资质。

3.3业绩条件：比选申请人自2021年1月1日至比选申请截止时间前，承接过（完工/在建项目）1个及以上50万元（含）以上的市政工程设计项目。

3.4 人员要求：项目负责人的资格要求具有工程相关专业中级职称（含）以上。

3.5比选申请人没有处于被行政主管部门或业主取消比选申请资格的处罚期内，且没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态；比选申请截止时间前3年内没有骗取中选、严重违约或重大质量安全责任事故的情况；

3.6单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段比选申请或者未划分标段的同一比选项目比选申请。

3.7本项目不接受联合体比选申请。

4.资格审查方式

本项目对比选申请人的资格审查采用资格后审方式，只有资格审查合格的比选申请人才有可能被授予合同。

5.比选文件的获取

5.1比选文件获取：

本项目不发放纸质文件，请各比选申请人自行网上下载。下载网址：南宁轨道地产集团有限责任公司官网(http://www.nngddc.com）。

注：比选申请人如未完整下载相关文件，或由于未及时关注比选文件补充通知（补遗）、答疑等相关项目信息而影响比选申请的，其责任由比选申请人自行承担。

6.比选申请截止时间和地点

6.1比选申请文件须密封后于2024年6月19日9时30分（北京时间）前递交（当日递交），递交地点在广西南宁市青秀区凤岭北路111号南宁国际旅游中心A座1011招采/法务管理中心；

6.2逾期送达的或者未送达指定地点或者未按比选文件要求密封的比选申请文件将被拒绝。

7.发布公告的媒介

本次比选公告在中国采购与招标网www.chinabidding.com.cn、南宁轨道地产集团有限责任公司官网(http://www.nngddc.com)发布。

8.联系方式

比选 人：南宁兴邕城市更新有限责任公司

地    址：南宁市青秀区凤岭北路111号南宁国际旅游中心A座

邮    编：530022

联 系 人：杨工

电    话：：0771-5521831

传真：/

电子邮件：nngddchyfgb@163.com

# 第二章比选申请须知

比选申请须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 详细内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 比选人 | 名称：南宁市吉兴西路南侧片区城中村改造项目安置住房配套基础设施-纵一路设计 地址：南宁市青秀区凤岭北路111号南宁国际旅游中心A座 联系人：杨工 联系电话：0771-4732949 |
| 1.2 | 项目名称 | 南宁市吉兴西路南侧片区城中村改造项目安置住房配套基础设施-纵一路设计 |
| 1.3 | 项目编号 | 无 |
| 1.4 | 比选范围 | 南宁市吉兴西路南侧片区城中村改造项目安置住房配套基础设施-纵一路设计，设计服务包含方案设计、初步设计、施工图设计、工程概算、施工图预算等设计成果、规划设计审查、施工阶段配合。 |
| 1.5 | 服务期 | 自比选人与中选人签订的合同生效之日起至项目竣工验收。 |
| 1.6 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.7 | 上限控制价 | 上限控制价（含税）：842,200.00元。比选申请报价高于上限控制价（或 分项上限控制价）的比选申请文件将按否决比选申请处理。 |
| 3 | 比选申请人应具备的资格条件 | 3.1比选申请人为中华人民共和国境内依法设立的法人或其他组织 3.2 资质条件：具备工程设计综合甲级资质或者工程设计市政行业甲级及以上资质或工程设计市政行业（道路工程）专业甲级及以上资质。 3.3业绩条件：比选申请人自2021年1月1日至比选申请截止时间前，承接过（完工/在建项目）1个及以上50万元（含）以上的市政工程设计项目。 3.4 人员要求：项目负责人的资格要求具有工程相关专业中级职称（含）以上。 3.5比选申请人没有处于被行政主管部门或业主取消比选申请资格的处罚期内，且没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态；比选申请截止时间前3年内没有骗取中选、严重违约或重大质量安全责任事故的情况； 3.6单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段比选申请或者未划分标段的同一比选项目比选申请。 3.7本项目不接受联合体比选申请。 |
| 6.1 | 比选申请人要求澄清比选文件 | 对比选文件提出疑问的截止时间：2024年6月17日前。比选申请人不在规定期限内提出，比选人有权不予答复，或答复后比选申请截止时间由比选人确定是否顺延。 形式：书面为准（加盖比选申请人法人单位公章，电子扫描件有效） |
|  | 比选文件澄清发布方式 | 南宁兴邕城市更新有限责任公司官网(http://www.nngddc.com)发布 |
|  | 比选申请人确认收到澄清的方式 | 不需要确认。澄清文件在发布公告的网站上发布之日起，视为比选申请人已收到该澄清。比选申请人未及时关注比选人在网站上发布的澄清文件造成的损失，由比选申请人自行负责。 |
| 10.1 | 构成比选申请文件的组成 | 比选申请文件组成部分：资格审查文件、价格文件、技术文件 资格审查文件 （1）法定代表人授权书（格式见A1）及法定代表人资格证明书（如无授权时，只需提供法定代表人资格证明书，格式见A2），法定代表人及被授权人身份证复印件； （2）比选申请人有效的营业执照及资质证书复印件； （3）承诺书（格式见A3）； （4）类似项目业绩表（A4）； （5）比选申请人认为应提交的其他比选申请资料（如有）。 价格文件 （1）比选申请报价一览表（格式见B1）； （2）比选申请函（格式见B2）； （3）比选申请人认为应提交的其他比选申请资料（如有）。 技术文件 （1）技术响应表（格式见C1）； （2）商务响应表（格式见C2）； （3）项目人员配置（格式见C3） （4）服务建议书（格式见C4） （5）业绩：比选申请人自2021年1月1日至比选申请截止时间前，承接过（完工/在建项目）1个及以上50万元（含）以上的市政工程设计项目。 提供下述材料之一即可：①合同文件；②中标通知书。所提供的材料须能明确反映类似项目特征，复印件加盖比选申请人公章（格式见C5）。 （6）比选申请人认为应提交的其他比选申请资料（如有）。 |
| 12.1 | 比选申请报价 | 本项目采用不含税报价进行商务评审，含税报价为合同暂定价，本合同最终税金在结算阶段，按实际产生的税金进行核算，但合同不含税价格不因国家税率调整而调整。 |
| 14.1 | 比选申请保证金 | 不要求递交比选申请保证金 |
| 15.1 | 比选申请有效期 | 自比选申请截止时间起90天 |
| 16.1 | 比选申请文件副本份数 | 纸质版正本1份，副本4份。比选申请人在递交纸质比选申请文件时，应同时递交比选申请文件电子版（具体要求见本表第37.5项）。 |
| 28.1 | 比选申请截止时间 | 2024 年6月19日9时30分 |
|  | 递交比选申请文件地点 | 单位：南宁兴邕城市更新有限责任公司 地址：南宁市青秀区凤岭北路111号南宁国际旅游中心A座1011招采管理中心 |
| 22 | 评审方法 | 综合评分法（评审价以不含税总报价为基准） |
| 34.4 | 放弃中选人资格 | 中选人如放弃中选资格，比选人有权禁止其1年内不得参与属于比选人的项目。 |
| 36.1 | 履约担保 | 本项目不要求递交履约担保。 |
| 37.5 | 需要补充的其他内容 | 1.比选申请人在递交纸质版比选申请文件时，应同时递交比选申请文件电子版。 2.比选申请文件电子版内容：资格审查文件、价格文件和技术文件 3.比选申请文件电子版份数：1份。 4.比选申请文件电子版形式：每份包括office版本或WPS版本的全套比选申请文件(资格审查文件、价格文件和技术文件)和盖章后的全套比选申请文件(资格审查文件、价格文件和技术文件)正本的PDF版本扫描件。保存介质：U盘。 5.比选申请文件电子版密封方式：比选申请文件电子版与纸质版比选申请文件一并装入比选申请文件袋中。 |
|  |  | 1.本比选文件中描述比选申请人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用比选申请人法定主体行为名称制作的印章，除本比选文件有特殊规定外，比选申请人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、比选申请专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 2.本比选文件中描述比选申请人的“签字”是指比选申请人的法定代表人或被授权人亲自在比选文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |
|  |  | 1.本项目比选文件的最终解释权归比选人。 |

一、说明

1. 项目说明

1.1 比选人：详见比选申请须知前附表。

1.2 项目名称：详见比选申请须知前附表。

1.3 项目编号：详见比选申请须知前附表。

1.4比选范围：详见比选申请须知前附表。

1.5合同期：详见比选申请须知前附表。

1.6 资金来源情况：详见比选申请须知前附表。

1.7上限控制价：详见比选申请须知前附表。

2. 定义

本比选文件使用的下列词汇具有如下规定的意义。

2.1 “比选人”系指提出比选采购项目的国家机关、企业、事业单位或其它组织。本比选文件中比选人是指南宁兴邕城市更新有限责任公司，如无特别说明本比选文件中的“发包人、业主、甲方和比选人”均指：南宁兴邕城市更新有限责任公司。

2.2 “比选申请人”系指响应比选、参加比选申请竞争的法人或其他组织。

2.3“服务”系指比选文件规定比选申请人须承担的一切合同标的内容及配套工作。

2.4比选申请文件电子版形式：每份包括office版本或WPS版本的全套比选申请文件(资格审查文件、价格文件和技术文件)和盖章后的全套比选申请文件(资格审查文件、价格文件和技术文件)正本的PDF版本扫描件。保存介质：U盘。

2.5“书面形式”系指打字或印刷的函件，包括传真、电报等。

2.6“日”、“天”系指日历天。

2.7“保质期”系指质量三包的期限。

3. 比选申请人应具备的资格条件

3.1 详见比选申请须知前附表。

3.2 比选申请人不得存在以下情况之一，否则其比选申请将被否决：

（1）为比选人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）处于被责令停业，或比选申请资格被住建部、国家安监总局、广西区或南宁市建设行政主管部门取消，或财产被接管、冻结、破产状态；

（3）有骗取中选、严重违约或重大质量安全责任事故；

（4）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段比选申请或者未划分标段的同一比选项目比选申请；

（5）比选申请人向比选人或评审委员会成员以行贿的手段谋取中选的；

（6）串通比选申请或弄虚作假或有其他违法行为的；

（7）在比选申请文件中提供虚假文件或资料的。

4. 比选申请费用

比选申请人准备和参加比选申请活动发生的费用自理。

二、比选文件

5. 比选文件构成

5.1 比选文件包括下列内容：

- 比选公告

- 比选申请人须知

- 合同条款及格式

- 比选申请文件格式

- 采购需求书

- 评分办法

5.2 比选申请人应认真检阅比选文件中所有的章节、条款、格式、图纸、附表和附件等。如果在收到比选文件后发现有缺页、印刷不清楚或对其中内容不理解而未向比选人提出，由此导致的比选申请失误，其责任由比选申请人自负。

5.3 比选申请人没有按照比选文件要求提交全部资料，或者没有对比选文件在各方面都作出实质性响应是比选申请人的风险，并可能导致其比选申请被否决。比选申请人在比选申请文件中提出的对比选文件的要求带有限制性的理解或注释将被视为没有全面响应比选文件的要求。

6.比选文件的澄清

6.1 任何要求对比选文件进行澄清的比选申请人，应在比选申请须知前附表所规定的时间及形式向比选人提出。

6.2 比选人将根据比选申请人的书面澄清要求进行澄清答复，答复的方式及比选申请人确认的方式详见比选申请须知前附表，比选人只答复与比选文件内容有关的问题，并有权对任何与比选文件无关的问题不作回答。

7. 比选文件的补遗或修改

7.1 在比选申请截止期前，无论出于何种原因，比选人可以主动或应比选申请人澄清要求对比选文件进行必要的补遗或修改。

7.2 比选文件的补遗或修改通知是比选文件的组成部分，补充比选文件在南宁兴邕城市更新有限责任公司官网上发布之日起，视为比选申请人已收到该补充比选文件。比选申请人未及时关注南宁兴邕城市更新有限责任公司官网上发布的补充比选文件造成的损失，由比选申请人自行负责。

7.3 当后发的补遗或修改通知与原比选文件或此前发出的补遗或修改通知之间存有不一致时，应以后发的补遗或修改通知为准。

7.4 为使比选申请人准备比选申请时有充分时间对比选文件的补遗或修改部分进行研究，比选人可适当推迟比选申请截止时间。

三、比选申请文件的编制

8. 编制要求

比选申请人应认真阅读比选文件的所有内容，按比选文件的要求提供比选申请文件，并保证提供的全部资料的真实性，以使其比选申请对比选文件作出实质性响应，否则，其比选申请将被否决。

- 比选申请语言及计量单位

9.1 比选申请人提交的比选申请文件以及比选申请人与比选人就比选申请交换的文件和来往信件应以简体中文书写，同时允许比选申请文件附有英文版作为参考。如中文版本与英文版本有不同的解释时，以中文版本的解释为准。比选申请人提交的支持文件和印制的文献可以使用英文，但相应内容应附有中文翻译。

9.2 除在比选文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

- 比选申请文件组成

10.1 比选申请文件应提供足够、准确和真实的信息，以供评审委员会判断比选申请人是否具备承担本项目的能力。比选申请人递交的比选申请文件组成详见比选申请须知前附表。

10.2资格审查文件和技术文件不得透露有关报价的任何信息，否则其比选申请将被否决。

11. 比选申请文件格式

11.1 比选申请人应按本比选申请须知第10条的内容与要求和提供的格式编写其比选申请文件，比选申请人不得缺少或留空任何比选文件要求填写的表格或提交的资料。

11.2 比选申请人应将比选申请文件按本比选申请须知第10条规定的顺序编排、编制目录、逐页标注连续页码、并装订成册，各分册前须有分册目录。

11.3 比选申请文件的规格：统一为A4印刷本，纸质封面，印刷本厚度宜控制在5公分以内，超过厚度可分册装订。封面标明文件题名、编号、比选申请人名称、比选申请时间，封面上标明正本（或副本）。使用不锈钢书钉或拉线装订或无线胶装，装订时书钉不外露；不能使用塑料面或塑料胶条装订。

11.4比选申请文件的页码：必须按每本正文逐页从1开始，按照流水号编号。

11.5图纸的整理：图纸横向按手风琴折叠，竖向按顺时针方向折叠，折叠后图标露在右下角，每本图纸厚度不宜超过4公分，超过可分卷装订，每卷图纸从图纸封面起逐张从1开始，按照流水号编号。

12. 比选申请报价

12.1 本项目采用不含税报价进行商务评审。含税报价为合同暂定价，本项目合同最终税金在结算阶段，按实际产生的税金进行核算，但合同不含税价格不因国家税率调整而调整。比选申请人应完整地填写比选文件中提供的“比选申请报价一览表”。比选申请人在 “比选申请报价一览表”内所填报的总价应相一致。如大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准。

12.2 比选申请报价应包括比选申请人完成所有项目内容及质量保证期服务等履行合同标的全过程产生的所有成本、利润及其他费用等全部费用以及比选申请人应承担的费用。

12.3 比选申请人应根据比选文件的要求及项目的实际需要自行考虑并完善完成项目、服务和施工安装（如有）内容。比选申请报价应将所有内容考虑在内，不得漏项或缺项。比选申请人应逐项计算并填写单价、合价和总价，比选申请人没有填写单价和合价的项目将视为缺项。

12.4 同一规格、型号、标准、内容的项目在各分项报价中应为同一单价。比选申请人对同类项目只允许有一个报价，如有不同报价，则以最低报价为准。

12.5项目不接受比选申请人免费、赠送、打折提供任何形式的产品、部件和服务。

12.6比选申请人在编制比选申请报价时应考虑包括但不限于合同实施期间政策、法规变化以及汇率浮动、物价指数浮动等对价格的影响，以可调整的价格或以选择性报价递交的比选申请文件将作为非实质性响应比选申请而被否决。

12.7比选申请人不得以低于成本的报价竞标，也不得以他人名义比选申请或者以其他方式弄虚作假，骗取中选。

12.8 比选人不接受比选申请人对任何未办理正常进口手续的非中华人民共和国境内生产的货物的比选申请报价。

12.9 比选申请人不得在价格文件之外的比选申请文件中出现任何有关本项目的报价信息。

- 比选申请货币

13.1比选申请人提供的货物和服务用人民币报价。在比选申请文件中的报价一律用人民币币种填报，比选人不接受任何非人民币币种的比选申请报价。

13.2比选人将以人民币与中选的比选申请人签订合同。

- 比选保证金

本项目不要求递交比选保证金。

15. 比选申请有效期

15.1 根据本须知前附表规定，比选申请应在比选申请须知前附表中规定的时间内保持有效。比选申请有效期不满足要求的比选申请将被视为非实质性响应比选申请而予以否决。

15.2 特殊情况下，比选人可于比选申请有效期满之前要求比选申请人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。比选申请人可以拒绝上述要求，但其比选申请将被否决。对于同意该要求的比选申请人，既不要求也不允许其修改比选申请文件。

16. 比选申请文件的制作和签署

16.1 比选申请人应按比选申请须知前附表所示套数准备比选申请文件。每套比选申请文件封面上应清楚地注明比选项目名称、项目编号及比选申请人名称，同时加盖公章并由法定代表人或其授权代表签字或盖章，且须清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文件”。若正本和副本不符，以正本为准，电子版与纸质文件不符以纸质文件为准。比选申请文件要按照资格审查文件、价格文件和技术文件三部分文件单独装订成册。并按照比选申请须知规定的式样、密封和标记、时间和地点递交。

16.2 比选申请文件的正本需打印，并由比选申请人法定代表人或其授权委托人在比选文件规定的相关位置签字并加盖公章。授权委托人应将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在比选申请文件中。比选申请文件正本需骑缝加盖比选申请人单位公章，比选申请文件的副本可采用正本的复印件（需骑缝加盖比选申请人单位公章）。

16.3 比选申请文件应无涂改和行间插字，除非是比选申请人造成的必须修改的错误，任何行间插字、涂改和增删，必须由比选申请人法定代表人或其授权代表在旁边签字或盖章确认才有效。

16.4 比选人拒绝接受以邮寄、电报、电话、传真、电子邮件形式的比选申请。

四、比选申请文件的密封和递交

17. 比选申请文件

17.1 封装方式

（1）比选申请文件正本与副本应分别装订成册，封面上应分别标明“正本”和“副本”字样。

（2）比选申请人可将比选申请文件封装为1个包，其中价格文件还需独立密封成包。

（3）所有密封箱/袋应保证其密封性，并骑缝加盖比选申请人单位公章。

17.2 所有密封箱/袋都应具有下列识别标志：

（1）项目名称：南宁市吉兴西路南侧片区城中村改造项目安置住房配套基础设施-纵一路设计；

（2）项目编号：无

17.3 所有密封箱/袋上均应写明比选申请人的名称与地址，以便比选申请被宣布迟到时，能原封退回。

17.4 如果密封箱/袋上没有按上述规定密封并加写标志，比选人将不承担比选申请文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的比选申请文件，比选人将予以拒绝，并退还给比选申请人。

- 比选申请截止期

18.1 所有比选申请文件应派专人送交，并须按“比选申请须知前附表”中规定的比选申请截止时间前送至比选文件规定的地点。如有必要，比选申请人可事先自行到该场地进行察看。

18.2 比选申请人在递交比选申请文件时必须签到，否则比选申请无效。递交比选申请文件的时间晚于比选申请截止时间时，比选申请文件将不被接受。

18.3 出现比选申请须知第7条因比选文件的修改推迟比选申请截止时间时，则按比选人修改通知规定的时间递交。在此情况下，比选人和比选申请人受比选申请截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的比选申请截止时间。

- 迟交的比选申请文件

19.1 比选人将拒绝并原封退回在本须知18.1条规定的比选申请截止时间后收到的任何比选申请文件。

- 比选申请文件的修改和撤回

20.1 比选申请人在提交比选申请文件后可对其比选申请文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在比选申请截止时间之前送达比选单位；且该通知需经正式授权的比选申请人代表签字方为有效。

20.2 比选申请人对比选申请文件修改的书面材料或撤回的通知应按本比选申请须知第16和17条规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改比选申请文件”或“撤回比选申请书面通知”字样。

20.3 比选申请截止时间以后比选申请人不得修改比选申请文件。

20.4 比选申请人不得在比选申请截止时间至比选申请有效期期满前撤销比选申请文件。否则比选人有权要求比选申请人对损失给予赔偿。

五、比选申请文件递交与评审

21. 比选申请文件递交

21.1 比选人将按本须知第18.1条项规定的时间和地址，对所有按时递交并已签收达三个或以上比选申请人的比选申请文件进行核查。

比选申请文件有下列情形之一的，比选人应当拒收：

21.1.1逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件；

21.1.2比选申请文件外包封未按比选文件要求密封的。

22.评审程序

详见第六章《评分办法》。

- 与比选人和评审委员会的接触

23.1 从比选申请截止日起至授予合同期间，未经书面要求，比选申请人不得就与其比选申请文件有关的事项与评审委员会、比选人接触（包括直接接触或间接接触）。

23.2 比选申请人试图对评审委员会的评审、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其比选申请文件被否决。

23.3 比选申请人不得以任何方式干扰比选人的比选和评审活动，否则其比选申请无效并追究其法律责任。

23.4 有关比选申请文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任一比选申请人。

- 评审过程保密

24.1 递交比选文件后，直到宣布授予中选人且签订合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较比选申请的有关资料且与授予合同有关的信息，都不应向比选申请人或与该过程无关的其他人泄露。

24.2 比选申请人在比选申请文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，对比选人和评审专家施加影响的任何行为，都将导致取消比选申请资格。

- 比选申请文件的澄清

25.1 为了有助于比选申请文件的审查、评价和比较，评审委员会可以用书面形式要求比选申请人对比选申请文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。有关澄清说明与答复、比选申请人应以书面形式进行，但对比选申请报价和实质性的内容不得更改。

- 比选申请文件响应性的确定

26.1 在详细评审之前，评审委员会将首先审定每份比选申请文件是否在实质上响应了比选文件的要求和规定。

26.2 实质上响应要求的比选申请文件，应该是与比选文件要求的全部条款，合同条件和规范相符，无重大差异和保留。所谓重大差异或保留是指对服务的范围、质量及要求产生实质性影响；或者对合同中规定的比选人的权利及比选申请人的责任造成实质性限制；而且纠正这种差异或保留，将会对其他实质上响应要求的比选申请人的竞争地位产生不公正的影响。决定比选申请文件的响应性只根据比选申请文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果比选申请文件实质上不响应比选文件的要求，比选人将予以拒绝，并且不允许比选申请人通过修正或撤销其不符要求的差异或保留使之成为具有响应性的比选申请。

- 比选申请文件计算错误的修正

27.1 比选申请报价大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价乘以数量的合计计算出的结果不一致的，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

27.2 若修正后的总价与投标报价不相等，则评标总价和中标价均以修正后的总价为准，如比选申请人不接受按以上规则确定的评标总价和中标价，则其投标将被拒绝。

- 比选申请文件的评价与比较

28.1 《评审办法》详见比选文件第六章，比选人将按照《评审办法》对本须知第26条确定为实质上响应比选文件要求的比选申请文件进行评价与比较。

28.2 评审将按《评审办法》规定执行。

- 定标

29.1评标委员会根据综合评分排名情况，推荐3名中标候选人（当中标候选人不足3名时按实际数量推荐），并标明排序。

29.2比选人应当确定排名第一的中选候选人为中选人。排名第一的中选候选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同、不按照比选文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，比选人可以按照评审委员会提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，也可以重新比选。同时，比选人有权禁止其1年内不得参与属于比选人的项目。

29.3比选申请人应确保提供的资料真实无误，如有弄虚作假的情况，一经查实，取消比选申请资格，已经中选的取消中选资格。

29.4比选人确定的中选人必须按有关规定进行公示。

29.5评审委员会评审结束后，比选人经审查发现评审过程中有明显错误，可以组织原评审委员会进行复评。

- 重新比选

出现下列特殊情况之一时，可重新比选：

30.1在比选申请截止时间到达时提交比选申请文件的比选申请人不足3家的；

30.2评审委员会否决不合格比选申请或者界定为否决比选申请后，因有效比选申请不足三家使得比选申请明显缺乏竞争性的（当有效比选申请不足三家但还有两家时，评审委员会认为剩余两家的比选申请文件仍具有竞争性的，应继续评审）；

30.3评审委员会决定否决全部比选申请的；

30.4中选候选人均放弃中选资格的；

30.5根据本须知第15.2条规定，所有中选候选人均不同意在比选申请有效期内延长比选申请有效期的。

30.6比选文件中规定的其他情况。

- 不再比选

本项目比选经两次发布信息后比选申请人仍少于三个或重新比选后有效比选申请人仍少于三个或者所有比选申请被否决的，比选人可不再进行比选。

六、授予合同

32. 合同授予标准

32.1 根据本须知规定，比选人将把合同授予收到中选通知书，并提供了履约担保的比选申请人，该比选申请人必须具有有效实施本合同的能力和资源。

32.2 如果中选候选人放弃中选候选人资格或已中选的比选申请人不能按比选申请文件中承诺的条件履行签约行为，比选人有权按有关法律法规规定，在评审委员会推荐的、合格的比选申请人名单中按照排名先后顺序选择新的合同授予人。

33. 接受和否决任何或所有比选申请的权力

比选人保留在授标之前任何时候依法决定否决所有或任何比选申请，以及宣布所有或任何比选申请文件无效的权力，对受影响的比选申请人不承担任何责任，也无义务向受影响的比选申请人解释采取这一行动的理由。

- 中选通知书

34.1 在比选申请有效期截止前，在本须知第15条规定的比选申请有效期内，比选人以书面形式向中选人发出中选通知书。

34.2 中选通知书将作为签订合同的依据，并是合同的一个组成部分。

34.3 对未中选者，比选人不对未中选原因做出解释，同时亦不退还比选申请文件。

34.4放弃中选人资格的处罚详见前附表。

- 签订合同

35.1 中选人在收到中选通知书后30日内，按比选文件的要求与比选人签订合同。如中选人未在上述期限内与比选人签订合同的，比选人将取消其中选。

35.2 比选文件、中选通知书、中选人的比选申请文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的合同的组成部分。

35.3 如果中选人没有按照上述第35.1条规定执行，比选人将有充分理由取消该中选决定。在此情况下，比选人可以按照评审委员会提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，也可以重新比选。

35.4 中选人若未在比选申请文件“商务响应表”及“技术响应表”中列出负偏离说明，即使其在比选申请文件的其他部分说明与比选文件要求有所不同或回避不答，甚至在评审时对该项目已作了偏离扣分处理，在比选人与中选人签订合同期间，亦均视为完全符合比选文件中所要求的最佳值并写入合同。若中选人在定标后及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作放弃中选资格。

- 履约担保

36.1 在签订合同前，中选人应按比选申请须知前附表中所示履约担保形式、金额及提交时间向比选人提交履约担保。（如为银行保函形式应按比选文件中提供的银行保函格式开具）

36.2 如果中选人没有按照上述第35或第36.1条以及本比选文件中有关章节中规定执行，比选人将有充分理由取消该中选决定。在此情况下，比选人可将合同授予排名第二的比选申请人，或重新比选。

36.3 履约担保应从生效之日起至全部项目内容验收合格之日有效（最终验收证书签署之日后四十五（45）天一直有效）。如本项目实际全部项目内容验收合格日期超出该履约担保写明的日期，则中选人应相应延长履约担保的日期，当出现逾期验收而未及时办理保函续费手续时（如为保函形式），比选人有权暂停剩余费用的支付。

36.4 履约担保在本合同结束后，根据履约期间比选人的索赔情况，将剩余履约担保款项无息退还中选人。

36.5 在合同执行过程中，履约担保金额应保持足额有效，不足时应当按照比选人的要求及时补足担保金额。

36.6 以履约保证金形式提交履约担保的，中选人应通过银行电汇或转账的形式，从基本账户中递交至比选人指定账户。

37 知识产权和专利权

37.1 比选申请人应保证其拥有货物及服务的知识产权，并保证比选人在中华人民共和国使用货物及服务或其任何一部分时，免受第三方提出侵犯其任何专利权、著作权、注册商标专有使用权或计算机软件登记或反不正当竞争的起诉及索赔。

37.2 比选申请报价已包括所有应支付的，对专利权、著作权、注册商标专有使用权、计算机软件登记或其他知识产权而需要向其他方支付各项等费用。

38保密

38.1 由比选人向比选申请人提供的比选文件、图纸、详细资料、模型、模件和所有其他资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到比选人的书面同意，不能向任何第三方透露。

38.2 在比选申请文件完成后，应比选人要求，比选申请人应归还所有从比选人获得的保密资料，以及所有的无论从任何媒介获得的复印件和摘录。

39比选申请人知悉

39.1 比选申请人将被视为已合理地充分了解了对所有影响本项目的事项，包括任何与项目和项目时间表有关的特殊困难。

39.2 如果比选申请人在比选申请过程中有欺诈行为，则比选人有权否决比选申请人的比选申请。

39.3 分包：本项目不允许分包、禁止转包。

39.4需要补充的其他内容：详见比选申请须知前附表

40其他

本项目采购及合同执行的任何阶段，如果比选人发现比选申请人/中选人存在下述行为之一的，比选人有权取消其比选申请/中选资格，比选申请/中选无效。情节严重的，报同级或上级监管部门依法进行处理，同时按比选人的不良信用名单实施办法或细则，将其列入比选人的不良信用名单，比选人有权禁止其参加比选人的任何采购项目，禁止时限为6个月至五年，具体时限视情节严重情况而定：

40.1比选申请人在投标截止期后撤回其比选申请的。

40.2提供虚假材料谋取中选的。

40.3采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

40.4恶意串通等不正当竞争行为的。

40.5中选后无正当理由拒不与采购人签订合同的。

40.6未照比选、比选申请文件确定的事项签订合同的。

40.7将合同转包的。

40.8提供假冒伪劣产品的。

40.9擅自变更、中止或者终止合同的。

40.10中选人签订合同后，不能履约或无故拖延履约期的。

40.11 中选人未按比选申请须知要求在比选申请阶段提出异议或疑问，在成交后无法满足比选需求被认定为无效报价或主动放弃成交资格的。

40.12 中选人在成交后无正当理由放弃成交资格的。

40.13比选文件、法律、法规规定的其他情形。

# 第三章合同条款及格式

合同编号：

南宁市吉兴西路南侧片区城中村改造项目安置住房配套基础设施-纵一路设计合同

发包人：南宁兴邕城市更新有限责任公司

设计人：

签约时间：2024年  月

# 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

设计人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及国家、地方、行业等有关法 律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       设计及有关 事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                       。 2.工程地点：  南宁市     区   。

3.工程内容及规模：

4.工程主要技术标准：符合国家、广西壮族自治区及南宁市现行的设计规范、验收标准及强 制性标准条文。

5.投资估算：建安费约              万元。6.工程批准、核准或备案文号：

7.工程进度安排：中标人应在   日历日内完成方案设计、可行性研究报告编制、初步设计 （含概算）及施工图设计（含预算）工作。

①设计合同载明的计划开始设计之日起 30 日历天内完成方案设计；

②设计方案经相关部门批准后 日历天内完成初步设计；

③初步设计审查批准后 日历天内完成所有施工图设计；

④施工图设计经审查后  日历天内完成补充、修改；

⑤施工配合：从工程项目施工阶段开始至工程竣工验收（如本项目包含施工图设计）。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1.工程设计范围：                       。

2.工程设计服务阶段：方案设计、初步设计（含概算）、施工图设计（含预算） 。

3.工程设计服务内容：方案设计、初步设计（含概算）、施工图设计（含预算）以及施工全过程直至工程竣工验收合格的相关设计服务，以及各项报批配合、施工配合、验收配合和工程期间的其他相关服务等一切与本工程有关的设计和服务等工作。

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件 1。

三、工程设计周期

1.计划开始设计日期：           年       月      日。

2.计划完成设计日期：           年       月      日。

3.实际日期按照发包人在《开始设计通知》中载明的开始设计日期为准。 4.具体设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：下浮系数价格合同，下浮系数        %。

设计费=工程设计收费基准价×（1-中标的下浮系数报价）【备注：本工程按《广西壮族自治区工程建设其他费用定额（桂建标[2018]37号)》、《工程勘察设计收费标准》（2002年修订版）标准，计算本工程设计收费基准价。其中工程专业调整系数取1.0，工程复杂程度调整系数取1.0，附加调整系数1.0，施工图预算编制费按5%收取，该费用已经包含方案设计、初步设计（投资概算）、施工图（含预算）、工程概算编制、规划技术审查费用的相关设计服务及按上述合同条件、技术规范以中标下浮系数承包本项目招标范围内的设计工作的所有内容费用及相关服务。

2.本合同价暂定含增值税价为：人民币（大写）              (¥:         ), 其中增值税 为人民币（大写）                   (¥      )  ，税率       % 。

五、发包人代表与设计人项目负责人

1. 发包人代表：                              。

2. 设计项目负责人：                               。

六、合同文件构成

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款；

（2）通用合同条款；

（3）工程设计范围、阶段与服务内容；

（4）发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

（5）设计人向发包人交付的工程设计文件目录

（6）设计人主要设计人员表

（7）设计进度表

（8）设计费明细及支付方式

（9）设计变更计费依据和方法

（10）中标通知书

（11）投标函及附录

（12）履约保证金证明

（13）相关资质证明（营业执照、资质证书）

（14）其他合同文件。

2.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件 的排列顺序在先者为准。

3.上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内 容的文件，应以最新签署的为准。

七、质量标准和要求

设计工作质量符合的标准和要求：符合国家规定的工程技术质量标准、设计深度标准、技 术规范及规程要求，并通过有关行政主管部门审批或备案。

八、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约 定的条件、期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

九、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

十、签订地点

本合同在   广西南宁市    区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效，如任何一方违约，守约方为维护权益向违约方追偿的一切 费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、差旅费等由违约方负责。

十三、合同份数

本合同一式拾份，双方各执伍份。

发包人：  （公章）                           设计人：  （公章）

法定代表人或其委托代理人：                   法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                     （签字）

社会信用代码                                 社会信用代码：

地  址：                                    地  址：

邮政编码：                                   邮政编码：

法定代表人：                                 法定代表人：

委托代理人：                                 委托代理人：

电  话：                                     电  话：

传  真：                                     传  真：

电子信箱：                                   电子信箱：

开户银行：                                   开户银行：

开户账号：                                   开户账号：

签订时间：       年     月    日                签订时间：         年    月    日

# 第二部分 通用合同条款

市政工程采用《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》 （GF-2015-0210）。

# 第三部分 专用合同条款

## 1. 一般约定

### 1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：合同协议书、中标通知书、投标函及其附录、发包人要求、 技术标准以及其他合同文件。

### 1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建 设工程勘察设计市场管理规定》；国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章；建设工程 批准文件；《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》（桂建标〔2018〕37号)等。

### 1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的技术标准包括：国家及地方有关建设工程勘察设计现行规范、规则、  规程。

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：/； 提供国外技术标准的名称：/；

提供国外技术标准的份数：/；

提供国外技术标准的时间：/；

提供国外技术标准的费用承担：/。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：符合国家规定的工程技术质量标 准、技术规范及规程要求，并通过有关行政主管部门审批或备案。

### 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：合同协议书、中标通知书、投标函及其附录、专用合同条款 及其附件、通用合同条款、发包人要求、技术标准以及其他合同文件。

### 1.6 联络

1.6.1 发包人和设计人应当在  5 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、 指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人与设计人联系信息

发包人接收文件的地点：                      ；

发包人指定的接收人为：                                ； 发包人指定的联系电话及传真号码：                      ；

发包人指定的电子邮箱：                                               。 设计人接收文件的地点：                                                ； 设计人指定的接收人为：                                                ； 设计人指定的联系电话及传真号码：                                      ；

设计人指定的电子邮箱：                                                。

### 1.8 保密

保密义务：双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料 及文件擅自修改、复制或向第三方转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方 承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

## 2. 发包人

### 2.1 发包人一般义务

2.1.1 发包人其他义务：

2.1.1.1 发包人应在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及 时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超 过规定期限 15 天以内，设计人按本合同第七条规定的交付设计文件时间顺延。

2.1.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大 修改,以致造成设计人设计返工时，双方需另行协商签订补充协议（或另订合同）重新明确有关 条款。

2.1.1.3 在合同履行期间，工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，设计人未开始设 计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，按实际完成的工作量结算设计费。

2.1.1.4 发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费。

2.1.1.5发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期。

### 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                                                            ；

身份证号：                                                            ；

职    务：                                                            ；

联系电话：                                                            ；

电子信箱：                                                            ；

通信地址：                                                            。

发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同 履行过程中与发包人有关的具体事宜。

发包人更换发包人代表的，应当提前  7 天书面通知设计人。

### 2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在  15   天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

## 3. 设计人

### 3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人   需    （需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

### 3.1.2 设计人其他义务：

### 3.1.2.1 设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同规定的内容、

### 时间及份数向发包人交付设计文件（出现 2.1.1.1、2.1.1.4、2.1.1.5、2.1.1.6 规定有关交付

设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。

### 3.1.2.2 设计人应对其设计的准确度负责，在设计的基本条件、工艺、工法、规模不变的情

况下，原则上上一阶段的设计工程量应涵盖下一阶段的设计工程量，因工程量变化引起的相邻 设计阶段的投资变化应控制在±5%以内，量的准确率（与结算工程量比）达到85%以上。

### 3.1.2.3 设计合理使用年限为按当前国家规范规定的使用年限。

### 3.1.2.4 设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。

### 3.1.2.5 设计人应按合同约定时间交付设计资料及设计文件。

### 3.1.2.6设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论做调整

补充，向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

### 3.1.2.7 设计人应按发包人及主管单位的要求积极组织各项与设计文件相关的评审或审查

会，并承担全过程的相关费用。

### 3.1.2.8设计人员需配合发包人共同完成工程招标及工程量清单编制等相关工作。

### 3.1.2.9 项目在开展方案、可研、初步设计、施工图阶段时，设计人员配合发包人对专家、

咨询事务所、施工图审查单位及市城建委完成图纸交接工作。

### 3.1.2.10 设计人应按照发包人要求，编制合理的总进度计划及周密、细致的详细工作计划

供发包人审核，严格执行并接受发包人监督，确保有计划，更有实施。

### 3.1.2.11 设计人应从施工组织、重大施工方案的审查以及现场技术问题处理等方面，为业

主提供技术支持。

### 3.1.2.12 施工过程中，设计人应有责任和义务及时到现场解决施工中出现的问题。设计人

须按投标承诺在处理工程存在问题时，在收到通知后 2 小时以内到达现场并主动解决问题。

### 3.1.2.13 协助发包人确定相关建材的颜色、规格、样板； 并对相关的设计图纸进行复核，

对需要盖章的资料给予配合，确保项目整体实施顺利。

### 3.1.2.14 积极配合发包人进行项目的竣工验收结算和设计资料完善等工作。

### 3.1.2.15 设计人在方案设计及施工图设计过程中，在不违反国家规定的设计标准和规程范

围内，尽可能地为发包人降低工程成本。

### 3.1.2.16 设计人应按投标文件承诺提供配备本项目设计人员，人员不少于  人，其中道路

专业 人、给排水专业   人、概预算专业  人。专业负责人员中具有中级职称以上。

### 3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓    名：                                             ；

执业资格及等级：                                      ；

注册证书号：                                           ；

联系电话：                                             ；

电子信箱：                                             ；

通信地址：                                             ；

设计人对项目负责人的授权范围如下：    按合同要求负责与本项目设计有关的一切事物， 包括项目的组织、协调相关工作   。

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前 7 天书面通知发包人。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任： 设计人擅自更换项目负责人的违约责任：设计人 擅自更换项目设计负责人或关键人员，发包人按每人每次向设计人索赔设计费的 5%（百分之五）。

### 3.2.3 发包人有权书面通知设计人更换其认为不称职的项目负责人，设计人应在收到书面更换通知后 7 天内更换项目负责人。更换的项目负责人不得低于投标时承诺投入项目负责人的 标准。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任： 设计人的项目负责人或关键人员不 能很好地履行合同服务或服务质量达不到发包人要求，发包人有权要求设计人限时更换人员， 如设计人无正当理由拒绝更换的，发包人按每人每次向设计人索赔设计费的5%（百分之五）。

### 3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限   合同签订后 5 个日历日内  。

3.3.2 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：  发包人有权向设计人处以 10000 元罚款/人 ·天，设计人需承担违约给发包人造成的一切损失及责任。

以上（专用条款的 3.2.2、3.2.3、3.3.2）有关违约处罚，所有违约金全部从设计人履约保 证金中扣除。在本合同期内，履约保证金因设计人违约而扣除罚金后，设计人应在接收到发包 人通知后 5 个工作日内补足履约保证金。

### 3.4 设计分包

3.4.1设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：     本项目禁止设计分包   。 主体结构、关键性工作的范围：    /   。

3.4.2设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：  /   。 其他关于分包的约定：/      。

3.4.3设计人向发包人提交有关分包人资料包括：/     。

3.4.4分包工程设计费支付方式：  /  。

### 3.5 联合体

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式：按照联合体协议书约定的联合体双方承接设 计内容比例进行支付。

### 3.6 履约担保

设计人是否提供履约担保：否

## 5. 工程设计要求

### 5.1 工程设计一般要求

5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求：/  。

5.1.2.2 工程设计适用的技术标准：   /    。

5.1.2.4 工程设计文件的主要技术指标控制值及比例： /  。

### 5.3 工程设计文件的要求

5.3.3 工程设计文件深度规定：   符合现行国家、地方规定    。

5.3.5 建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限： 按当前国家规范规定的使用年限。

## 6. 工程设计进度与周期

### 6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：   合同签订后5个日历天内  。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：包含但不限于工程设计关键性控制 节点、为确保完成工程设计进度的赶工措施等内容。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限： 5 个日历天 。

### 6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：  / 。

设计人应在发生进度延误的情形后 5   天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该 情形后 7   天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在  7 天内进行审查并书面答复。

### 6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励：  无  。

## 7. 工程设计文件交付

### 7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：施工图光盘叁份， 内容要与 施工图一致，提供的 CAD 图和 PDF 格式。

7.2 工程设计文件交付的名称、时间和份数：（1）方案设计一式八份；（2）最终修订初步设 计六份(含概算六份)；（3）施工图设计一式12 份，其中全部专业共同装订成一册，做 8 套， 合订本预算 4 套。施工图及预算电子版光盘（CAD）叁份，内容要与施工图一致。

设计人完成设计成果文件并通过相关部门审查，且按专用合同条款的 7.1、7.2 款交付给发 包人之日为设计阶段完成日。发包人签收设计文件后的 7 日内，发包人应出具设计阶段完成证 明；如发包人未在约定的期限内出具证明，视为发包人认可该设计阶段完成的日期。

工程竣工验收日为设计服务完成日。工程竣工验收后的 7 日内，发包人应出具设计服务完 成证明。如发包人未在约定的期限内出具证明，视为发包人认可该设计服务阶段完成的日期。

## 8. 工程设计文件审查

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过 20 天。

8.2 发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在 20 天内，向政府有关部门报送工程 设计文件。

8.3 工程设计审查形式及时间安排： 发包人负责组织工程设计文件审查会议。

## 9. 施工现场配合服务

9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：   无   。

9.2 设计人应当在施工阶段提供施工现场配合服务。设计人应当在工程施工开始至工程竣 工验收合格期间派出项目负责人或专业负责人根据发包人要求提供相应变更的设计文件，服务 内容包括但不限于提供设计技术交底、及时解决施工中设计技术问题、签字确认施工过程中的 相关文件、配合发包人进行外部协调、参加竣工验收等工作。

## 10. 合同价款与支付

### 10.2 合同价格形式下浮系数价格合同

10.2.1 设计费=工程设计收费基准价×（1—中标的下浮系数报价）【备注：本工程按《广西 壮族自治区工程建设其他费用定额（桂建标[2018]37 号)》、《工程勘察设计收费标准》（2002 年 修订 版）标准，计算本工程设计收费基准价。其中工程专业调整系数取1.0，工程复杂程度调 整系数 取1.0，附加调整系数1.0，施工图预算编制费按5%收取，该费用已经包含方案设计、 初步设计（投资概算）、施工图（含预算）、工程概算编制、规划技术审查费用的相关设计服务 及按上述合同条件、技术规范以中标下浮系数承包本项目招标范围内的设计工作的所有内容费 用及相关服务。

10.2.2 工程设计费结算时间为项目竣工验收合格后，工程设计费结算最终的计费基价以批复的工程可行性研究估算建安投资根据上述收费标准确定，最终结算价按国家及南宁市有关规定执行审定后为准。对发包人向设计人超付的款项，设计人应在发包人确 定最终结算价之日30 日内返还发包人，逾期返还的，设计人须向发包人支付应返还款项每日2‰的违约金。

10.2.3 本合同价暂定含增值税价为：人民币（大写）             (含税价格) (¥       )，其中增值税为人民币（大写）        (¥        ),税率     % 。

10.2 如因政府或相关主管部门要求导致项目中断设计，设计人须无条件服从，按当前已获 批复的设计成果文件进行结算。

10.3 定金或预付款

本项目无定金或预付款。

10.4 合同价款的结算与支付

10.4.1 以下各节点进度款支付需经发包人审核，由设计人提供相应的资料给发包人，经发包人审核通过后依进度支付设计费。

（1）设计人向发包人提交方案设计文件并获批复，发包人向设计人支付合同暂定价的 20%；

（2）完成初步设计并上报市发改委出具审核意见后，发包人向设计人支付合同暂定价的 30%；

（3）发包人取得施工图纸审图合格书，发包人向设计人支付合同暂定价的 30%；

（4）工程竣工验收合格后，结算价经发包人或发包人委托第三方具有相应资质的机构审定 后一次性支付完余款（不含履约保证金）。

（5）设计人派驻的驻场代表发生的费用由设计人承担。发包人要求设计人进行外出考察、 专项咨询或专家评审、设计变更评审、设计人员派驻施工现场，相应费用均含在设计费之中，发包人不另行支付。

10.4.2 双方委托银行代付代收有关费用，支付款项同时提供等额合法有效增值税专用发票至发包人，否则发包人有权延迟付款直至设计人提供发票为止，并不需要承担相应的损失及法律责任，发包人接到合格的请款报送材料后向财政申请资金，财政拨款到位后14天内予以支付。

## 11. 工程设计变更与索赔

## 11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后 7 天内 书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后10天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。 发包人应在接到设计人书面声明后的 7 天内，予以书面答复。

## 12. 专业责任与保险

12.2 设计人 不需（需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。

## 13. 知识产权

## 13.1 关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格 以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：  发包人  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：设计人可以为实现合同目的而复制、使用 此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以 外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方发包人。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  发包人 。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，设计人不得为了合 同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式： 设计人自行承担。

13.6 设计人在设计过程中因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人承 担，并承担因侵权行为给发包人造成的损失。

## 14. 违约责任

### 14.1 发包人违约责任

14.1.1 发包人支付设计人的违约金：   无   。

14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：  无      。

### 14.2 设计人违约责任

14.2.1 设计人支付发包人的违约金：   按本专用合同条款的 14.2.2             。

14.2.2 设计人逾期交付工程设计文件的违约金： 合同生效后，设计人因自身原因要求终 止或解除合同的，视为违约。设计人除双倍返还发包人已支付的设计费外发包人有权没收设计 人的履约保证金及低价风险保证金（如有），设计人承担违约给发包人造成的一切损失及责任。

14.2.3由于设计人原因，未按合同约定时间交付设计资料的视为违约。每延误一天，应减 收设计费的万分之五。逾期超过10天的，发包人有权解除合同并没收设计人的履约保证金。因设 计人原因导致发包人解除合同的，设计人应向发包人支付合同暂定金额 20%的违约金，如违约 金不足以弥补发包人损失的，设计人按实际损失额赔偿。

14.2.4设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原因产生的 设计问题造成工程质量事故或其他事故的，视为违约。设计人除负责采取补救措施外，应免收受 损失部分的设计费，损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的100%。

14.2.5 设计人提交的工作成果深度未达到要求，视为违约。设计人除无条件在发包人指定 时间内返工完毕并达到深度要求外，费用结算时还应扣减该部分合同暂定价 40%的违约金。以上有关违约处罚，所有违约金全部从设计人履约保证金中扣除。在本合同期内，履约保 证金因设计人违约扣除罚金后而不足额的，设计人应在接收到发包人通知后5个工作日内补足 履约保证金。

14.2.6设计人因违约而应向甲方支付的违约金、损失赔偿金等款项，发包人有权在应付未付款项、履约保证金中直接扣除；不足部分，发包人有权继续追偿。

14.2.7设计人因违约而应向发包人支付的违约金、损失赔偿金等款项，发包人有权在应付未付款项、工程质量保证金和履约保证金中直接扣除；不足部分，发包人有权继续追偿。 因设计人违约而应向发包人赔偿损失的范围包括但不限于诉讼费、保全费、保全保险费、守约方聘请律师的费用、差旅费、鉴定费、公证费、发包人向第三方赔偿的款项、行政罚款、补开发票产生的税款等。

## 15. 不可抗力

### 15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 因政府或相关主管 部门要求导致项目中断设计。1、不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包 括洪水、地震、疫情等自然原因，战争、政变、政府行为等社会及政府行为原因等。2、主张发生不可抗力的一方应在不可抗力事件发生后及时书面通知其他各方，并在其后的十五(15)天内提供证明不可抗力发生及其持续时间的足够证据。3、 不可抗力事件，各方应立即互相协商，以找到公平的解决办法，并且应尽一切合理努力将不可抗力的影响减少到最低限度。如不可抗力的发生或后果对合同的履行造成重大妨碍，时间超过六个月，并且各方没有找到公平的解决办法，则任何一方可终止本协议的程序，但条件是该方已履行其在本条项下的义务。

16. 合同解除

16.1 有下列情形之一的，可以解除合同：

（1）暂停设计期限已连续超过 180 天。

（2）因设计人原因造成设计文件不合格致使审查无法通过达到 3 次的，发包人有权单方面 解除合同。

（3）设计人应按专用合同条款第 7.2 条、附件 3 以及发包人根据工程进展情况要求的期限 交付设计文件，单次交付阶段逾期超过 15 日历天的，发包人有权单方面解除合同。设计人有 2 次（含 2 次）以上不依据发包人的通知或函告执行，发包人有权解除本合同。

（4）设计人需按发包人要求及合同约定时间按质履行合同，如果设计人存在不符合合同约定的违约行为，发包人有权将该部分工作直接分割，分包给第三方完成，所需费用由设计人承担，发包人有权从合同款中予以扣除，同时设计人所需承担责任不免除。

## 17. 争议解决

### 17.4 仲裁或诉讼

## 因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（1）种方式解决：

## （1）因本协议及本协议在履行过程中发生的争议，由各方友好协商解决，协商不成的，任何一

方均有权向发包人所在地有管辖权的人民法院起诉。

## （2）提请南宁仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

## 18. 其他

## 18.1 设计人应利用利用本项目已完成的设计成果，如因设计成果未能满足本次设计目标时， 应按照相关部门的要求，对发生部分内容给予计列。

18.2 总体协调单位主要责任：

（1）组织各设计人研究建设项目的总体设计方案；

（2）确定统一的工程设计标准、规范、深度和要求；

（3）组织编制建设项目工程设计总说明、总图和总概算等；

（4）协调工程设计进度，组织各设计人按照要求提交工程设计文件；

（5）负责协调、完成各工程设计文件的衔接设计工作。

18.3 本合同载明的通讯地址为双方指定收件地址，今后凡与本合同相关的任何通知、函件、 法律文书（包括但不限于律师函、起诉状、应诉通知、传票、判决书、裁定书等）均送达至该 地址，自 EMS 邮件加盖邮戳之日起第三日起视为送达，任一方有变更应书面通知对方，否则均 为有效送达，未及时告知的不良后果由该方承担。

附件

附件 1：工程设计范围、阶段与服务内容

附件 2：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

附件 3：设计人向发包人交付的工程设计文件目录

附件 4：设计人主要设计人员表

附件 5: 设计进度表

附件 6: 设计费明细及支付方式

附件 7: 设计变更计费依据和方法

附件 1：

工程设计范围、阶段与服务内容

一、本工程设计范围

工程设计范围：方案设计、初步设计（含概算）、施工图设计及施工图预算编制。

二、本工程设计阶段划分

工程设计服务阶段：方案设计、初步设计（含概算）、施工图设计及施工图预算编制及项目全过程的技术服务、施工阶段至竣工验收期间的设计服务。

三、各阶段服务内容

1.工程方案设计阶段：编制工程方案设计文本，工程方案设计审查会汇报，根据方案审查 会议纪要完善修改工程设计方案报审批。

2.工程初步设计阶段：根据项目前期方案、工程可行性研究报告（如有）等的批复、勘查 资料，编制初步设计文本，初步设计审查会汇报，根据初步设计审查会议纪要修改完善文件报 批。

3.工程施工图设计阶段：根据初步设计批复、详勘资料，编制施工图文件，根据施工图审 查机构的意见，完善施工图修订报建设管理部门备案。

4.工程施工后期服务：项目施工开工前进行技术交底，对施工单位施工前提出的问题进行答复，施工期间负责合同范围内的变更设计工作，参与分项工程和重要分部工程的验收工作， 编写竣工设计报告。

附件2：

发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表（适用于市政工程）

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目立项报告和审批文件 | 各 1 | 方案设计开始 3 天前 |  |
| 2 | 发包人要求即设计任务书（含对工艺、 土建、设备等专业的具体要求） | 1 | 初步设计开始 3 天前 |  |
| 3 | 厂址选择报告、土地使用协议、建筑 红线图，建筑钉桩图 | 各 1 | 初步设计开始 3 天前 |  |
| 4 | 当地规划部门的规划意见书 | 1 | 初步设计开始 3 天前 |  |
| 5 | 自然资源、气象条件、地形地貌、水 文及工程详细地质勘察报告 | 各 1 | 初步设计开始 3 天前 |  |
| 6 | 各阶段主管部门的审批意见 | 各 1 | 下一个阶段设计开始 3 天前 提供上一个阶段审批意见 |  |
| 7 | 初步设计确认单（含非标准设备设计 图开工令） | 1 | 施工图设计开始 3 天前 |  |
| 8 | 非标准设备设计确认单（含施工图设 计开工令） | 1 | 施工图设计开始 3 天前 |  |
| 9 | 工程所在地地形图（1/500 或 1/1000） 电子版及区域位置图 | 1 | 初步设计开始 3 天前 |  |
| 10 | 交通、原料、外部供水、排水、供电、 电信等位置、标高、坐标、管径或能 力等资料（相关物探资料） | 1 | 初步设计开始 3 天前 |  |
| 11 | 其它设计资料 | 1 | 各设计阶段设计开始 3 天前 |  |
| 12 | 竣工验收报告 | 1 | 工程竣工验收通过后 5 天内 |  |

（上表内容仅供参考，发包人和设计人应当根据行业特点及项目具体情况详细列举）

附件3：设计人向发包人交付的工程设计文件目录（适用于市政工程）

| 序号 | 资料及文件名称 |  | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计文件 |  | 天 |  |
| 2 | 初步设计文件 |  | 天 |  |
| 3 | 施工图设计文件 |  | 天 |  |

特别约定：

1.在发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文等）能满 足设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。

2.上述设计时间不包括法定的节假日。

3.图纸交付地点：设计人工作地（或发包人指定地）。发包人要求设计人提供电子版设计文 件时，设计人有权对电子版设计文件采取加密、设置访问权限、限期使用等保护措施。

4.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按发包人的要求提 供，但发包人应向设计人支付工本费。

附件 4 ：

设计人主要设计人员表（适用于市政工程）

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 注册执业 资格 | 承担过的主要项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、项目组成员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |

附件 5： 设计变更计费依据和方法

设计文件未通过审批前的修改不计付设计费用；如通过审批后作重大修改、变更，设 计变更工作量在原工作量 30%内的不计设计费，超出原工作量 30%部分按原设计收费标准的 50%计取设计费。

注：工作量按变更内容对应的投资计量，若是因为设计人原因造成的变更，则不另外 计费，后果严重还需追究设计人的违约责任。

附件6：

比选申请报价文件

附件7：

工程设计廉政责任书

工程项目名称：

工程项目地址：

建设单位（甲方）：

设计单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设设计委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条  甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、设计和市场活动的有关法律、法规、相关政策、以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程设计合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得损害国家利益、集体利益和对方的合法利益，不得违反工程建设管理、设计的法律法规及规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，并向监管单位报告；情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

- 甲方的责任

甲方及甲方相关工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

不准以任何理由向乙方和相关单位无偿或以明显低于市场价格借用房屋、车辆、金钱或其他贵重物品等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加乙方和相关单位安排的有可能影响公正执行工作任务的的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属介绍参与同甲方工程设计合同有关的设计业务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在设计中使用设计合同规定以外的产品、材料和设备等。

第三条  乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关设计的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员无偿或以明显低于市场价格出借房屋、车辆、金钱或其他贵重物品等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位及其工作人员报销应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准明示或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织安排有可能影响公正执行工作任务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条  违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，甲方应按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予追责处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反责任书第一、三条责任行为的，乙方应按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予追责处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成损失的，应予以赔偿。

第五条  本责任书经双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方单位公章后立即生效。

第六条  本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条  本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）           乙方单位：（盖章）

法定代表人或                  法定代表人或

授权代表（签章）：             授权代表（签章）：

年   月   日                  年   月   日

第四章比选申请文件格式

A  资格审查文件

资格审查文件格式

（1）法定代表人授权书（格式见A1）及法定代表人资格证明书（如无授权时，只需提供法定代表人资格证明书，格式见A2），法定代表人及被授权人身份证复印件；

（2）比选申请人有效的营业执照；

（3）承诺书（格式见A3）；

（4）类似项目业绩表（A4）；

（5）比选申请人认为应提交的其他比选申请资料（如有）。

注：以上提供的复印件必须加盖比选申请人公章。

  - 法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：南宁兴邕城市更新有限责任公司

本授权书声明：注册于(国家或地区)的（比选申请人名称）在下面签字或盖章的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字或盖章的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就XXXX项目的比选申请和合同执行，作为比选申请人代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

职务：

单位名称：（公章）

地址：

比选申请人代表（被授权人）签字或盖章：

职务：

单位名称：（公章）

地址：

附：授权代理人身份证复印件

  - 法定代表人资格证明书格式

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：性别：年龄：职务：

系的法定代表人。

特此证明。

比选申请人：（盖章）

日期：年月日

附: 法人身份证复印件

# A3 承诺书格式

承诺书

致：南宁兴邕城市更新有限责任公司

1.在认真研读南宁兴邕城市更新有限责任公司的比选文件后，我方经慎重考虑，郑重承诺参加项目的招比选申请活动。

2.我方按照贵方比选文件要求的内容与格式，已编制完成比选申请文件，现报上。

3.我方承诺：在评审过程中，贵方可调查、审核我方提交的与本比选申请文件相关的声明、文件和资料，我方准备随时解答贵方提出的疑问。为此，我们授权任何相关的个人和公司向贵方提供要求的和必要的真实情况和资料以证实我们所填报的各项内容。

4.我方郑重承诺：我方保证没有处于被行政主管部门或业主取消比选申请资格的处罚期内，且没有处于被责令停业，财产被接管、破产状态；比选申请截止时间前3年内没有骗取中选、严重违约或重大质量安全责任事故的情况。

5.如果我公司在该项目报名、比选申请过程中或者在中选后，比选人或者有管辖权的行政监管机构发现并查实我公司在所填报的该项目比选申请文件中存在提供虚假或不真实的信息或者伪造数据、资料或证书等情况，视为我公司违约，我公司愿意接受比选人或有管辖权的监管机构的处罚；如果我公司已与比选人签订合同，则视为我公司违约，我司愿意按合同暂定总金额的20%向比选人支付违约金；由此造成的任何后果和损失均由我公司承担。本段承诺既是我公司比选申请文件的有效组成内容，也是我公司真实意思的表示，对我公司在与该项目有关的任何行为中始终具有优先的法律约束力。

6.我方了解：无论是否中选，我方将自行承担与招比选申请活动所需的一切费用。

7.我方保证本次比选申请的产品拥有合法的生产或销售权，并保证比选人在中华人民共和国使用该比选申请货物及服务或其任何一部分时，免受第三方提出侵犯其任何专利权、著作权、注册商标专有使用权或计算机软件登记或反不正当竞争的起诉及索赔。

我方声明，我们所填报的资料是完全真实和准确的，并愿为此承担任何相关的法律责任。

比选申请人地址：

比选申请人       (盖单位公章)

邮政编码：

法定代表人（或委托代理人）：(签字或盖章)

电话：

传真：

日期：年月日

# A4  类似项目业绩表格式

类似项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 合同内容（简述） | 设计面积/㎡ | 合同 金额 | 签订 时间 | 工期或服务时间 | 业主单位 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.类似项目业绩：比选申请人自2021年1月1日至比选申请截止时间前，承接过（完工/在建项目）1个及以上50万元（含）以上的市政工程设计项目。

2.项目按照时间顺序排列，时间以合同签订时间为准。

3.比选申请人须提供相应的业绩证明材料：提供下述材料之一即可：①合同文件；②中标通知书。所提供的材料须能明确反映类似项目特征，复印件加盖比选申请人公章。

比选申请人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

日  期：年月日

B 价格文件

价格文件格式

（1）比选申请报价一览表（格式见B1）；

（2）比选申请函（格式见B2）；

（3）比选申请人认为应提交的其他比选申请资料（如有）。

B1比选申请报价一览表

比选申请报价一览表

| 序号 | 项目 | 建安费用（万元） | 工程设计收费暂定基准价（元） | 下浮系数报价（%） | 合同暂定含税总价（元） | 增值税税率 | 增值税金（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南宁市吉兴西路南侧片区城中村改造项目安置住房配套基础设施-纵一路设计 | 3500 | 1122896.25 |  |  |  |  |
| 5 | 总计 | 344 |  |  |  |  |  |

注:

- 设计费（合同价含税总价）=工程设计收费基准价×（1-中标的下浮系数报价）【备注：本工程按《广西壮族自治区工程建设其他费用定额（桂建标[2018]37号)》、《工程勘察设计收费标准》（2002年修订版）标准，计算本工程设计收费基准价。其中工程专业调整系数取1.0，工程复杂程度调整系数取1.0，附加调整系数1.0，施工图预算编制费按5%收取，该费用已经包含方案设计、初步设计（投资概算）、施工图（含预算）、工程概算编制、规划技术审查费用的相关设 计服务及按上述合同条件、技术规范以中标下浮系数承包本项目招标范围内的设计工作的所有 内容费用及相关服务。

- 工程设计费结算时间为项目竣工验收合格后，工程设计费结算最终的计费基价以批复的工程可行性研究对应该道路估算建安投资根据上述收费标准确定，最终结算价按国家及南宁市有关规定执行审定后为准。

- 本项目的有效报价范围为：25%≤下浮系数≤100%

- 比选申请人在填报比选报价时，应充分考虑合同实施过程中因人力成本的增加、材料的价格上涨、国家宏观调控、经济环境变化等因素所产生费用的增加。比选文件中要求列入的费用（含配置、功能）。

比选申请人： （填写） (盖单位公章)

法定代表人（或委托代理人）：(签字或盖章)

B2比选申请函格式

比选申请函

致：南宁兴邕城市更新有限责任公司

根据贵方为采购项目比选申请邀请，签字人(全名、职务)经正式授权并代表比选申请人（比选申请人名称、地址）提交比选申请文件正本1份、副本4份及电子文件 1 份（U盘）。

据此，签字人宣布同意如下：

1. 按比选文件要求规定的应提交和交付的服务并履行全部合同义务的比选申请，总价如本比选申请文件价格文件“比选申请报价一览表”所述。

2.按比选文件的规定履行合同责任和义务。

3.已详细审查全部比选文件，包括修改文件（如有的话）以及全部接口资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.本比选申请有效期为比选申请截止日起（备注：与前附表一致）日历天内。

5.如果在规定的比选文件递交时间后，我公司在比选申请有效期内撤销比选申请，所造成的损失我公司承担。

6.同意按照贵方的要求提供与本比选申请有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的比选申请或收到的任何比选申请。

7. 本项目采用不含税报价进行商务评审，含税报价为合同暂定价，合同的最终税金在结算阶段，按实际产生的税金进行核算，但合同不含税价格不因国家税率调整而调整。

8.与本比选申请有关的一切正式往来通讯请发往：

地址：

邮编：传真：

电话：电子邮件：

比选申请人名称：（全称并加盖公章）

比选申请人法定代表人（或其委托代理人）签字或盖章：

日期：   年月日

B3比选申请人认为应提交的其他比选申请资料（如有）。

C技术文件

技术文件格式

（1）技术响应表（格式见C1）；

（2）商务响应表（格式见C2）；

（3）项目人员配置（格式见C3）

（4）服务建议书（格式见C4）

（5）业绩：比选申请人自2021年1月1日至比选申请截止时间前，承接过（完工/在建项目）1个及以上50万元（含）以上的市政工程设计项目。提供下述材料之一即可：①合同文件；②中标通知书。所提供的材料须能明确反映类似项目特征，复印件加盖比选申请人公章（格式见C5）。

（6）比选申请人认为应提交的其他比选申请资料（如有）。

C1 技术响应表格式

技术响应表（不论有无偏离，均须逐项填写偏离情况）

比选申请人名称：

| 序号 | 比选文件条目号 | 比选文件要求 | 比选申请文件响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一章 | 比选公告 |  |  |  |
| 2 | 第二章 | 比选申请须知 |  |  |  |
| 3 | 第三章 | 合同条款及格式 |  |  |  |
| 4 | 第四章 | 比选申请文件格式 |  |  |  |
| 我方确认：除了表中所列的条款外，我方的比选申请函将依从比选文件对于技术的全部要求和规定。 |  |  |  |  |  |

比选申请人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

日  期：  年  月  日

说明：

1.对完全响应的条目在本表“偏离情况”列中选注“完全响应”。对有偏离的条目在本表“偏离情况”列中选注“正偏离”或“负偏离”，并对“正偏离”或“负偏离”加以说明。

2.正偏离是指应答的条件高于比选文件要求，负偏离是指应答的条件低于比选文件要求。

3.在比选人与中选人签订合同期间，中选人未在比选申请文件“响应表”中列出偏离说明，即使其在比选申请文件的其他部分说明与比选文件要求有所不同或回避不答，亦均视为完全符合比选文件中所要求的最佳值并写入合同。若中选人在定标后及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作放弃中选资格。

6.如有任意一项负偏离，比选申请人将不能通过符合性评审。

C2商务响应表格式

商务响应表

项目名称：

| 项目 | 比选文件要求内容所在章节 | 包含内容 | 比选申请人承诺是否响应比选文件要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二章 比选申请须知 |  |  |  |  |
| 1 | 比选申请须知前附表 | 本章节全部内容 | 完全响应 |  |
| 2 | 比选申请须知正文 | 本章节全部内容 | 完全响应 |  |
| 第三章 合同条款 |  |  |  |  |
| 1 | 合同协议书 | 本章节全部内容 | 完全响应 |  |
| 2 | 合同条款 | 本章节全部内容 | 完全响应 |  |

注：上述响应要求必须全部为“完全响应”，否则，比选申请人将不能通过符合性评审。

比选申请人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

日期：年月日

C3 拟投入人员配置表（格式）

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 职称 | 相关证书 | 工作职责分工 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表应后附比选文件要求提供的相应人员资质及业绩证明文件。

比选申请人： （填写） (盖单位公章)

法定代表人（或委托代理人）：(签字或盖章)

日期：年 月 日

C4服务建议书（格式自拟）

（包含不限于设计服务方案、服务响应方案等）

C5业绩表

类似项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 合同内容（简述） | 设计面积/㎡ | 合同 金额 | 签订 时间 | 工期或服务时间 | 业主单位 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.类似项目业绩：比选申请人自2021年1月1日至比选申请截止时间前，承接过（完工/在建项目）1个及以上50万元（含）以上的市政工程设计项目。

2.项目按照时间顺序排列，时间以合同签订时间为准。

3.比选申请人须提供相应的业绩证明材料：提供下述材料之一即可：①合同文件；②中标通知书。所提供的材料须能明确反映类似项目特征，复印件加盖比选申请人公章。

比选申请人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

日  期：年月日

# 五章评分办法

## 一、评审原则

1.1评审委员会成员构成：本项目由南宁兴邕城市更新有限责任公司3人及以上单数组成评审小组，对比选申请文件按评审标准进行评审；由南宁兴邕城市更新有限责任公司纪检监察部门进行监督。

1.2评审依据：评审委员会以比选文件、比选申请文件为评审依据。

1.3评审方式：以封闭方式进行。

## 二、评定方法

## 2.1对资格性和符合性检查合格的比选申请文件，进入技术、商务评审采用综合评分法进行评审。满分100分，其中技术得分60分，价格得分40分。

2.2评审委员会将依照本比选文件相关要求，对照比选申请文件的应答进行比较，并对各比选申请文件的技术、商务内容进行评审打分。

2.3如比选申请文件中有含义不明确，对同类问题表达不一致，或有明显的文字、数字计算错误的，评审小组可要求比选申请人进行必要的澄清、说明或补正，并详细记录，但不得改变比选申请文件的实质内容。评审小组对比选申请人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求比选申请人进一步澄清、说明或补正，直至满足比选评审小组的要求。如比选申请人拒绝接受澄清、说明或补正，该报价做无效报价处理。

2.4总分=技术得分+价格得分。各项指标的分数计算四舍五入，取小数点后两位。计算比选申请人综合评分，并按照总分（综合得分）由高到低的顺序提出1-3名中选候选人，并编写评审报告。

## 三、评审流程

3.1资格审查

资格审查采用定性评审法，审查比选申请人是否符合法律、法规、规章及比选文件对企业资质、业绩和其他强制性标准，是否处于正常的经营状况等情况。

在本阶段不符合任何一项资格评审标准的比选申请人将被比选人拒绝，不得进入下一阶段的评审。评审标准详见附表一《资格审查表》。

3.2初步评审

（1）评审委员会将对比选申请文件的实质性内容进行初步评审，判定其内容是否真实、完整，是否满足比选文件要求并在实质性内容上予以响应。

（2）如果比选申请文件实质性不响应比选文件的要求和条件的，评审委员会将判定为重大偏差并作否决比选申请处理，并且不允许比选申请人通过修正或撤销其不符要求的差异或保留，使之成为具有响应性的比选申请文件。

（3）评审委员会根据比选文件的要求对比选申请人进行符合性评审，未通过符合性评审的比选申请人不得进入下一阶段的评审。评审标准见附表二《符合性评审表》。

3.3详细评审

3.3.1评审委员会对通过初步评审的投标文件的技术文件进行详细评审。

3.3.2评审委员会按照附表三《技术文件评分表》规定的量化因素和分值，对各比选申请人技术部分评审。各评委对比选申请人的各评分项评分累加后得出各评委的总得分。比选申请人技术得分取所有评委总得分的算术平均值（得分出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入）。

3.3.3价格评审

3.3.3.1评审委员会对通过初步评审的投标文件的报价文件进行详细评审。

3.3.3.2投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经比选申请人书面确认后具有约束力。比选申请人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理：

(1）比选申请文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

(3) 修正后的最终比选申请报价超过上限控制价的比选申请文件作否决投标处理。修正后的分项报价超过分项控制价的比选申请文件作否决投标处理。如项目设有综合单价控制价的，修正后的综合单价超过综合单价控制价的比选申请文件作否决投标处理；

（4）若修正后的总价与投标报价不相等，则评标总价和中标价均以修正后的总价为准，如比选申请人不接受按以上规则确定的评标总价和中标价，则其投标将被拒绝。

3.3.3.3出现下列情况的比选申请文件将予以否决：

（1）评审委员会发现比选申请人的报价明显低于其他比选申请报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该比选申请人作出书面说明并提供相应的证明材料。比选申请人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评审委员会应当认定该比选申请人以低于成本报价投标，否决其投标。

（2）投标报价清单如有漏项的投标文件，将予以否决。

3.3.3.4评审委员会按照附表四《比选报价评分表》规定的量化因素和分值，对各比选申请人的投标报价评审，并计算出价格得分（得分出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入）。

3.4澄清或补正

3.4.1在评审阶段，评审委员会认为必要时，可书面通知比选申请人要求其澄清或补正比选申请文件中的问题，或者要求其补充某些资料。对此，比选申请人不得拒绝。

3.4.2比选申请人须以书面形式提供澄清或补正文件，经评审委员会确认方可作为比选申请文件的组成部分。

3.4.3比选申请人能够合理说明或提供有效证明资料的，评审委员会将予以采信，取消该疑问事项及对应的比选申请报价偏差；不能合理说明或者不能提供有效证明材料的，评审委员会将不予采信，该疑问事项及对应的比选申请报价偏差将确认成立，但其比选申请总价保持不变。

3.4.4如果评审委员会对比选申请人提交的澄清、说明或补正依然存有疑问，可以对比选申请人进一步质疑。比选申请人应当相应地进一步澄清、说明或补正，直至评审委员会认为全部质疑得到解答。

3.4.5比选申请人不得借澄清或补正问题的机会，与比选人及评审委员会私下接触或对原比选申请价和内容提出修改，但在评审中进行的初步修正，则不在此列。比选人不接受比选申请人主动提出的对比选申请文件的澄清或补正。

3.5评审报告

（1）评审委员会应根据评审情况和结果，向比选人提交评审报告。评审报告由评审委员会成员起草，按少数服从多数的原则通过。评审委员会全体成员应在评审报告上签字确认，评审专家如有保留意见可以在评审报告中阐明。

（2）评审委员会根据综合评分由高到低顺序推荐中选候选人。综合评分相同时，则技术得分较高的排名靠前；如技术得分也相同，则价格得分较高的排名靠前；如价格得分也相同，则由评审委员会采用记名投票方式确定其排名顺序。

3.6否决比选申请条件

比选申请文件有下列情形之一的，评审委员会应按否决比选申请处理：

（1）不符合附表一《资格审查表》规定的；

（2）不符合附表二《符合性评审表》规定的；

（3）法定代表人未按规定出具授权委托书的(采用委托代理人形式的)；

（4）在比选申请文件中有虚假文件和/或资料的；

（5）比选申请文件中附有比选人不能接受的条件；

（6）比选申请文件实质上不响应比选文件的要求的；

（7）比选申请人以经评审委员会评审认定为低于成本的报价竞标；

（8）比选申请人扰乱会场秩序，经劝阻仍然无理取闹的；

（9）比选申请人未能按照评审委员会要求，对其比选申请文件进行澄清、说明和补正的；

（10）比选申请人以他人的名义比选申请、串通比选申请、以行贿手段谋取中选或者以其他弄虚作假方式比选申请的。

附表一 资格审查表

资格审查表

| 序号 | 项目内容 | 合格条件标准 | 评审依据 | 评审结果（合格/不合格） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 身份 证明 材料 | 法定代表人授权书及法定代表人资格证明书（如无授权时，只需提供法定代表人资格证明书）、法定代表人及被授权人身份证复印件。 | 法定代表人授权书，法定代表人资格证明书和身份证复印件 |  | 提供法定代表人授权书及法定代表人资格证明书（如无授权时，只需提供法定代表人资格证明书），法人及被授权人身份证复印件加盖公章。 |
| 2 | 比选 申请人 资格 | 1.比选申请人为中华人民共和国境内依法设立的法人或其他组织。 2.具备工程设计综合甲级资质或者工程设计市政行业甲级及以上资质或工程设计市政行业（道路工程）专业甲级及以上资质。 | 营业执照副本或事业单位法人证书等证明文件复印件 |  | 比选申请人有效的营业执照或事业单位法人证书复印件等证明文件及资质证书复印件，并加盖公章。 |
| 3 | 人员要求 | 项目负责人的资格要求具有工程相关专业中级职称（含）以上。 | 项目负责人职称证书复印件 |  |  |
| 3 | 业绩 证明 | 比选申请人自2021年1月1日至比选申请截止时间前，承接过（完工/在建项目）1个及以上50万元（含）以上的市政工程设计项目。 | 相应的业绩证明材料 |  | 提供下述材料之一即可：①合同文件；②中标通知书。 所提供的材料须能明确反映类似项目特征，复印件加盖比选申请人公章。 |
| 4 | 承诺书 | 比选申请人没有处于被行政主管部门或业主取消比选申请资格的处罚期内，且没有处于被责令停业，财产被接管、破产状态；比选申请截止时间前3年内没有骗取中选、严重违约或重大质量安全责任事故的情况。 | 承诺书原件 |  | 按规定格式提供承诺书 |

注：

1.以上所有证明资料原件备查。

2.比选申请文件如未通过上述资格审查，则作比选申请被否决处理并不得进入下一阶段评审。

附表二 符合性评审表

符合性评审表

| 序号 | 评审项目 | 评审结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 比选申请文件按要求在规定的位置签字（或盖章）并加盖比选申请人单位公章的 |  |  |
| 2 | 比选申请文件的实质性内容按规定填写、内容齐全的；（按比选文件第四章节规定格式填写的） |  |  |
| 3 | 比选申请人在资格审查文件或技术文件中未透露有关报价的信息 |  |  |
| 4 | 在比选申请文件中无虚假资料的 |  |  |
| 5 | 技术部分响应无负偏离的 |  |  |
| 6 | 商务响应表无负偏离的 |  |  |
| 7 | 符合比选文件、法律、法规规定的其他否决比选申请条件 |  |  |

注：1.评审结果填写合格打√，不合格打×，凡评审结果有一项不合格者，结论为不通过。

附表三《技术文件评分表》

| 序号 | 评审项目和内容 | 标准分 | 评审标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员配置 （15分） | 12≤m≤15 | 拟投入本项目设计专业人员总人数不少于 5人。 |  |
| 2 |  | 9<m<12 | 拟投入本项目设计专业人员总人数不少于 4人。， |  |
| 3 |  | 0<m≤9 | 拟投入本项目设计专业人员总人数不少于 3人。 |  |
| 4 | 设计服务方案（15分） | 12≤m≤15 | 设计实施方案科学合理，详尽有针对性。至少包含对项目所处区域建设条件的分析、对具体设计工作组织实施分析、对现状分析、能提出科学性建议、对设计造价分析与限额设计措施等内容，内容具体深刻，可行性很强。 | 服务建议书 |
|  |  | 9<m<12 | 设计实施方案合理、明了。至少包含对具体设计工作组织实施分析、对设计现状分析、对设计造价分析与限额设计措施等内容，内容可行。 |  |
|  |  | 0<m≤9 | 设计实施方案不合理，内容缺失。没有对设计工作组织实施分析，无设计造价分析与限额设计措施等内容。 |  |
|  | 服务响应方案 （15分） | 12≤m≤15 | 设计管理要点明确清晰、可行性非常强，至少包含工作计划编排及保证措施、质量保证措施、优化设计管理、对拟投入人员考核及处罚管理等内容，内容充实，完全满足比选文件要求。 |  |
|  |  | 9<m<12 | 设计管理要点清晰、可行性强，至少包含工作计划编排或保证措施、质量保证措施、对拟投入人员考核及处罚管理等内容，内容充实，能满足比选文件要求。 |  |
|  |  | 0<m≤9 | 无设计管理要点，缺少工作计划编排或保证措施、质量保证措施等内容，无法满足比选文件要求。 |  |
| 5 | 业绩 （15分） | 比选申请人自2021年1月1日至比选申请截止时间前，承接过（完工/在建项目）1个及以上50万元（含）以上的市政工程设计项目。本项满分15分，其中不同规模业绩得分如下: （1）50万元≤单项合同金额＜60万元的，一个得2.5分； （2）60万元≤单项合同金额＜80万元的，一个得3分； （3）单项合同金额≥80万元的，一个得4分； 提供下述材料之一即可：①合同文件；②中标通知书；③业主证明材料。所提供材料需能证明符合业绩内容，否则视为无效证明文件，提供复印件加盖比选申请人公章，原件备查。 |  |  |
| 技术文件得分 |  | 60 |  |  |

附表四《价格文件评分表》

价格文件评分表

| 序号 | 项目 | 评审基准价 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 比选报价 | （1）比选申请人总报价大于上控价时比选申请文件作无效处理。 （2）当比选申请人总报价小于或者等于上控价时，资格审查合格的有效报价比选申请人在3家以上（含3家）的，将去掉最高的有效报价后（报价相同的一并去掉），取不含税总报价的算术平均值作为评审基准价。基准价和比选申请价格得分计算结果均保留小数点后两位。 （3）如所有比选申请人的报价相同，则该报价为评审基准价。 | 评审时以经评审的基准价为最高分，采用内插法计算，比选申请人报价每高于基准价1％的扣1分，每低于基准价1％的扣0.5分，扣完即止。 1）当评审价等于基准价时，比选申请人的价格得分为40分； 2）当评审价高于基准价时，每高于基准价的1%，比选申请人的价格得分扣1分，中间数按内插法计算，即：某比选申请人价格分=40-（评审价-基准价）/基准价×100×1； 3）当评审价低于基准价时，每低于基准价的1%，比选申请人的价格得分扣0.5分，中间数按内插法计算，即:某比选申请人价格分=40-（基准价-评审价）/基准价×100×0.5； 本项最低为0分。 | 0≤m≤40 |  |
| 价格文件得分 |  | 40 |  |  |  |

注：比选报价如有修正，需填写附表《比选报价修正表》并由比选人代表签字确认。

附表五综合评审得分表

综合评审得分表

| 序号 | 项目 | 满分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术文件得分 | 60 |  |
| 2 | 价格文件得分 | 40 |  |
| 最终得分（合计） |  |  |  |

附表：比选申请报价修正表

| 编号 | 修正项目 | 修正前比选申请报价 | 修正后比选申请报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 修正前比选申请报价总价： |  |  |  |
| 修正后比选申请报价总价： |  |  |  |
| 比选申请人名称 |  |  |  |
| 比选申请人声明 | 我单位（□接受□不接受）本评审办法第3.3款价格评审确定的评审总价和中选价。 |  |  |
| 比选申请人代表签字 | 日期： 年 月 日 |  |  |