2025年-2026年南宁轨道地产建筑工程有限责任公司第三方施工劳务集中采购项目

招标文件

项目编号：SKZX-2025-FW005

招标人：南宁轨道地产建筑工程有限责任公司（盖单位章）

招标代理机构：广西双科建设工程咨询有限公司（盖单位章）

日期：2025年 06 月

目 录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	4

第三章  评标办法及标准	21

第四章  合同条款及格式	31

第五章  用户需求书	97

第六章  投标文件格式	99

第一章  招标公告

2025年-2026年南宁轨道地产建筑工程有限责任公司第三方施工劳务集中采购项目招标公告

本招标项目2025年-2026年南宁轨道地产建筑工程有限责任公司第三方施工劳务集中采购项目，招标人为南宁轨道地产建筑工程有限责任公司，招标项目资金来源企业自筹。该项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标，现邀请有意向的合格投标人参加投标。

1 项目概况与招标范围

1.1项目名称：2025年-2026年南宁轨道地产建筑工程有限责任公司第三方施工劳务集中采购项目

1.2服务地点：南宁市市辖区。

1.3招标范围：采购3家第三方施工劳务供应商，负责南宁轨道地产建筑工程有限责任公司所有紧急、维修、保修等项目，包含但不限于①青秀区：南宁国际旅游中心、轨道科技创新产业园、中房翡翠园、中房翡翠湾、翡翠时光、轨道御珑壹号城、轨道云启等；②兴宁区：旧改小区；③良庆区：轨道御玺君临湾、轨道御澜上城、轨道云著等；④江南区：轨道御水江岸、轨道御水雅居、轨道御水悦居、轨道御水元筑等；⑤邕宁区：轨道东樾府、步云江畔等；⑥西乡塘区：南宁市心圩车辆段配套租赁用房等的土建工程、安装工程、拆除工程、装修工程、市政园林工程、铝合金门窗工程、临时维护工程、零星及措施工程的施工劳务。

1.4预算价：本项目招标上限控制价（不含增值税）为人民币陆佰叁拾捌万玖仟玖佰肆拾柒元贰角捌分（¥6389947.28元），其中，不含增值税分项招标控制单价详见招标文件第五章用户需求书。投标报价高于招标上限控制价（或分项上限控制价）的投标文件将按否决投标处理。

1.5服务期：12个月（2025年8月1日至2026年7月31日），具体以签订合同时间为准。

1.6质量要求：满足国家现行规范、标准、招标文件要求和项目实际需要。

2 投标人资格要求

2.1投标人为中华人民共和国境内依法设立的法人或其他组织，具备有效的企业营业执照或事业单位法人证书、建筑施工劳务资质以及安全生产许可证。

2.2自招标公告发布之日前对在“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn/)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体记录名单的，将被拒绝参与本次采购活动。已执行完毕或不再执行的除外。

2.3投标人没有处于被责令停业，或投标资格被行政主管部门取消，或财产被接管、冻结、破产状态，在投标截止前3年内没有骗取中标、严重违约或重大安全质量事故。

2.4投标人自2022年1月1日至投标截止日期任意一年会计事务所出具无保留意见的财务报表净利润为正值，或由基本户开户银行开具的无超期、未标注欠息、诉讼等不良记录、账户未休眠的资信证明。

2.5拟配置项目管理机构要求：

（1）拟配置项目负责人：1人，具有建筑工程专业一级或二级建造师注册证书及安全生产考核合格证书（B 类）；

（2）拟配置项目管理人员：2人，具有施工员证；

（3）拟配置专职安全员：1人，具有安全员证及安全生产考核合格证书（C类）（广西以外若无岗位证书的必须提供安全生产考核合格证书（C类）。

2.6联合体投标：本次招标不接受联合体投标。

2.7其他要求：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

3 资格审查方式

本项目采用资格后审方式。

4 投标报名与招标文件的获取

4.1 投标报名

本项目不需报名。

4.2 招标文件的获取

潜在投标人可登录南宁轨道地产集团有限责任公司官网(http：//www.nngddc.com)下载招标文件及相关资料。

注：投标人如未按要求或未完整下载相关文件，或由于未及时关注招标文件补充通知（补遗）、答疑等相关项目信息而影响投标的，其责任由投标人自行承担。

5 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年7月11日09时30分。

5.2投标文件递交地点：南宁市青秀区凤岭北路111号南宁国际旅游中心3号楼（C座）28楼2801开标室。

5.3 逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，将予以拒收。

6 发布公告的媒介

本次招标公告同时在南宁轨道地产集团有限责任公司官网(http：//www.nngddc.com)、e车网（http://www.ecrrc.com/）、中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn/）上发布。

7 联系方式

| 招 标 人：轨道地产建筑工程有限责任公司 | 招标代理机构：广西双科建设工程咨询有限公司 |
| --- | --- |
| 地 址：南宁市青秀区凤岭北路111号南宁国际旅游中心3号楼37层 | 地 址：南宁市青秀区凤岭北路111号南宁国际旅游中心3号楼（C座）28楼 |
| 邮 编：530029 | 邮 编：530029 |
| 联 系 人：陆工 | 联 系 人：李琪、罗路、莫永任 |
| 电 话：0771-5863298 | 电 话：0771-4800838 |
| 传 真：/ | 传 真：/ |
| 电子邮件：/ | 电子邮件： skzb0601@163.com |
| 网 址：/ | 网 址：/ |

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：轨道地产建筑工程有限责任公司 地 址：南宁市青秀区凤岭北路111号南宁国际旅游中心3号楼37层 联系人：陆工 电 话：0771-5863298 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：广西双科建设工程咨询有限公司 地 址：南宁市青秀区凤岭北路111号南宁国际旅游中心3号楼（C座）28楼 联系人：李琪、罗路、莫永任 电 话：0771-4800838 邮 箱：skzb0601@163.com |
| 1.1.4 | 项目名称 | 2025年-2026年南宁轨道地产建筑工程有限责任公司第三方施工劳务集中采购项目 |
| 1.1.5 | 交货地点 | 南宁市市辖区。 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.2.4 | 本项目增值税计税方法 | 一般计税法 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见招标公告。 |
| 1.3.2 | 服务期 | 详见招标公告。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 满足国家现行规范、标准、招标文件要求和项目实际需要。 |
| 1.4.1 | 投标人资质要求 | 详见招标公告。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 1.9 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 分 包 | 不允许分包 |
| 1.12 | 偏 离 | 不允许 |
| 2.1.1（8） | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件的澄清、修改、补充通知等内容。 |
| 2.2.1 | 投标人对招标文件提出异议的截止时间 | 投标截止时间10日前。投标人不在规定期限内提出，招标人有权不予答复，或答复后投标截止时间由招标人确定是否顺延。 澄清在南宁轨道地产集团有限责任公司官网(http：//www.nngddc.com)、e车网（http://www.ecrrc.com/）、中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn/）上发布。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的材料 | - 投标文件的组成部分：资格审查文件、资信文件、价格文件三部分组成。 - 资格审查文件包括但不限于以下内容: - （1）法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书（如无授权时，只需提供法定代表人资格证明书），法定代表人及被授权人身份证正反面复印件； - （2）投标人投标人有效的企业营业执照或事业单位法人证书、建筑施工劳务资质以及安全生产许可证等证明文件复印件； - （3）提供无重大税收违法失信主体截图（信用中国网址：https://www.creditchina.gov.cn/）、无严重失信主体名单截图（信用中国网址： https://www.creditchina.gov.cn/）。； - （4）投标人自2022年1月1日至投标截止日期任意一年会计事务所出具无保留意见的财务报表净利润为正值，或由基本户开户银行开具的无超期、未标注欠息、诉讼等不良记录、账户未休眠的资信证明； - （5）提供拟配置项目管理机构配备： - 1）项目负责人证明材料为建筑工程专业一级或二级建造师注册证书及安全生产考核合格证书（B类）复印件； - 2）项目管理人员的证明材料为施工员证复印件； - 3）专职安全员证明材料为安全生产考核合格证书（C类）复印件。 - （6）承诺书； - （7）投标人认为需要提交的其他资料。 - 资信文件包括但不限于以下内容： - （1）投标人基本情况一览表； - （2）投标人类似项目业绩表； - （3）合同条款响应表； - （4）资信条款响应表； - （5）投标人认为需要提交的其他资料。 - 价格文件包括但不限于以下内容： - （1）投标函； - （2）投标报价表； - （3）投标报价明细表； - （4）投标人认为需要提交的其他资料。 |
| 3.2 | 投标报价 | 1、投标人所报价格应为不含税全包价，包括： （1）人工费、机械费、搭拆脚手架工料费用、各种材料损耗费、卸车费场内二次运输费、合同工期内的赶工费、施工水电费、技术措施费、已完工程及设备保护措施费、安全文明施工费、雨季或异常气候施工措施费、成品保护费、垃圾清运费用、工程完成验收清洁费、综合管理费、利润及其他一切费用等。 （2）必要的保险费用。 （3）履行合同标的全过程产生的所有成本和费用及招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等一切费用。 2.本项目采用不含税报价，在签订本项目合同时，遵循国家现行税法的相关规定在中标人不含税单价和合价的基础上逐项增加税费，并明确相应税率和税金。本合同最终税金在结算阶段，按实际产生的税金进行核算，但合同不含税价格不因国家税率调整而调整。 3.本项目不含税报价是指不含增值税报价。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 递交投标文件的截止之日起120日历天 |
| 3.4 | 投标保证金 | 本项目无需递交投标保证金 |
| 3.5 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.6.3 | 签字和（或）盖章要求 | 投标人应当按照招标文件规定，在投标文件封面和文本中明确要求之处进行签字或者盖章。 |
| 3.6.4 | 投标文件份数 | 正本 一 份，副本 四 份，并应随投标文件提交包含投标文件全部内容的电子文件 二 份U盘。投标文件电子版内容及格式：包括office版本（文本内容为Word格式，价格文件为word或Excel格式）的全套投标文件(资格审查文件、资信文件、价格文件)和全套投标文件的正本盖章后PDF版的扫描件。 投标人中标后须按招标人要求另提供若干份副本。 |
| 3.6.5 | 装订要求 | 分册装订，共分3册，分别为：资格审查文件、资信文件、价格文件。 投标文件每册装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，建议采用软封面和胶装方式装订。 |
| 4.1.1 | 包装、密封 | 投标人应将投标文件封装为三个包，分别密封在投标文件密封箱/袋里，三个包装中分别是：资格审查文件正本和副本、资信文件正本和副本、价格文件正本和副本（电子版文件用纸质袋密封后，封入此包装内）。密封箱/袋上应清楚的标明“资格审查文件”、“资信文件”、“价格文件”。最后，投标人可以将上述三个密封箱/袋单独或者统一封装在一个或多个大的密封箱/袋内递交。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 招标编号：SKZX-2025-FW005 招标人名称：轨道地产建筑工程有限责任公司 （项目名称）2025年-2026年南宁轨道地产建筑工程有限责任公司第三方施工劳务集中采购项目 投标文件 资格审查文件或资信文件或价格文件 投标人地址： 投标人名称： 本投标文件投标截止时间前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 详见招标公告。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 截标、开标时间和地点 | 投标截止时间：详见招标公告 开标时间：同投标截止时间 开标地点：南宁市青秀区凤岭北路111号南宁国际旅游中心3号楼（C座）28楼2801开标室。 |
| 5.2.1 | 开标 | 开标顺序：随机 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：成员人数为5人及以上单数，其中技术、经济等方面的专家组成不得少于成员总数的2/3，招标人委派评标专家不得多于成员总数的1/3。 |
| 6.3 | 评标办法 | 采用综合评估法，详见第三章《评标办法》 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人及定标原则 | 否，评标委员会根据综合评分排名情况，推荐5名中标候选人（当中标候选人不足5名时按实际数量推荐），并标明排序，招标人根据评标结果确定综合得分排名第一、第二和第三的中标候选人为中标人。招标人将在排名前三的中标候选人中选择最低的投标报价（含单价及总报价）作为签约合同价款，三名中标人中，不含税投标总报价高的二名中标人必须承诺接受不含税投标总报价最低的中标人的不含税投标单价及总报价为中标价，如不含税投标总报价高的中标人不接受不含税投标总报价最低的为中标价，招标人有权按中标候选人排序确定其他投标人为中标人。确定的中标人第一名负责良庆区、西乡塘区范围内的项目施工劳务，第二名负责邕宁区、江南区范围内的项目施工劳务，第三名负责青秀区、兴宁区范围内的施工劳务。 中标合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合得分排名第一、第二和第三的投标人。（详见投标人须知正文部分7.1定标条款）。 |
| 7.3.1 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 7.4.4 | 放弃中标人资格 | 中标人如放弃中标资格，则纳入招标人的不良信用名单，并禁止1年内不得投属于招标人的项目。 |
| 10. 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1 | 词语定义 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为。 |
| 10.2 | 招标上限控制价 | 本项目招标上限控制价（不含增值税）为人民币陆佰叁拾捌万玖仟玖佰肆拾柒元贰角捌分（¥6389947.28），其中：不含增值税分项招标控制单价详见招标文件第五章用户需求书。投标报价高于招标上限控制价（或分项上限控制价）的投标文件将按否决投标处理。 |
| 10.8 | 其他 | 1.在签订合同前，招标人与中标人依据本次招标文件中的用户需求书、中标人的投标文件（如资信响应表、资信文件等），按照二者较优值形成技术规格书。并经双方确认后构成本合同的有效组成部分。若中标人在定标后及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作放弃中标资格。 2.中标人在领取中标通知书前，一次性向招标代理机构支付招标代理服务费，暂按不含增值税招标上限控制价6389947.28计算，预计 23964.64元。最终实际支付金额以中标价为基数，按照招标人与招标代理机构签订的招标代理合同约定的计算规则计算，中标人按照实际中标单位数量平均分摊支付。招标代理机构在收到费用后5个工作日内向中标人开具增值税发票。 3.招标人与代理人签订的《2025年-2026年南宁轨道地产建筑工程有限责任公司第三方施工劳务集中采购项目招标代理合同》，招标代理服务费计算规则为：参照国家发展改革委《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）规定。招标代理服务费=各项目的实际中标金额×招标代理服务费收费标准×（1-招标代理服务费比选下浮费率55%）（按差额定率累进法计算），按服务类标准计取。 4.本项目招标文件的最终解释权归招标人。 |
| 10.9 | 需要补充的其他内容 | 本项目招标工程量为预估，投标人应充分考虑整个集中采购期间供货量的不确定性。 |

## 投标人须知正文部分

### 1 总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见“投标人须知前附表”。

1.1.3 本项目招标代理机构：见“投标人须知前附表”。

1.1.4 本招标项目名称：见“投标人须知前附表”。

1.1.5 本项目地点：见“投标人须知前附表”。

#### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见“投标人须知前附表”。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见“投标人须知前附表”。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见“投标人须知前附表”。

1.2.4 本招标项目的增值税计税方法：见“投标人须知前附表”。

#### 1.3 招标范围、服务期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见“投标人须知前附表”。

1.3.2 本项目的服务期：见“投标人须知前附表”。

1.3.3 本项目的质量要求：见“投标人须知前附表”。

#### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资质条件,见“投标人须知前附表”。

1.4.2是否接受联合体投标：见“投标人须知前附表”。

#### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

见“投标人须知前附表”

#### 1.10 投标预备会

见“投标人须知前附表”

#### 1.11 分包

见“投标人须知前附表”

#### 1.12 偏离

见“投标人须知前附表”

### 2 招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

2.1.1本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法及标准；

（4）合同条款及格式；

（5）招标上限控制价；

（6）用户需求书；

（7）投标文件格式；

（8）“投标人须知前附表”规定的其他材料。根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.1.2根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件及其澄清、修改或补充文件对于同一内容表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

#### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标须知前附表所规定的时间之前，以书面形式通知招标代理机构，同时以发电子邮件的形式提供电子版本文件。否则，招标人有权不予答复，或答复后投标截止时间由招标人确定是否顺延。招标人将根据投标人的书面澄清要求进行澄清答复，招标人只答复与招标文件内容有关的问题，并有权对任何与招标文件无关的问题不作回答。

2.2.2招标人将澄清的答复内容（答复中包括问题但不包括问题的来源）进行整理，并以澄清文件的形式在南宁轨道地产集团有限责任公司官网(http：//www.nngddc.com)、e车网（http://www.ecrrc.com/）、中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn/）上发布通知所有潜在投标人，发布之日起，视为投标人已收到该澄清文件；投标人未及时关注在南宁轨道地产集团有限责任公司官网(http：//www.nngddc.com)、e车网（http://www.ecrrc.com/）、中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn/）上发布的澄清文件造成的损失，由投标人自行负责。该答复的内容为招标文件的组成部分。

#### 2.3 招标文件的修改

2.3.1在投标截止时间前，无论出于何种原因，招标人可以主动或应投标人澄清要求对招标文件进行必要的补遗或修改。

2.3.2招标文件的补遗或修改通知是招标文件的组成部分，将以补充招标文件的形式在南宁轨道地产集团有限责任公司官网(http：//www.nngddc.com)、e车网（http://www.ecrrc.com/）、中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn/）上发布通知所有潜在投标人，发布之日起，视为投标人已收到该补充招标文件，并对投标人具有约束力；投标人未及时关注在南宁轨道地产集团有限责任公司官网(http：//www.nngddc.com)、e车网（http://www.ecrrc.com/）、中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn/）上发布的补充招标文件造成的损失，由投标人自行负责。

2.3.3当后发的补遗或修改通知与原招标文件或此前发出的补遗或修改通知之间存有不一致时，应以后发的补遗或修改通知为准。

2.3.4为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的补遗或修改部分进行研究，招标人可适当推迟投标截止时间。招标澄清或修改的内容影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间15日前以在南宁轨道地产集团有限责任公司官网(http：//www.nngddc.com)、e车网（http://www.ecrrc.com/）、中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn/）上发布的形式通知所有潜在投标人。

### 3 投标文件

#### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）资格审查文件：具体内容见“投标人须知前附表”；

（2）资信文件：具体内容见“投标人须知前附表”；

（3）价格文件：具体内容见“投标人须知前附表”；

3.1.2招标文件“第六章投标文件格式”有规定格式要求的，投标人应按规定的格式填写并按要求提交相关的证明材料。

#### 3.2 投标报价

3.2.1投标报价是指由投标人根据本项目招标要求进行自主报价，本项目投标报价内容和要求详见投标人须知前附表。

3.2.2 投标人应按招标文件要求填写相应表格。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1在“投标人须知前附表”规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

#### 3.4 投标保证金

本项目无需递交投标保证金

#### 3.5 备选投标方案

除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

#### 3.6 投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.6.2投标文件必须对招标文件有关服务期、投标有效期、质量要求、用户需求书、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标文件副本也可使用正本的复印件。投标文件正本与副本均由投标人的法定代表人或其委托代理人在规定的相关位置签字（或盖章）并加盖投标人单位公章。由委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见“投标人须知前附表”。

3.6.4投标文件正本一份，副本份数见“投标人须知前附表”。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5 投标文件应编制目录，具体装订要求见“投标人须知前附表”规定。

### 4 投标

#### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件应按“投标人须知前附表”的要求进行包装、密封，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。

4.1.2 投标文件封套上应写明的其他内容见“投标人须知前附表”。

#### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在“投标人须知前附表”第5.1款规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见“投标人须知前附表”。

4.2.3 除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2.5 现场递交投标文件的投标人，需携带法定代表人证明书原件，若为其授权人来递交文件的，还需提供授权委托书原件，否则其递交的投标文件不予接收。

#### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1在“投标人须知前附表”第5.1款规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知，应按照本章第3.6.3款的要求签字和盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3.6款和第4款规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 5 开标

#### 5.1 开标时间和地点

招标人在“投标人须知前附表”规定的投标截止时间（开标时间）、地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或委托代理人参加。

#### 5.2 开标程序

5.2.1参加现场开标会的投标人法定代表人或其委托代理人（以下统称“投标人代表”）必须在投标截止前到开标地点出示本人有效身份证（限中国公民居民身份证、外籍有效护照，下同）、法定代表人证明书、法人代表授权委托书（若为授权人时），并由招标人或其委托的公证机构代表验证确认。否则招标人有权拒收其投标文件。

5.2.2招标代理机构对开标过程制作记录。

5.2.3开标会由招标人或其委托的招标代理机构主持。

5.2.4主持人按以下程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）介绍参加开标会议的单位和人员；

（3）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，点名确认投标人是否派人到场；

（4）投标人代表检查投标文件的密封情况；

（5）投标人代表、招标人代表等有关人员对以上内容相关表格进行签字确认；

（6）按照“投标人须知前附表”的规定的开标顺序开标；

（7）唱标：对投标人的投标报价、质量要求、服务期及其他内容进行唱标，并记录在案；

（8）公布招标上限控制价及相关内容；

（9）投标人代表、招标人代表等有关人员对开标过程相关表格进行签字确认；

（10）主持人宣布相关事宜。

（11）开标结束。

#### 5.3不予开标

符合下列情况之一的投标，招标人拒绝受理或在开标时当场否决其投标，不得进入评标：

（1）投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）投标文件未按招标文件要求密封的；

（3）无疫情特殊政策的情况下，投标人授权的代理人未按时出席开标会；

（4）授权出席开标会、授权签署投标文件的委托代理人非投标人授权委托人。

#### 5.4开标异议

（1）投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

（2）投标人不得就招标人已答复的同一事项再次异议。

（3）投标人如在开标现场没有提出异议，视为主动放弃异议资格，不得在其他情况下再次提出开标异议。

### 6 评标

#### 6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）为该项目招标代理、造价咨询机构的人员；

（6）与投标人有其他利害关系。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评标办法

详见第三章《评标办法及标准》。

### 7 合同授予

#### 7.1 定标

7.1.1除“投标人须知前附表”规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见“投标人须知前附表”。

7.1.2招标人应当确定排名第一、第二和第三的中标候选人为中标人，三名中标人中，不含税投标总报价高的二名中标人必须承诺接受不含税投标总报价最低的中标人的不含税投标单价及总报价为中标价，如不含税投标总报价高的中标人不接受不含税投标总报价最低的为中标价，招标人有权按中标候选人排序确定其他投标人为中标人。

确定的中标人第一名负责良庆区、西乡塘区范围内的项目施工劳务，第二名负责邕宁区、江南区范围内的项目施工劳务，第三名负责青秀区、兴宁区范围内的施工劳务。

如排名第一、第二和第三的中标候选人放弃中标，中标人因不可抗力或者自身原因不能签订或履行合同、或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.1.3投标人应确保提供的资料真实无误，如有弄虚作假的情况，一经查实，取消投标资格，已经中标的取消中标资格。

7.1.4评标委员会评审结束后，招标人经审查发现评标过程中有明显错误，可以组织原评标委员会进行复评。

#### 7.2 中标通知及中标公告

7.2.1招标人按规定在网站上发布中标候选人公示和中标公告，发布之日起，视为所有投标人已收到该中标结果。

7.2.2对未中标者，招标人及招标代理机构不对未中标原因做出解释，同时亦不退还投标文件。

#### 7.3 履约保证金

7.3.1本项目无需递交履约保证金。

#### 7.4 签订合同

中标合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合得分排名第一、第二和第三的投标人。（详见投标人须知正文部分7.1定标条款）

招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。中标人因不可抗力或者自身原因不能履行招标采购合同的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

### 8 重新招标和不再招标

#### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）评标委员会否决不合格投标或者界定为无效后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争性的（当有效投标不足三个，但仍有两个有效时，评标委员会认为剩余的投标文件仍具有竞争性的，应继续评审）；

（4）根据本须知第3.3.2款规定，所有中标候选人均不同意在投标有效期内延长投标有效期的。

（5）招标文件、有关法规和文件规定的重新招标的情形。

#### 8.2 不再招标

项目招标经两次发布信息后，仍出现本章8.1（1）或（2）或（3）情况的，招标人可不再进行招标。

### 9 纪律和监督

#### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;

（2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

#### 9.2 对投标人的纪律要求

9.2.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（10）不同投标人的投标文件相互混装；

（11）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出（如有）。

9.2.2投标人不得向招标人或评标委员会成员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

#### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

#### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### 9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，可以在知道或者应当知道之日起十日内向招标人提出书面投诉。投诉应当有明确的请求及证明材料，没有提出异议或者投诉活动不符合要求的，招标人不予受理。

### 10 需要补充的其他内容

#### 10.1词语定义

见“投标人须知前附表”。

#### 10.2 招标上限控制价

详见“投标人须知前附表”。

#### 10.3 知识产权

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

#### 10.4同义词语

构成招标文件组成部分的“合同条款及格式”、“用户需求书”等章节中出现的措辞“发包人或甲方”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

#### 10.5 监督

本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的主管部门依法实施的监督。

#### 10.6 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，依次按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

#### 10.7 本项目采购及合同执行的任何阶段，如果招标人发现投标人/中标人存在下述行为之一的，招标人有权取消其投标/中标资格，投标/中标无效。情节严重的，报同级或上级监管部门依法进行处理；同时将其列入招标人的不良信用名单：

（1）投标人在投标截止期后撤回其投标的。

（2）提供虚假材料谋取中标的。

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（4）恶意串通等不正当竞争行为的。

（5）中标后无正当理由拒不与采购人签订采购合同的。

（6）未照招标、投标文件确定的事项签订采购合同的。

（7）将采购合同转包的。

（8）提供假冒伪劣产品的。

（9）擅自变更、中止或者终止采购合同的。

（10）中标人签订合同后，不能履约或无故拖延履约期的。

（11）中标人未投标阶段提出异议或疑问，在成交后无法满足采购需求的。

（12）中标人在成交后无正当理由放弃成交资格的。

（13）招标文件、法律、法规规定的其他情形。

#### 10.8其他

10.8.1 其他条款见“投标人须知前附表”。

10.8.2 本项目招标代理服务费及招标上限控制价编制服务费（如有）的计算方法如下：

（1）招标代理服务费：参照国家发展改革委《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）规定。招标代理服务费=本项目的实际中标金额×招标代理服务费收费标准×（1-55%）（按差额定率累进法计算），按服务招标类型计算。

招标代理服务收费标准

| 服务 费率（%） 类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-50000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 50000-100000 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 100000-500000 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 500000-1000000 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 1000000以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

以本项目的招标上限控制价为例，招标代理服务费计算过程如下：

招标上限控制价金额（¥6389947.28 ）：

1000000元×1.5%=15000.00元

（5000000元-1000000元）×0.8%=32000.00元

（6389947.28元-5000000元）×0.45%=6254.76元

15000.00+32000.00+6254.76=53254.76元

招标代理服务费=53254.76×（1-55%）=23964.64元

（2）本招标项目招标代理费用支付方式及预计金额见投标人须知前附表，最终实际支付金额以中标价为基数计算，中标人按照实际中标单位数量平均分摊支付。

（3）招标代理费用支付单

| 招标代理费用支付单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期： 年 月 日 |  |  |  |
| 项目名称： |  |  |  |
| 项目编号： |  |  |  |
| 招标人： |  |  |  |
| 招标代理： |  |  |  |
| 中标人： |  |  |  |
| 中标价： |  |  |  |
| 招标代理费用计算式 |  |  |  |
| 注：根据招标文件及招标代理合同约定，本项目按货物招标类型取费率计算,由中标人付费。 |  |  |  |
| 招标代理费用为：人民币 （￥ ） |  |  |  |
| 招标代理收款账户信息 户名： 开户行： 账号： 联系人：李琪、罗路、莫永任，0771-4800838 |  |  |  |

第三章  评标办法及标准

## 1 评标方法

本次评标采用综合评估法。满分100分，其中资信得分40分，价格得分60分。

## 2 评标依据

- 本项目《招标文件》及补充文件；

- 招投标法及相关法规；

- 有效的《投标文件》及澄清文件。

## 3 评标组织

3.1评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会的组建详见第二章投标人须知第6.1款的规定。

3.2评标程序和内容包括：

（1）评标委员会成员熟悉招标文件和评标办法；

（2）全体评标委员会成员对投标文件的资格审查文件进行资格审查；

（3）按专家专业类别分为经济评审组和技术评审组；

（4）评标委员会成员对通过资格审查的投标文件进行初步评审；

（5）技术评审组对投标文件的资信文件进行评审并打分，经济评审组对投标文件的价格文件进行评审并打分；

（6）计算各投标人综合评分，并按照综合得分由高到低排序；

（7）全体评标委员会完成评标报告，推荐中标候选人。

## 4 资格审查

4.1全体评标委员会审查投标人是否符合法律、法规、规章以及本招标文件对投标人资质和其他强制性标准，是否处于正常的经营状况等情况。

4.2在本阶段不符合任何一项资格评审标准的投标人，均视为资格审查不合格，不得进入下一阶段的评审。评审标准详见附表一《资格审查表》。

4.3当有效投标不足三个时，评标委员会认为剩余的投标文件不具有竞争性的，不进入初步评审阶段。

## 5 初步评审

5.1评标委员会将对投标文件的实质性内容进行初步评审，判定其内容是否真实、完整，是否满足招标文件要求并在实质性内容上予以响应；

5.2如果投标文件实质性不响应招标文件的要求和条件的，评标委员会将判定为重大偏差并作否决投标处理，并且不允许投标人通过修正或撤销其不符要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标文件；

5.3评标委员会根据招标文件的要求对投标人进行初步评审，未通过初步评审的投标人不得进入下一阶段的详细评审。评审标准详见附表二《初步评审表》。

5.4投标文件有下列情形之一的，评标委员会应按否决投标处理：

- 不符合附表一《资格审查表》规定的；

- 不符合附表二《初步评审表》规定的；

- 法定代表人未按规定出具授权委托书的(采用委托代理人形式的)；

- 在投标文件中有虚假文件和/或资料的；

- 投标文件中附有招标人不能接受的条件；

- 投标人以经评标委员会评审认定为低于成本的报价竞标；

- 开标会结束拒绝在开标记录上签字确认，且经核实无误后，仍拒绝签字确认的；

- 投标人扰乱会场秩序，经劝阻仍然无理取闹的；

- 投标人未能按照评标委员会要求，对其投标文件进行澄清、说明和补正的；

- 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

- 为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

- 为本项目提供招标代理服务的；

- 与本项目的招标代理机构同为一个法定代表人的；

- 与本项目的招标代理机构相互控股或参股的；

- 与本项目的招标代理机构相互任职或工作的；

- 招标文件、法律、法规规定的其他否决投标情况。

5.5当有效投标不足三个时，评标委员会认为剩余的投标文件不具有竞争性的，不进入详细评审阶段。

## 6 详细评审

### 6.1资信部分评审

6.1.1评标委员会技术评审组对通过初步评审的投标文件的资信文件进行详细评审。

6.1.2技术评审组按照附表三《资信文件评分表》规定的量化因素和分值，对各投标人资信部分评审。各评委对投标人的各评分项评分累加后得出各评委的总得分。投标人资信得分取所有评委总得分的算术平均值（得分出现小数的，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入）。

### 6.2报价部分评审

6.2.1评标委员会经济评审组对通过初步评审的投标文件的价格文件进行详细评审。

6.2.2投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）修正后的最终投标报价超过招标上限控制价的投标文件作否决投标处理。如项目设有综合单价控制价的，修正后的综合单价超过综合单价控制价的投标文件作否决投标处理。

（4）评标价格及中标价均以修正后的投标报价为准。如投标人不接受按以上规则确定的评标总价和中标价，则其投标将被否决。

6.2.3出现下列情况的投标文件将予以否决：

（1）评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价投标，否决其投标。

（2）投标报价清单如有漏项的投标文件，将予以否决。

6.2.4经济评审组按照附表四《投标报价评分表》规定的量化因素和分值，对各投标人的投标报价评审，并计算出价格得分（得分出现小数的，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入）。

6.2.5 本项目以不含税的投标报价计算评标基准价和投标报价得分。

### 6.3 投标文件的澄清和补正

6.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中的非实质性偏离内容进行书面澄清、说明或补正。澄清、说明和补正必须由评标委员会书面提出、投标人书面答复，否则无效。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

非实质性偏离是指投标文件实质性响应招标文件，但在部分可允许范围内存在一些不规则、不一致、不完整的内容，通过澄清、说明或者补正后这些内容不会改变投标文件的实质性。以下情况属于非实质性偏离：

（1）投标文件文字表述的内容含义不明确；

（2）同类问题表述不一致；

（3）明显文字和计算错误；

（4）评标委员会认定的其他非实质性偏离情况。

6.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

6.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

6.3.4对投标文件进行澄清、说明和补正采用书面材料。

### 6.4评标结果

6.4.1汇总得分

各投标人综合评分=资信得分+价格得分；

6.4.2推荐中标候选人

经评审后，评标委员会按综合评分由高到低顺序推荐5名中标候选人（当中标候选人不足5名时按实际数量推荐），并标明排序。综合评分相同时，则价格得分较高的排名靠前；如价格得分也相同，则资信得分较高的排名靠前；如资信得分也相同，则由评标委员会采用记名投票方式确定。

6.4.3 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告由评标委员会成员起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字确认，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。评标委员会成员拒绝在评审报告中签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。

6.4.4评标委员会应将评标过程中使用的文件、表格以及其他材料即时归还招标人。

本评标办法由南宁轨道地产建筑工程有限责任公司负责解释。

### 附表一：资格审查表

| 序号 | 内容 | 合格条件标准 | 评审依据 | 评审结果（合格/不合格） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人代表身份证明材料 | 提供法定代表人授权书及法定代表人资格证明书（如无授权时，只需提供法定代表人资格证明书），法定代表人及被授权人身份证复印件加盖公章 | 法定代表人授权书，法定代表人资格证明书，身份证正反面复印件 |  |
| 2 | 企业或事业法人营业执照、建筑施工劳务资质以及安全生产许可证 | 投标人为中华人民共和国境内依法设立的法人或其他组织，具备有效的营业执照、建筑施工劳务资质以及安全生产许可证。 | 投标人有效的企业营业执照或事业单位法人证书、建筑施工劳务资质以及安全生产许可证等证明文件复印件 |  |
| 3 | 不良信用名单 | 自招标公告发布之日前对在“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn/)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，将被拒绝参与本次采购活动。已执行完毕或不再执行的除外。 | 提供无重大税收违法失信主体截图（信用中国网址：https://www.creditchina.gov.cn/）、无严重失信主体名单截图（信用中国网址：https://www.creditchina.gov.cn/） |  |
| 4 | 财务报告 | 投标人自2022年1月1日至投标截止日期任意一年会计事务所出具无保留意见的财务报表净利润为正值，或由基本户开户银行开具的无超期、未标注欠息、诉讼等不良记录、账户未休眠的资信证明）。 | 提供由会计事务所出具的无保留意见的投标人自2022年1月1日至投标截止日期任意一年年度审计报告（应包含资产负债表、利润表、现金流量表等主要财务报表及附注，若为新成立的企业，请根据实际情况提供至招标之日上一季度止由会计师事务所出具的无保留意见的季度财务报表）或提供由基本户开户银行开具的资信证明文件。 |  |
| 5 | 拟配置项目管理机构配备 | （1）拟配置项目负责人：1人，具有建筑工程专业一级或二级建造师注册证书及安全生产考核合格证书（B类）； （2）拟配置项目管理人员：2人，具有施工员证； （3）专职安全员：1人，具有安全员证及安全生产考核合格证书（C类）（广西以外若无岗位证书的必须提供安全生产考核合格证书（C类））。 | （1）项目负责人证明材料为建筑工程专业一级或二级建造师注册证书及安全生产考核合格证书（B类）复印件； （2）项目管理人员的证明材料为施工员证复印件； （3）专职安全员证明材料为安全员证及安全生产考核合格证书（C类）（广西以外若无岗位证书的必须提供安全生产考核合格证书（C类））复印件。 |  |
| 6 | 承诺书 | 投标人没有处于被责令停业，或投标资格被行政主管部门取消，或财产被接管、冻结、破产状态，在投标截止前3年内没有骗取中标、严重违约或重大安全质量事故。与其他投标人之间不存在单位负责人为同一人或者控股、管理关系的情况。 | 按规定格式提供承诺书原件 |  |
| 7 | 联合体 | 本项目不接受联合体投标 | 投标人为非联合体投标 |  |

注：

1.投标文件中的所有证明资料的复印件均应加盖投标人公章，原件备查；

2. 评审结果填写：合格打√，不合格打×，凡评审结果有一项不合格者，结论为不通过。

3.未通过资格审查不得进入下一步评审。

附表二:  初步评审表

经济初步评审表

| 序号 | 评审项目 | 评审结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按规定签署和盖章。 |  |  |
| 2 | 投标文件按规定的格式填写，内容齐全；投标函中没有关键字迹模糊、无法辨认或含义不明确的（应按照招标文件规定第六章投标文件格式填写）。 |  |  |
| 3 | 投标有效期满足招标文件要求。 |  |  |
| 4 | 投标报价未超过招标上限控制价或分项上限控制价的。 |  |  |
| 5 | 投标人没有递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中，虽有两个或多个报价但已书面声明哪一个有效（按招标文件规定提供可选择性方案报价的除外）。 |  |  |
| 6 | 服务期满足招标文件要求。 |  |  |
| 7 | 投标报价清单无缺、漏项。 |  |  |
| 8 | 无招标文件、法律、法规规定的其他否决投标情况。 |  |  |

注：1.评审结果填写合格打√，不合格打×，凡评审结果有一项不合格者，结论为不通过。本表内容由经济评审组评审使用。

2.“缺、漏项”是指投标人未按照招标人提供的清单项进行报价，投标人的报价清单中缺少某项清单或报价。

资信初步评审表

| 序号 | 评审项目 | 评审结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按规定签署和盖章。 |  |  |
| 2 | 投标文件的实质性内容按照规定的格式填写、内容齐全（应按照招标文件规定第六章节格式填写）。 |  |  |
| 3 | 投标人在资格评审文件或资信文件中未透露有关报价的信息。 |  |  |
| 4 | 合同条款完全响应。 |  |  |
| 5 | 满足《用户需求书》要求的。 |  |  |
| 6 | 资信部分响应表无负偏离的。 |  |  |
| 7 | 投标文件按招标文件要求提供售后服务承诺书。 |  |  |
| 8 | 无招标文件、法律、法规规定的其他否决投标条件。 |  |  |

注：评审结果填写合格打√，不合格打×，凡评审结果有一项不合格者，结论为不通过。本表内容由技术评审组评审使用。

附表三：资信文件评分表

| 序号 | 评审项目 | 标准分 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似项目业绩 | 20 | 投标人自 2022 年 1月1日至投标截止时间止至完成过或承接过的单项合同金额达300万元及以上的建筑施工类的业绩合同。每个得5分，满分20分。 备注：1.以合同签订时间为准；2.每个业绩不重复计分，本项最高20分；3.投标人须提供业绩证明文件（业绩证明文件为合同关键页或业主盖章证明复印件，证明文件中须体现出合同双方、合同签订时间、合同服务内容、合同金额等信息，否则视为无效证明文件）。 |  |
|  | 拟投入本项目人员配备 | 20 | 拟投入本项目施工人员配备合理，能满足本项目施工需要： 提供特殊工种： 电工，每个得2分，满分5分。 焊工，每个得2分，满分5分。 架子工，每个得2分，满分5分。 高处作业操作证（登高证等），每个得2分，满分5分。 备注：电工提供特种作业操作证（电工）复印件；焊工提供特种作业操作证（焊接与热切割作业）复印件；架子工提供建筑施工特种作业操作资格证（架子工）及高处作业操作证（登高证）复印件。 |  |
| 资信文件得分 |  | 40 |  |  |

### 附表四：价格部分评分表

| 序号 | 评审内容 | 满分 | 评审标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分评审 | 60分 | 基准价： 取全部有效报价的算术平均值作为评标基准价。计算结果保留2位小数。 价格评分标准： 投标人有效报价每高于基准价1％，扣1分，不足1%的部分按线性内插法计算，计算公式：报价得分=60—（投标人的报价—基准价）/基准价×1×100； 有效报价每低于基准价1％，扣0.5分，不足1%的部分按线性内插法计算，计算公式：报价得分=60—（基准价—投标人的报价）/基准价×0.5×100。本项最低分0分。计算结果保留2位小数。 |  |
| 合计 |  | 60 |  |  |

# 第四章 合同条款及格式

【×本】

合同编号：

XXXX工程劳务分包合同

甲方：（建筑劳务发包单位）：南宁轨道地产建筑工程有限责任公司

乙方：（建筑劳务承包单位）：

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建筑劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

一、乙方资质情况

1.资质专业及等级：     /

二、工程概况、合同价款

1.项目名称：

2.项目地点：

3.劳务分包暂定总价款（含税）为：（大写）人民币     即￥      ，（除税总价为：（大写）人民币     即￥      ，增值税为：￥     ）。合同总价为含税价，税率为 3%，增值税和税率随着国家或地区政策的调整而调整。

4.合同价款的计价方法：  综合单价包干  ；分包内容、数量、单价：详见合同附件一，综合单价包含：人工费、机械费、搭拆脚手架工料费用、各种材料损耗费、卸车费场内二次运输费、合同工期内的赶工费、施工水电费、技术措施费、已完工程及设备保护措施费、安全文明施工费、雨季或异常气候施工措施费、成品保护费、垃圾清运费用、工程完成验收清洁费、综合管理费、利润、税金及其他一切费用等。如因甲方对工程的做法另有特殊要求时，单价另行商议；乙方施工水电分别从甲方指定处接装水表及电表，由 乙方 承担相关材料设备及安装费用。施工水电费、保修期、苗木养护期间产生的水电费由乙方承担。

5.因工程变更、新增内容、清单错漏项等导致工程内容、工程量发生变化的，合同价款可按下列方法进行调整（但合同性质为固定总价合同的情况、合同价款为锁定基础价格进行浮动的情况除外）：

（1）合同中已有适用于变更工程的固定综合单价的，按该固定综合单价及变更工程量计算并调整合同价款；

（2）合同中只有类似于变更工程的固定综合单价的，可以参照该类似的固定综合单价及变更工程量计算并调整合同价款；

（3）合同中没有适用或类似于变更工程的固定综合单价的，则双方另行协商确定单价。

6.甲方向乙方提出增加的施工工作内容（包括分包内容和数量），乙方应无条件服从并按甲方的要求配合完成施工。

7.负责由甲方发出区域项目施工通知的每一项工作，如负责该区域的乙方无故拒绝承接，甲方有权按照中标人名单排序选择其他中标人承接。

8.每一个承接项目均需配备一名项目负责人。

9.维修工程的要求：维修响应及时率100%，必须在24小时内响应；维修及时率100%，维修期限分别是快修3个小时，小修3天，中修7天，大修15天；维修完成销项率100%。

乙方应根据合同中已确定单价的内容提供确保质量要求的服务，并可根据实际发生的数量提出结算和支付申请。如果乙方提出对合同中未确定单价的内容进行结算的，甲方则不予以认可。甲方的任何代表、个人所签认的内容、数量和金额对甲方与乙方均无效，且甲方不承担任何经济和法律责任。

三、分包工作期限

合同工期总日历天数  365  天。

备注：1.本合同工期均含节假日及验收时间。2.具体开工时间以移交的工作面并接到甲方开工通知为准，工期自甲方开工通知确定的日期起计算。但乙方的施工工期应不影响工程总进度工期，乙方应根据双方共同确认的工程进度计划进行施工。

如遇下列情况，经甲方及监理盖章确认后，工期相应顺延：

（1）工程量变化较大和设计变更较大而影响施工进度；

（2）非因乙方原因，施工中停电造成一周内连续停工累计超过8小时以上，影响正常施工的；

（3）不可抗力因素；

（4）乙方在以上情况发生后5天内，就延误的内容向甲方代表提出报告，逾期不办理视为放弃。非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方承担违约责任。

3.乙方在收到甲方进场通知后（包括但不限于书面、电话、通讯软件、口头等通知），乙方必须无条件配合甲方要求，最迟6小时内完成进场施工并达到甲方相关条件要求，进场后，乙方不得以任何理由拒绝甲方的施工指令，包括但不限于分批分次施工及移交、雨天施工等，因此产生的一切费用包含在乙方合同价内，在投标阶段已综合考虑。

四、支付条件、支付方式、发票开具及收款方账户

1.每月支付至上月累计已完成工程量的 80 %。

2.本合同全部施工完成后，完成的施工内容需经甲方相关部门验收通过，且双方签字确认验收资料（收方记录、劳务人员应发工资表明细、劳务人员月考勤表等）后，甲方在收到乙方的请款报告后20个工作日内，向乙方支付至已完成工程量的90%；

3.甲方收到乙方递交的完整结算资料（乙方的竣工图及收方记录、劳务人员工资发放表、劳务人员考勤表、已付清承诺书等）后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。甲乙双方确认竣工图、工程量并完成结算审定后28天内向乙方支付至结算额的 97 %；

4.结算金额的 3 %作为质保金，工程质量保修期届满后，乙方按要求提出申请，甲、乙双方办理工程质量保证金结算手续后20个工作日内，乙方按要求提出申请，甲方将剩余的工程质量保证金（无息）支付给乙方（工程质量保证金金额与甲方向乙方支付的结算金额余款合计开具发票）。

5.在符合合同约定的支付条件，且乙方向甲方提供与本次支付金额相符的增值税专用发票后，由甲方按乙方在本合同中提供的银行账号以转账的方式向乙方支付。乙方须在付款前提供足额的增值税专用发票给甲方，否则甲方有权拒绝付款。

（二）支付方式：公对公转账。

（三）发票开具：乙方按以下信息向甲方开具增值税专用发票：

1.增值税专用发票购买方信息：

单位名称：南宁轨道地产建筑工程有限责任公司

地址：南宁市青秀区民族大道168号中房翡翠园紫青庭地下二层商铺
   开户行：中国建设银行股份有限公司南宁金湖北路支行
   账号：45001604264050702251
   税号：91450100198466905E
   电话：0771-5857742

2.增值税专用发票备注栏信息：

项目名称：

项目地点：

（四）乙方收款账号：

户名：

开户行：

银行账号：

五、履约保证金

5.1 本合同履约保证金按照下列第  5.11    项的约定执行：

5.1.1本合同乙方无需缴纳履约保证金；

5.1.2乙方提供履约担保的形式、金额及期限的：乙方在收到中标通知书后，须在30日内，以银行存款、银行保函、工程担保、电子保函或保证保险等形式向甲方提交本合同暂定总价款扣除甲方材料设备价款、暂估专业工程、暂列金额后的   %（¥   元 ）的履约保证金，银行存款转账至如下银行账号：

开户银行：中国建设银行股份有限公司南宁金湖北路支行

开户名称：南宁轨道地产建筑工程有限责任公司

账号：45001604264050702251

若乙方逾期不支付履约保证金或提供保函、工程担保的，每逾期一天，乙方应按本合同暂定总价款的万分之三向甲方支付违约金，逾期超过五天仍未支付或仍未完全支付的，甲方有权解除本合同。如甲方行使合同解除权的，甲方有权不支付未付款项（含工程款），如受到损失的，乙方还应负责赔偿。

履约担保的有效期自本合同生效之日起，至工程竣工验收合格、工程接收证书颁发之日止。

（1）如果是以银行存款方式提供履约担保的，双方同意甲方有权将乙方的履约保证金中与乙方应付甲方的违约金、赔偿金等款项进行抵销，但应及时通知乙方，且甲方可从应付工程款中扣除相应金额补足乙方的履约保证金；如应付工程款不足以补足的，乙方还应按甲方要求的时限另行向甲方支付，逾期未补足，乙方应按未付款项的万分之三/天向甲方支付违约金；逾期超过5天仍未补足的，甲方有权解除本合同。如甲方行使合同解除权的，余下的履约保证金甲方不予退回，同时乙方除按上述约定支付违约金外，还应按本合同暂定总价款的 5 %向甲方支付解约违约金，若因此造成甲方损失的，乙方还应予以全额赔偿。

（2）如果是以银行保函方式提供履约担保的，在乙方违约时，甲方可就乙方应付给甲方的违约金、赔偿金等款项向银行申请索赔，乙方应当予以配合。如甲方无法通过银行保函的方式获得赔偿或发现乙方提供的银行保函无效的，甲方有权立即要求乙方按照本合同的约定提供银行存款方式的履约担保，如乙方拒不提供银行存款作为履约担保方式的，甲方可解除本合同，乙方还应按本合同暂定总价款的 5 %向甲方支付解约违约金，若因此造成甲方损失的，乙方还应予以全额赔偿。

（3）如果是以其他甲方认可的履约保函方式提供履约担保的，在乙方违约时，甲方可就乙方应付给甲方的违约金、赔偿金等款项向担保人申请索赔，乙方应当予以配合。如甲方无法通过履约保函的方式获得赔偿或发现乙方提供的履约保函无效的，甲方有权立即要求乙方按照本合同的约定提供银行存款方式的履约担保，如乙方拒不提供银行存款作为履约担保方式的，甲方可解除本合同，乙方还应按本合同暂定总价款的 5 %向甲正价方支付解约违约金，若因此造成甲方损失的，乙方还应予以全额赔偿。

如乙方以银行存款方式提供履约担保的，甲方在工程竣工验收合格并对验收发现的问题完成整改后的7天内，向乙方返还履约保证金的50%（无息）；乙方向甲方完成（施工）竣工资料移交手续并配合完成工程结算后，可向甲方申请退还剩余履约保证金，甲方应在收到申请之日起28天内扣减乙方赔偿金和其他应从乙方扣回的款项后，将履约保证金的余额退还给乙方（无息）。

六、质保金金额、质保期限、质保要求：

1.本合同质保金按照下列第（2）项的约定执行。

（1）质保金金额   无    ；质保期限  无  。

（2）预留结算金额的 3 %作为质保金；质保期限为 1年 ，从本合同施工完成并经甲方相关部门验收通过，且按甲方要求提供合格资料之日计起。

2.质保要求：

（1）质保期内，凡因产品造成的质量事故和质量缺陷、脱落等由乙方负责无偿保修和承担甲方及客户的一切损失损害赔偿责任，工程保修条件、范围等按甲方确认的质保书和国家有关规定执行。

（2）在质保期内，乙方接到报修电话必须90分钟内到达工地现场进行维修处理，并在报修通知中要求的时间内完成维修。如因乙方未按时完成维修，甲方有权扣收质保金，并自行维修处理，相关费用由乙方承担；如因乙方原因造成使用单位的投诉及发生的损失一切费用由乙方承担，并从质保金中扣除所产生的费用。

（3）乙方提供的维修电话必须保证24小时畅通，及时处理维修问题。除不可抗力原因外，如24小时内无法联系到乙方，或乙方接到报修电话后未在90分钟内到达工地现场进行维修的，甲方可指派其他人员进行维修，发生的费用按双倍计算，从质保金中扣除，如质保金不足支付的，甲方有权向乙方追索，且乙方的保修义务不能因此而免除。

（4）工程质量保修期内如发生紧急抢修事故，乙方应在接到甲方或用户通知后45分钟内到达事故现场进行抢修。非乙方施工质量引起的事故，抢修费用由责任方承担。

（5）由于乙方不履行保修责任，甲方按约定直接从质保金中扣除的相关费用累计超过原保证金总额的50%的，甲方应以书面形式通知乙方。乙方应于甲方发出书面通知后十个工作日内，按甲方已扣除的费用额度补足质保金，否则按 500 元/日的标准向甲方支付违约金。

（6）质保期满后，甲方在收到乙方退保申请后的7个工作日内办理质保金退还手续，将质保金金额（扣除违约金、赔偿金）退给乙方。

七、工程结算

1.结算价=结算单价乘以结算工程量。结算单价按照合同中约定的综合单价，结算工程量以经甲乙双方确认的竣工图或收方记录计算的清单工程量作为结算工程量

2.乙方必须配合甲方完成结算资料和核定工程结算。

3.全部工作完成，经甲方认可后14天内，乙方向甲方递交完整的结算资料。

4.乙方和甲方对劳务报酬结算价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理。

5.因工程变更、清单错漏项、特殊条件时导致工程内容、工程量发生变化的，合同价款可按下列方法进行调整（但合同性质为固定总价合同的情况、合同价款为锁定基础价格进行浮动的情况除外）：

（1）合同中已有适用于变更工程的固定综合单价的，按该固定综合单价及变更工程量计算并调整合同价款；

（2）合同中只有类似于变更工程的固定综合单价的，可以参照该类似的固定综合单价及变更工程量计算并调整合同价款；

（3）合同中没有适用或类似于变更工程的固定综合单价的，则双方另行协商确定单价。

八、甲方责任

1.甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目负责人：      ，联系电话：            。

2.甲方提供本工程相关的施工图纸、施工技术要求、设计效果图开展工作。

3.按乙方要求提供施工现场水、电源，水电费由乙方承担，乙方收到甲方水电费通知单5个工作日内转账至甲方对公银行账户，甲方亦有权直接从工程款中扣收；提供设备材料放置场地（空地）；乙方自行解决住宿。

4.协助协调施工各方的关系及对工程工序的整体调度。

5.对乙方施工的工程，甲方工地代表负责进行监督，对不合格的工程（工序）甲方有权责令其返工或停工，因此造成的经济损失由乙方承担。

九、乙方责任

1.乙方委派的担任驻工地履行本合同的项目负责人1人：      ，联系电话：         。

2.乙方配置驻场管理人员 2 人，专职安全管理人员   1 人。

3.对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；自觉遵守法律法规及有关规章制度；

4.乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前2天提交下月施工用工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工用工计划，必要时按甲方要求提交日、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施；

5.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，施工过程中及时跟进对工程实体进行实测实量自检，对于自检及甲方检查出质量不合格的工程实体要及时进行整改，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，负责组织进场各工种劳务作业人员参加甲方进行的安全生产教育，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；

6.乙方必须遵守国家相关规定，严格执行JGJ59—2011《建筑施工安全检查标准》和《南宁轨道地产建筑工程有限责任公司安全文明标准化管理细则》及相关安全管理与处罚规定，遵守承发包双方签订的安全管理协议，在施工过程中甲方书面或口头提出具体安全标准和要求，乙方必须严格执行，坚决拒绝违章指挥，杜绝违章操作，确保施工安全，做到“四不伤害”。

7.确保劳动力数量满足施工生产需要，确保劳务队伍整体技术水平较高、人员相对稳定，确保特种作业人员持证率达100％，确保进场人员身体健康、遵纪守法、听从指挥、服从管理、技术熟练、工作认真负责、职业道德良好、年龄符合法律法规规定（一般工种：男性18～60周岁，女性18～55周岁；特殊工种：男性18～55周岁，女性18～45周岁）。

8.自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；

9.按甲方统一规划堆放材料、机具，搞好生活区的管理；

10.按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收；

11.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完成工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；

12.妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施；

13.乙方须服从并落实甲方相关指令。

14.除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行总（分）包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。

15.按合同约定向劳务工人及时支付工资。

16.若甲方提供的机具为无，乙方自备的机具为 施工所需机具  。

17.要求工人提交身份证复印件、手机号码和银行卡复印件。

18.由于乙方原因导致甲方受到损失，赔偿范围包括但不限于诉讼费、保全费、保全保险费、甲方聘请律师的费用、差旅费、鉴定费、公证费、甲方向第三方赔偿的款项、行政罚款以及解决纠纷所产生的其他费用。同时未付款项甲方不再支付，且剩余的履约保证金、工程质量保证金甲方有权不予退还。

19.为更好地完成合同履约，乙方须无条件做好现场安全文明施工、进度及质量管控。确保现场安全文明施工，确保工程质量和进度符合相关规范、图纸、合同及建设方标准化的要求。如因乙方现场安全、质量、进度等管控不到位造成甲方损失（包括但不限于甲方支出的行政处罚费用、工期延期索赔、安全及质量扣款等费用；人身及财产损失赔偿费用、律师费、诉讼费、执行费、保全费等各项费用）的，乙方同意甲方在其当期工程款或结算款支付时按照甲方损失的1.5倍扣除。

20.如发生事故，乙方需做好事故善后工作，承担相应的费用，包括但不限于医药费、营养费、误工费及赔偿等一切费用。

21.如乙方不按施工规范、图纸或设计变更施工的，乙方需无条件按规范及图纸要求返工直至合格为止，并承担因此产生的一切费用及责任，同时甲方视情况对乙方进行10000-200000元的经济处罚。
   22.乙方在施工过程中存在偷工减料、弄虚作假的情况，乙方需无条件按规范及图纸要求返工至合格为止，并承担因此产生的一切费用及责任。同时依据因乙方原因造成的质量问题、经济直接或间接损失，甲方视情况对乙方进行50000元-500000元/次的经济处罚。
   23.在日常检查中出现乙方责任的安全及质量问题，乙方必须无条件进行整改，且整改期限最多不得超过3日，因工序、材料等原因需要超时的，必须及时跟甲方沟通并获得甲方同意，如乙方消极怠工或拒绝整改的，乙方无条件同意甲方另行委托第三方进行整改及维修，发生维修工程量以甲方和第三方确认为准，乙方同意甲方在其当期工程款支付时及结算款中扣除另行委托第三方完成上述工作实际产生费用的2倍的金额作为违约金（实际产生费用按甲方认定与第三方施工的金额为依据）。
   24.在项目施工期内，甲方现场施工管理人员有权以书面形式向乙方发出施工指令（包括但不限于设计变更、新增委托指令等），乙方接到施工指令后，应立即响应，计价原则按本合同清单的相关价格执行，合同清单价格不包含指令内容的应及时与甲方确定，但不得以未定价为由拒绝执行甲方指令。若乙方拒绝执行甲方指令，在甲方发出书面指令24小时内未响应的，甲方则另行安排第三方进行施工，乙方同意甲方在其当期工程款支付时及结算款中扣除另行委托第三方完成上述工作产生费用的1.5倍的金额，同时视情况处以5000-1000000元的经济处罚，并由乙方承担此部分工程的质量责任，工期不予顺延。

25.由于乙方原因导致甲方受到损失，赔偿范围包括但不限于诉讼费、保全费、保全保险费、甲方聘请律师的费用、差旅费、鉴定费、公证费、甲方向第三方赔偿的款项、行政罚款以及解决纠纷所产生的其他费用。同时未付款项甲方不再支付，且剩余的履约保证金、工程质量保证金甲方有权不予退还。

十、质量标准

1.工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》和《工程建设标准强制性条文》的要求（质量最低要求达到合格标准）。

2.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件、设计变更、样板要求和国家、地方颁发的建筑工程规范标准和技术交底等进行施工，并接受甲方现场派驻代表的监督。

十一、工程验收

1.工程验收需经甲方相关部门验收通过，验收以国家颁发的工程施工及验收规范、工程质量检验评定标准及施工图纸、施工技术文件、样板要求等为依据。

2.验收标准：

（1）符合设计施工图纸要求；

（2）符合建设方及甲方其他合理要求。

3.甲方在接到乙方验收通知之日起7天内组织竣工验收。工程验收合格后2天内，乙方将该工程移交给甲方，甲方未在约定时间内组织验收的，工期顺延。

4.工程未能通过验收的，乙方在甲方要求的时间内整改至验收合格，工期不顺延；因此造成工期延误的，按合同暂定总价3‰/天计收违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失；工程经过2次以上（含2次）未能通过验收的，另行向甲方支付违约金人民币壹仟伍佰元（￥1500.00）/次的处罚。

十二、违约责任

（一）本合同中关于甲方违约的具体责任如下：

1.甲方不能按要求提供工作面的，工期相应顺延。

2.因甲方原因造成工程无法顺利施工的，工期相应顺延。

（二）本合同中关于乙方违约的具体责任如下：

1.非因甲方原因，乙方不能按约定工期完工的，每延误一天，按合同暂定总价的千分之三向甲方支付违约金；延误时间累计超过10天的，甲方有权解除合同，乙方需向甲方支付合同暂定总价5%的违约金，因此给甲方和建设方造成的全部损失均由乙方承担。非因甲方原因造成工期延误的，甲方支付工程款的时间相应顺延。

2.如乙方存在违约行为，甲方发出书面整改函件，乙方在接收到甲方整改函件约定的时限内未能按甲方要求整改完成的，甲方有权终止合同。

3.未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线等的，应承担由此造成的经济损失和事故责任（包括罚款），赔偿由此给甲方和建设方造成的损失，并在甲方要求的时间内修复完整。

4.乙方未按约定交付各类资料，经甲方一次催告后5日内仍不移交齐全的，视乙方延误工期，按本合同有关工期延误违约条款处理，并仍有交付资料的义务。

5.本合同签订后，未经甲方同意，乙方不得转包工程。否则，乙方向甲方支付转包违约金人民币壹万元整（￥10,000.00元），并赔偿由此给甲方造成的损失。

6.乙方违反本合同约定而需要承担的违约金和赔偿金等款项，乙方转账至甲方对公银行账户，甲方亦有权直接从工程款中扣收。

7.乙方未按要求清理垃圾，未能保持所处范围施工现场卫生和整洁的，需承担由此造成的清理费用和罚款。

8.乙方如不按甲方要求的时间节点进行材料进场，影响到其他工序施工或影响到关键节点施工，造成甲方经济损失的一切费用由乙方承担。

9.乙方交付的产品质量、规格必须符合国家质检要求。产品必须达到《建筑安装工程质量评定标准》 、《建筑装饰装修工程质量验收规范》及环保检测要求，如送到现场产品，经环保检测不合格所产生的一切经济损失及后果均由乙方承担。

10.甲方因自身原因延期交工的，工期予以顺延；

11.因劳务队组自身原因造成质量达不到合同标准、进度滞后，项目部开出退场通知单后十五天内，双方按已完成施工并验收合格的内容，按照附件单价的80%计价结算。

12.因劳务队组自身原因造成质量不合格返工的，由队组承担返工费用及由此造成的损失。施工过程对于质量不合格要立即组织整改，再进行后续施工。如乙方不按要求整改，甲方可另行安排人员整改，产生的费用由责任队组承担，并可对责任队组处罚1000～3000元/次。

13.如乙方未能按甲方、建设方计划要求组织进场或施工进度滞后、移交工作面延误，预计必将影响后续目标实现的，甲方有权采取立即组织委托第三方施工的赶工措施。乙方同意甲方在其当期工程款或结算款支付时按照甲方认定的第三方施工产生费用的1.5倍进行扣除，同时全部工程质量仍由乙方负责。

14.如因乙方原因，未能按照甲方要求的时限进场施工，需向甲方支付合同暂定总价的20%作为违约金，并赔偿由此给甲方造成的损失（包括但不限于甲方支出的行政处罚费用、工期延期索赔、安全及质量扣款等费用；人身及财产损失赔偿费用、律师费、诉讼费、公告费、执行费、保全费等各项费用）。

15.如因乙方原因单方终止该合同，甲方有权立即组织委托第三方施工的赶工措施，乙方同意甲方在其当期工程款或结算款支付时按照甲方认定的第三方施工产生费用的1.5倍进行扣除，同时乙方除按上述约定支付违约金外，还应按本合同暂定总价的20%向甲方支付解约违约金。

16.如因乙方原因发生税务风险，则乙方应承担税务风险给甲方带来的一切损失。

（三）1.合同签订生效后，合同的任何变动均需二方协商后以书面形式确定，一方擅自变更或终止合同，则需向守约方支付合同暂定总价的20%作为违约金，并赔偿由此给守约方造成的损失。

2.若本合同签订后因乙方违约应赔偿甲方所受损失的，赔偿范围包括但不限于诉讼费、甲方聘请律师的费用、差旅费、鉴定费、公证费、保全费、保全保险费、甲方向第三方赔偿的款项、行政罚款以及解决纠纷所产生的其他全部费用。

（四）不可抗力

双方均不需对不可抗力因素造成的损害承担责任。不可抗力发生之后，乙方应迅速采取措施，尽量减少损失，并在24小时内向甲方通报灾害情况。灾害继续发生的，乙方应每隔5天向甲方报告一次灾害情况，直到灾害结束。

十三、安全文明施工

1.施工安全：乙方必须为本工程配备现场的专职安全管理人员，全权负责本工程所有的安全文明管理，保证现场安全施工，积极配合甲方安全文明工作。乙方必须严格按照国家安全规范进行施工，每个施工人员必须接受岗前三级安全教育和安全技术交底并亲自签名，不得代签，并严格按交底内容进行工作。施工中发现安全隐患必须及时报告甲方现场技术人员，经消除隐患，整改合格后方可继续施工，杜绝安全事故。无重大责任伤亡事故，通过市级以上安全生产检查。在施工中若发生乙方违章操作或不听甲方管理人员指挥，造成安全事故和人员伤亡的，乙方承担由此引发的一切经济责任和法律责任。

2.乙方必须为作业人员配备安全帽、安全带、反光背心等劳动防护用品，安全帽、反光背心样式应符合《南宁轨道地产建筑工程有限责任公司安全文明标准化管理细则》要求；施工现场主要施工区域、危险部位应设置相应的安全警示标志牌。

3.施工人员进入工地必须佩戴安全帽并扣紧帽绳，穿反光背心，严禁穿拖鞋、打赤膊、酒后上，违反者罚款50-200元/人，罚款由乙方自接到甲方处罚决定之日起5个工作日内银行转账至甲方账户 ；

4.高处作业人员必须佩戴经检验合格的安全带，正确使用安全带，做到高挂低用，违反者第一次罚款100元/人，第二次罚款200元/人，第三次罚款400元/人，以此类推，罚款由乙方自接到甲方处罚决定之日起5个工作日内银行转账至甲方账户；

5.施工人员不得私自拆除外架拉结及临边、洞口安全防护设施，违反者第一次罚款500元/人，第二次罚款1000元/人，第三次罚款2000元/人，以此类推，罚款由乙方自接到甲方处罚决定之日起5个工作日内银行转账至甲方账户；

6.乙方应当服从甲方的临时用电安全管理，对其承包工程的安全用电负责。乙方不服从管理导致临时用电安全事故的，由乙方承担主要责任。施工人员不得私自乱拉、乱接电，电缆不得拖地，需要接电的通知甲方管理人员安排专业电工作业。现场使用的插排必须为带漏保型插排，漏电保护器漏电分断时间≤0.1s，电缆应套牛筋软管保护，软管接头采用红色防水电工胶布捆绑严密，严禁使用两芯电缆线。违反上述要求的，罚款50-500元/处，罚款由乙方自接到甲方处罚决定之日起5个工作日内银行转账至甲方账户。

7.门式作业架搭设必须符合《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》JGJ-T128-2019要求，当架体的高宽比大于2时，在移动就位后使用前应设抛撑，架体顶部作业平台应满铺脚手板，周边应设防护栏杆，不按规范搭设的，罚款200-500元/处，罚款由乙方自接到甲方处罚决定之日起5个工作日内银行转账至甲方账户。

8.文明施工：乙方必须严格按照甲方文明施工的部署和有关规定做好文明施工的工作，配合做好安全标语的宣传、张贴，通过市级以上文明施工检查，争创南宁市文明施工工地。施工现场每星期乙方必须进行一次清理，否则，甲方有权安排劳动力进行清理，发生的清理费用向乙方双倍收取，罚款由乙方自接到甲方处罚决定之日起5个工作日内银行转账至甲方账户。

9.不允许工人在工地抽烟，乱丢垃圾，每发现一次罚款50元/人，第二次罚款100元/人，第三次罚款200元/人，以此类推，罚款由乙方自接到甲方处罚决定之日起5个工作日内银行转账至甲方账户。

10.乙方管理人员应约束好自己的工人，不允许打架斗殴，每发生一次，甲方视事件的轻重程度，罚款200～5000元，该款项由乙方罚款由乙方自接到甲方处罚决定之日起5个工作日内银行转账至甲方账户。

11.施工及材料堆放场地的清理应每日进行，不可随意乱放，施工垃圾清理归堆运到指定地方堆放好，否则罚款200～5000元，该款项由乙方自接到甲方处罚决定之日起5个工作日内银行转账至甲方账户。

12.乙方在施工过程中必须严格执行当地政府和建设管理部门关于文明施工、流动人口管理、计划生育、环境保护、劳务管理等有关规定，如乙方有违反的，乙方承担一切责任。

13.乙方必须经常对员工进行安全教育，新进场或换岗位人员，必须告知甲方，并积极配合甲方对乙方进行三级安全教育，服从甲方的现场管理安排，每天上班前集中员工开安全会，讲述安全规则；否则乙方承担因此给甲方造成的损失，甲方有权对乙方处以人民币200-500元/次的罚款。

14.乙方有义务配合甲方现场的安全文明设施的成品保护工作，不得破坏、不得擅自拆除，拆除前必须提前告知甲方，完工后由乙方负责恢复原样，产生费用由乙方承担。

15.乙方必须是独立法人单位，能够对所属职工在生产过程中的安全用电行为进行管理和监督。

16.乙方必须严格执行“因公伤亡报告制度”，发现事故及时向甲方及相关部门报告，并积极协调开展救护和工程抢险工作，不得破坏事故现场，隐瞒不报或者延迟报告。

17.乙方发生人员伤亡时，不管事故的责任在何方，乙方必须先做好事故的善后处理工作。当然甲方对事故的发生负有相关责任时，甲方应积极协助乙方做好善后处理工作。

18.乙方违章指挥施工拒不整改的，甲方有权视情节严重情况处罚 5000-10000元。

19.乙方未按清单内容或方案要求落实相应措施的，甲方有权扣减或扣除相应措施费用。

18.甲方有权就伤亡事故追加经济违约，造成人员轻伤事故的，甲方有权按1000元～50000元的标准收取乙方违约金；造成2人以内重伤事故的，甲方有权按200000元～1000000元的标准收取乙方违约金；造成一般事故的，甲方有权按2000000元～3000000元的标准收取乙方违约金；造成较大事故及以上的，甲方有权按3000000元～6000000元的标准收取乙方违约金，甲方亦有权终止合同并列入供应商黑名单。

十四、保险

1.乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。乙方须提供意外伤害险相关资料备查。合同签订后一周内，提供保单给甲方核实。

2.保险事故发生时，甲方和乙方有责任采取必要的措施，防止或减少损失。

十五、争议

甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，依法向工程所在地人民法院起诉。

十六、不可抗力

16.1本合同所指不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害（地震、洪水、雷击、火灾等）、战争或准战争状态、恐怖活动、戒严等公认的不可抗力事件。

16.2受不可抗力影响的一方应在遇到不可抗力之时起24小时内，将所发生的不可抗力事件情况以电邮、传真等形式通知对方，并在事件发生之日起10日内以特快专递或挂号信件将不可抗力发生地政府部门/机构出具的证明文件提交对方确认。

16.3当不可抗力停止或消除后，受不可抗力影响的一方应在24小时内以电子邮件、传真等形式通知对方，并在3日内以特快专递或挂号信证实。

16.4合同生效后，合同各方的任何一方由于不可抗力事件而影响到本合同履行时，则延长履行合同的期限，这一期限应相当于不可抗力所影响的时间，并可根据情况部分或全部免于承担违约责任，但一方延误履约后发生不可抗力的，不能免除责任。

16.5如果不可抗力的影响持续达30日或以上时，双方应根据该事件对本合同履行的影响程度协商对本合同的修改或终止。

十七、合同终止

1.双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经验收合格后，本合同即告终止。

- 通知与送达：

- 1.各方通讯方式如下：

甲方的通讯地址为：南宁市青秀区凤岭北路 111 号南宁国际旅游中心 C 座 37 层；

联系人：XXX ；手机号码XXXXX。

乙方的通讯地址为：                   ,联系人：XXXXX；手机号码：XXXXXX。

双方确认，本合同载明的各方地址为双方真实有效通讯地址。与签订及履行本合同有关的一切通知、函件或其他法律文件，甲乙双方均应按照上述指定联系人及地址送达。

2.以专人送达的，由指定联系人签字之日为送达日；以信件或快递方式送达的，以发邮后第三日视为送达；以电子 邮件 方式送达的，以发送一方系统显示的发送成功之日为送达日；发出方同时采取上述方式送达的，以最先实现送达的方式确定送达日期。

3.一方地址变更的，应在变更后10日内书面通知对方，否则本合同载明的地址仍为真实有效通讯地址。上述送达地址和联系方式适用范围包括双方非诉时各类通知、合同等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。

4.合同送达条款为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响。

十九、其他条款

（一）合同签订后，乙方须向甲方提供劳务人员花名册、按时支付劳务人员工资承诺书及考勤表用于核查。

（二）乙方需向甲方提交如下资料用于核查：

1.要求每个工人提交有效身份证复印件、手机号码和银行卡复印件。

2.乙方所招募的工人如从事特种作业，必须按要求持证上岗，并保证证件的真实性及有效性。

3.乙方所招募的工人必须严格考勤制度。每日上下班使用实名制考勤系统或提交完整人工考勤记录。

4.工人退场必须签订退场记录。

5.建立工人花名册，包含姓名、性别、身份证号码、户口所在地、进场时间、退场时间、合同编号、工资标准（元）、银行卡号及所属银行、手机号码（以甲方提供的模板为准）。

6.提供每月或每笔（实际应根据合同关于支付的条款执行）的工人工资发放表原件扫描件（以甲方提供的模板为准）。

7.提供每月或每笔（实际应根据合同关于支付的条款执行）工人工资支付证明，支付证明以工资银行流水为主的支付方式。如无银行流水的，甲乙双方应先进行商榷，但支付证明必须提供能体现付款方（真实姓名）、收款方（真实姓名）、金额、转账时间、收款时间、付款单号等信息。

8.乙方必须配合甲方对工人进行三级安全教育及各项交底。

9.考勤人名、人数要与工资发放表、工人工资支付证明一致。

10.乙方所招募的现场劳务人员，进场前需提交有效体检报告给甲方核查（以甲方的要求为准）。

二十、本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，双方签字盖章后生效。

合同附件：

合同附件一：劳务分包清单、工程款支付一览表

合同附件二：安全生产管理协议书、安全协议附件（安全文明施工管理办法、安全生产承诺书）

合同附件三： 无欠薪承诺书

合同附件四：工程建设项目廉政责任书

合同附件五：对乙方的要求及配合事项

（以下无正文）

甲方名称（公章）：南宁轨道地产建筑工程有限责任公司

法定代表人：

委托代理人：

单位地址：南宁市青秀区民族大道168号中房翡翠园紫青庭地下二层商铺

开户银行：中国建设银行股份有限公司南宁金湖北路支行

银行账号：4500 1604 2640 5070 2251

联系电话：0771-5863298

签约地点：南宁市青秀区

签约时间： 202 年  月  日

乙方名称（公章）：

法定代表人：

委托代理人：

单位地址、电话：

开户银行：

银行账号：

法人联系电话：

### 合同附件一：劳务分包清单

| 序号 | 分包内容 | 所含具体工作 | 数量 | 单位 | 综合单价 （元） | 小计金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总金额（大写）： |  |  |  |  | （¥： 元） |  |

### 工程款支付一览表

| 工程进度 | 支付比例 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 每月支付至上月累计已完成工程量的 80 % | 已完成工程量的80% |  |
| 本合同全部施工完成后，完成的施工内容需经甲方相关部门验收通过，且双方签字确认验收资料（收方记录、劳务人员应发工资表明细、劳务人员月考勤表等）后，甲方在收到乙方的请款报告后20个工作日内，向乙方支付至已完成工程量的90%； | 已完成工程量的90% |  |
| 结算款 | 结算金额97% |  |
| 质保金 | 结算额3% |  |

### 合同附件二：

### 安全生产管理协议书

甲方（全称）：南宁轨道地产建筑工程有限责任公司

乙方（全称）：

鉴于：

1.乙方因         （以下简称“本工程”）的施工事宜，于202 年   月   日与甲方签订了《              》（以下简称《施工合同》）。

2.为施工需要，乙方须进入甲方位于        的施工场地进行施工。

为确保工程的施工安全，避免安全事故的发生，依照《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，以及广西区、南宁市有关地方性法规、规章、制度，甲、乙方双方经协商，特签订本协议，以供各方遵照执行：

第一条 甲乙双方必须严格按照安全生产、施工管理的法律法规规定，保证本工程安全生产，依法承担建设工程安全生产责任。

第二条 甲方的权利、义务

2.1 审核乙方的资质及合同履行能力，审核项目负责人、技术负责人、专职安全管理人员的资质及相关证书。

2.2 向乙方移交本工程施工场地，并明确乙方进入施工场地的安全责任。

2.3 在工程施工前向乙方提供本工程施工现场及毗邻区域内地上、地下管线资料；气象和水文地质资料；相邻建（构）筑物资料。

2.4 不得对乙方提出违反建设工程安全生产法律法规和强制性标准规定的要求。

2.5 不得明示或者暗示乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

2.6 有权对乙方安全生产进行监督检查，对存在的问题和隐患有权制止并责成其改正，同时有权对乙方进行如下处理：

2.6.1发生安全事故或工程结构质量事故，乙方必须立即向监理方和甲方报告；隐瞒不报的，甲方有权视情节轻重收取乙方违约金，并承担由此给甲方带来的经济损失。

2.6.2乙方违反操作规程造成重大安全事故的，甲方有权视情节轻重收取乙方违约金， 并承担由此给甲方带来的经济损失，并移交国家政府相关部门进行处罚。

2.6.3 若甲方对施工过程中存在的安全隐患提出整改意见，但乙方不按要求整改的，甲方有权按5000～10000元∕次的标准收取乙方违约金；若乙方拒不整改的，甲方有权解除《施工合同》、按《施工合同》约定追究甲方行使合同解除权时乙方应承担的违约责任，并向有关部门报告。

2.7乙方现场负责人、管理人员、劳务队组等乙方人员不服从甲方管理、管理失职、不利于工程开展工作等行为，甲方有权要求乙方7天内完成更换人员，更换的人员符合甲方的要求。

2.8突发安全或质量事故，甲方有权要求乙方进行应急处置、物资调配、协助等工作。

2.9乙方现场材料不按安全、文明要求堆放的，经甲方要求合理调整，乙方不调整的，甲方有权进行处置，所有后果由乙方承担。

2.10乙方现场存在安全隐患未按甲方、监理要求及时整改的，甲方有权安排人员进行处理，发生所有费用由乙方承担，甲方并有权按1000～5000元∕次的标准收取乙方违约金。

2.11 乙方组织或恶意煽动工人罢工或闹事的，甲方有权解除施工合同或罚款5000~10000元/次。

第三条 乙方的权利、义务

3.1乙方必须严格执行《南宁轨道地产建筑工程有限责任公司安全文明标准化管理细则》相关要求，作为现场安全文明施工标准。

3.2 乙方为本工程施工范畴内的现场安全生产的负责单位，全面负责本工程施工现场的安全生产工作，确保不因工程施工而危及周边建（构）筑物、各种管线、道路交通等公众环境安全及人身财产安全。

3.3 依据有关规定、《施工合同》及本协议约定履行施工现场负责单位的权利、义务，与其他和工程有关的施工单位签订安全生产协议书，明确各自在安全生产管理方面的权利、义务，统一管理施工现场临时用电、防护设施、明火作业、疫情防控等，并承担相应的责任。

3.4 《施工合同》中明确的安全文明施工措施费用必须用于所承担的工程项目施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。乙方应在其财务管理中单独列出安全文明施工措施项目清单和费用清单。并向甲方报备，同时提交具有代表性的相关票据复印件备查。

3.5 结合所承担工程项目的实际情况，制定应对包括自然灾害在内的各种突发事件的应急救援预案，建立应急救援组织，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。发生突发事件时应立即进行紧急处置以避免事态扩大，并应按有关法律法规和强制性标准的要求立即上报甲方，统一由甲方逐级上报，并按甲方指挥执行。

3.6 按照《施工合同》的约定对施工人员进行管理并购买保险，若在施工过程中出现人身、财产损害之情形的，概由乙方负责赔偿。

3.7建立健全并落实本工程的安全生产责任制度、各项安全生产规章制度和操作规程，设立安全生产管理机构，确定主管安全的负责人，配备专业齐全且不少于1名的专职安全生产管理人员。

3.8 乙方配置的项目负责人、技术负责人、专职安全生产管理人员须具有相应的执业资格（其中乙方的项目负责人、专职安全生产管理人员应取得建设主管部门颁发的安全生产考核合格证）。上述人员应报甲方及监理方审核，未经甲方书面同意不得随意更换，否则乙方应按《施工合同》的约定承担相应法律责任。

3.9配合甲方完善各种资料的收集、归档，并要求施工前建立完整的安全教育培训计划和培训档案，按计划、定期组织安全教育培训。施工作业前必须按有关规定向作业人员进行安全技术交底，不得安排未经安全生产教育培训或考试不合格的施工人员上岗作业；使用新技术、新工艺、新设备、新材料时应对作业人员进行相应的安全生产教育培训。

3.10 进行定期的全面和专项安全检查，及时消除安全事故隐患，对涉及相邻建（构）筑物、各种管线等周边环境安全的重大风险点和危险性较大的分部分项工程，应派专人监督安全生产，对每个作业班次安全生产情况进行监督检查，关键工序实施现场实时监督检查并保留检查记录。

3.11 接受甲方和监理方对安全生产的监督管理，对甲方、监理方及有关方面在安全检查中要求进行整改的安全隐患和不符合安全要求、规范的行为，立即进行改正。参加甲方组织的安全评比活动，并按活动规则接受奖惩。

3.12 对甲方提供的地质勘查、市政管线、相邻建（构）筑物等相关资料的准确性进行核查，如果发现资料与实际不符，应当立即向甲方和监理方报告，并要求补充相关资料。施工作业前必须对地下管线进行物探。

3.13 根据有关规范、规程、标准及甲方提供的相关资料，制定有针对性的施工组织设计，施工组织设计应有包括保证相邻建（构）筑物、各种管线及周边公众环境安全在内的安全技术措施和施工现场临时用电方案；对涉及相邻建（构）筑物、各种管线等周边环境安全的重大风险点和达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，应事先按有关编制程序编制专项施工方案，组织专家论证，及时按程序提交相关管理部门进行审批。

3.14 乙方施工前，须认真审阅经甲方书面确认并提供的施工图纸。如发现设计图纸与规范要求不符或设计图纸标注不明时，应立即与甲方联系，配合甲方与设计单位明确做法，并及时形成文字记录。对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，由双方签字确认。

3.15 做好工程及周边环境的监控量测工作，施工前应制订监控量测方案，监控量测方案及其布点应符合设计和相关标准要求。监控量测数据应准确可靠，并及时绘制曲线图表。出现异常情况时，应立即报告甲方并采取有效措施予以处理。

3.16 在施工过程中，乙方应严格按照工程建设强制性标准和审查后的施工图纸、施工方案施工，不得随意改变、简化施工程序、工法、工艺和各项安全防范措施，落实对周边建（构）筑物、各种管线、道路设施等公众环境的保护措施，严格控制地表沉降，如遇有不明情况，应及时与有关部门联系，确定解决方案。

3.17 根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，采取相应的安全施工措施；根据有关规定，落实各项文明施工和环境保护措施；施工现场暂时停止施工的，应当做好现场防护及承担由此产生的费用。

3.18 施工现场使用的安全防护用具、车辆、机械设备和施工机具及配件应符合国家标准或行业标准；起重机械、大中型机械设备必须符合国家标准，应当具有生产制造单位的生产（制造）许可证、产品合格证，及相应资质的检测机构出具的在有效检测期内的检测合格证明，机龄为3年以内，并经甲方、监理方进场查验合格后方可使用；使用中应设有专人管理，定期进行检查、维修和保养；不得使用存在安全隐患或国家规定应该报废和淘汰的车辆、设备、机具、设施。

3.19 按有关规定在施工现场安装、拆卸施工起重机械和设施等，必须委托具有相应资质的单位进行操作，且应当事先编制拆装方案、制定安全施工措施，经甲方、监理审批通过后方可实施。并由专业技术人员现场监督。

3.20 认真执行国家、建筑行业和广西区、南宁市关于安全生产的规范、标准和有关规定，做好施工现场实体防护，并在施工现场的各个危险部位设置符合国家标准的明显的安全警示标志。

3.21 施工人员进场必须佩戴合格的劳动安全防护用品、反光背心，且应该规定正确使用，防止发生物体打击，高空物体坠落事故。

3.22对施工中的特种作业，作业人员必须取得相应的从业资格且携带特种作业操作证上岗操作并建立台账。

3.23 严格按照《建设工程施工现场消防安全技术规范》的要求，制定各项消防安全管理制度和操作规程并予以落实。施工现场成立消防领导小组，确定消防安全责任人，做到“谁主管、谁负责”。乙方为第一责任人全面负责施工现场的消防工作。

3.24 按有关法律法规和强制性标准要求设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。

3.25 施工现场禁止流动吸烟、禁止随地吐痰、乱丢烟头及其他杂物，保持工作现场的整洁。

3.26 电焊工、气焊工、高空作业人员必须持证上岗，作业时要按规定开具用火证，配备看火人员和灭火器具，作业后必须确认无火源隐患后方可离去。

3.27 氧气瓶、乙炔瓶工作间距不小于5米，两瓶与明火作业距离不小于10米。禁止氧气瓶、乙炔瓶存放，禁止使用液化气石油气“钢瓶”。

3.28 施工现场使用的电气设备、用电设施等必须符合防火要求。所有配电箱均采用合格产品，不能使用旧配电箱，临时用电必须符合安全使用要求，安装过载保护装置，电闸箱内不准使用易燃、可燃材料。严禁超负荷使用电气设备。现场配备专业持证上岗电工。

3.29 施工材料的存放、使用要符合安全、文明、防火要求。不使用的周转性材料每周清运出场。库房要采用非燃材料支搭，易燃易爆物品必须专库储存，分类单独存放，保持通风，用电符合防火规定。不准在现场、库房内调配油漆、烯料。

3.30 宿舍及集装箱不准作为仓库使用，不准存放易燃、可燃材料，因施工需要进入工程内的可燃材料，要根据工程计划限量进入并采取可靠的防火措施及明显的防火标志并有专人负责。废弃材料应及时清除。

3.31 施工现场及生活区严禁明火取暖，宿舍内不得使用电暖器、电热毯、热得快等大功率电器。

第四条 违约责任

4.1 若在《施工合同》履行过程中发生安全事故，乙方应在抢救受伤人员、减少进一步损失、保护现场的同时，按有关法律法规和强制性标准的要求立即上报，且立即通知甲方、监理方，不得隐瞒事故真相，否则由此导致事故责任无法确认的，事故责任及事故损失均由乙方承担。

4.2 发生《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）中规定的一般等级以上（含一般）事故的，以及因乙方施工原因导致对地面建（构）筑物等周边环境或各类市政基础设施的安全运营造成重大隐患，影响其使用功能或损坏，需要组织社会力量紧急抢险的事故，除甲方有权视情节轻重收取乙方违约金，乙方还应赔偿甲方所受损失，赔偿范围包括但不限于诉讼费、甲方聘请律师的费用、差旅费、鉴定费、公证费、甲方向第三方赔偿的款项、行政罚款以及解决纠纷所产生的其他费用。同时未付款项甲方不再支付，且剩余的履约保证金、工程质量保证金甲方有权不予退还。

4.3 除本协议具体条款另有约定外，若乙方违反本协议约定的义务之一的，甲方有权按照《安全文明施工管理办法》（详见“安全协议附件”）对乙方进行处理，并扣除相应的违约金。

4.4 在施工期间，乙方执行本协议的同时，还必须遵守并执行甲方的《安全文明施工管理办法》；如本协议与甲方《安全文明施工管理办法》存在冲突的，按照《安全文明施工管理办法》的规定执行，但乙方应付的违约金以本协议及《安全文明施工管理办法》中的较高标准为准。

第五条 本协议若与国家和广西区、南宁市的有关法律法规规定不符时，按照国家和广西区、南宁市的有关法律法规执行。

第六条 本协议未尽之事项，由甲乙双方协商处理并另行签订补充协议。

第七条 本协议作为甲方、乙方双方签订的《施工合同》的附件，与《施工合同》同时生效和终止。

甲方：南宁轨道地产建筑工程有限责任公司      乙方：

法定代表人：　　　　　　                    法定代表人：

或委托代理人：                              或委托代理人：

### 安全协议附件：

#### 安全文明施工管理办法

第一章 总则

第一条 为了加强施工现场安全生产和文明施工工作，提高工程质量、安全生产和文明施工管理水平，杜绝违章施工、野蛮施工等不良行为，保护建设成果，避免安全、质量事故的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《南宁市建设工程施工现场管理若干规定》《南宁市建设工程安全防护、文明施工措施费用管理规定》《施工合同》，以及上级建设主管部门的其他有关法律法规文件，特制定本办法。

第二条  除乙方与甲方另有约定外，乙方在施工过程中如有违反安全生产和文明施工行为的，甲方有权按本办法对乙方及乙方施工现场各级管理人员、施工人员进行处理。

第三条  除非甲方与乙方有特别约定或者在本办法中有特别注明，否则在落实处理措施的同时，乙方还应当对存在安全隐患的部位拆除重做，或经甲方同意后进行加固处理、整改，直到满足安全生产和文明施工要求为止，因此产生的费用由乙方承担。若因此造成工期延误的，乙方还应按《施工合同》的约定承担违约责任。

第二章  机构及职责

第四条  乙方的项目经理（项目负责人）是代表乙方全面负责工程施工质量、安全生产及文明施工的第一责任人，负责带领项目部人员履行施工方职责，包括：

（一）依据备案的施工图设计文件和工程建设强制性标准组织施工；

（二）在深基坑、桩基础、地基基础、高大模板、主体结构、重要结构部位等分项、分部工程验收及竣工验收时到场并履行相关质量安全监督管理职责；

（三）按要求签署相关质量、安全等验收文件；

（四）其他依法应当履行的职责。

第五条  乙方的专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作等行为应当立即制止。

第六条  甲方的项目经理（项目负责人）是甲方对施工质量、安全生产及文明施工实施管理的第一责任人，负责代表甲方在施工现场对工程质量、进度、投资和安全生产、文明施工进行管理。

第七条  若乙方违反本办法，甲方需对乙方进行扣款处理的，由甲方现场管理人员发出《罚款通知单》？详细注明扣款依据、违规事实。

第三章  管理内容

第八条  乙方须在开工前做好施工现场的平面布置和临时设施，并配合甲方协助建设方办理施工许可证。

第九条  乙方必须配合甲方完成上级建设主管部门的有关规定，配合甲方在施工现场明显位置张挂公示标牌。

第十条  工程施工现场应封闭施工，施工围墙应为砖砌围墙或围挡。

第十一条  乙方应对相关区域（包括但不限于施工办公区域、材料堆场、材料加工场地、工地大门或主要出入口等）做硬底处理，工地主要出入口应当设置混凝土冲洗平台、沉淀池和冲洗设备，并定期清理，保持良好的排水系统。如未按上述要求处理或设置，或施工车辆污染工程所在的小区（或建设方区域）路面但乙方不及时清理且不听从劝告的或收到其它行政单位投诉的，罚款2000元∕次。

第十二条  施工区域内应有切实可行的临时排水措施，周边应当埋设合理的排水管（施工前提供施工平面布置给甲方审批）；外架周边应采用砖砌明沟排水。如乙方在施工中造成下水道和其他地下管线堵塞或损坏的，乙方立即疏通或修复。如不及时整改对工地周围的单位和居民财产造成损失的或遭受投诉的，乙方除应承担经济赔偿责任外，扣款2000元∕次。

第十三条  乙方在施工过程中应采取有效防尘措施，控制扬尘作业，尤其是土方施工作业，应遵循“谁污染谁清理、谁破坏谁修复”的原则进行处理。晴天乙方应洒水降尘，雨天乙方应及时清理泥浆，如乙方不及时洒水且造成尘土飞扬的，扣款500元∕日；不及时清理泥浆、积水造成道路损坏的，乙方必须及时修复，并扣款1000元∕日。

第十四条  乙方应采取有效措施保护临近施工现场周边及建成区的绿化、道路、供电、照明等公共设施以及各种管线的安全。在小区内进行土方开挖时，应事先知会有关单位，摸清原管线的布置情况并做好标识，迁移地上植物，严禁野蛮施工。如造成原管线、绿化植物损坏的，乙方除了负责修复及赔偿因此造成的损失外，甲方还有权对施工方扣款5000元∕次。

第十五条  乙方应加强成品的保护意识，不轻易破坏路面，不允许在建成道路上拌浆，污染路面，否则扣款 500元∕次。

第十六条  在同一栋楼内进行交叉施工过程中应互相配合，注重成品保护意识，不得随意破坏他人成果。否则乙方除承担修复责任外，甲方还有权对施工方扣款500～1000元∕次。

第十七条  施工现场和在建的房屋内严禁随意大小便，一经发现扣款1000元∕处。

第十八条  施工完成后乙方必须及时清理建筑垃圾、残渣及废水，如不清理或清理不及时造成排污管道堵塞的，扣款1000元∕次。乙方应当采取装车、装袋运送等有效措施清理室内建筑垃圾，严禁从高处向下抛洒建筑垃圾。否则，扣款200元/次；情节严重、不听劝告的，扣款1000元/次。

第十九条  工程竣工验收通过后7天内，乙方应将周转材料清出场外，拆除工地围栏、安全防护设施和其他临时设施，并将工地及四周环境清理整洁，做到工完、料净、场地清，以便甲方配合建设方安排配套工程进场施工。若不及时清理、拆除而影响建设方配套工程施工的，扣款10000元∕次，同时甲方有权委托第三方进行清理，相关费用由乙方承担。

第二十条  施工生活区应当整洁卫生，地面需硬化处理，设置排污设施，乙方应加强生活区“五小”设施（指办公室、食堂、厕所、浴室、宿舍）的管理，否则扣款500～1000元∕月：

（一）统一设置集体食堂，食堂必须取得《卫生许可证》，食堂的从业人员应当取得健康证明，食堂内的灶台、内墙均应粘贴瓷砖；

（二）厕所应男女分开设置，内应设洗手盆和高水位冲洗装置，地面应硬化，门窗应齐全；内墙面应当铺贴高度为1.5米的瓷砖；必须设置加盖并做防渗漏处理的化粪池，禁止将粪便直接排入下水道和河道。厕所应设专人管理，及时冲刷清理、喷洒药物消毒，无蚊蝇滋生。

（三）生活区宿舍及集装箱不准作为仓库使用，不准存放易燃、可燃材料。

（四）生活区严禁明火取暖，宿舍内不得使用电暖器、电热毯、热得快等大功率电器。

第二十一条  乙方如有下列情形之一的，甲方有权责成乙方立即整改。如乙方未按要求整改的，扣款500元∕次：

（一）未在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位设置明显的安全警示标志；

（二）未在施工现场布置中设安全通道，或不能确保出入口安全、畅通的；

（三）未能按有关法律法规和强制性标准要求设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显消防通道标志的；

（四）未能按有关安全管理规定对人员进出进行管理，家属、小孩等非施工人员随意进出施工现场的。

第二十二条  建筑工程多层及高层建筑物应设置全封闭安全防护设施。建筑立面围挡要求：外脚手架杆件必须涂防锈漆，面涂黄色漆；临边防护栏杆、剪刀撑、安全门及挡脚板则必须涂红、白相间警示色。破损的安全网应及时更换，再次使用的安全网应冲洗干净。

（一）主体施工至二层施工方仍不搭设脚手架或外架搭设高度未高出作业面1.2米及以上的，甲方有权责成乙方立即整改；如乙方未按要求整改的，扣款2000元/日∕栋；

（二）乙方未按规定设置安全门，或安全网不及时张挂，或安全网存在破损不符合要求的，拒不按要求整改者，甲方有权责成乙方立即整改；如乙方未按要求整改的，扣款1000元/日。

第二十三条  乙方在施工现场安装、拆卸施工起重机械和设施等，必须委托具有相应资质的单位进行操作，且应当事先编制拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。否则，扣款500～1000元/次。

第二十四条  施工机械、外架等设施的搭设、拆除作业应当由具有相关资质和安全生产许可证的专业施工单位承担，操作人员应持证上岗，施工前应按专项施工方案做好安全技术交底，做好防护措施才能进行施工作业。外架拆除时应采用塔吊配合，若无塔吊配合或塔吊无法使用，则需人工传递，严禁从高空抛掷，违者扣款500～1000元/次；拆外架时若无警示标志、现场无人值守的，扣款500元/次。

第二十五条 乙方必须严格遵守安全技术操作规程，施工现场使用的电气设备必须符合防火要求，严禁超负荷使用电气设备，施工现场临时用电必须采用TN-S接零保护系统，符合“三级配电两级保护”， 开关箱配备必须达到“一机一闸一漏”的要求。配电箱、开关箱、漏电断路器等临时用电产品，必须是经国家强制性产品3C认证且符合《南宁轨道地产建筑工程有限责任公司安全文明标准化管理细则》标准。现场使用的插排必须为带漏保型插排，漏电保护器漏电分断时间≤0.1s，电缆应套牛筋软管保护，软管接头采用红色防水电工胶布捆绑严密。如乙方违反上述施工用电操作规程的，乙方应立即整改，否则扣款500-1000元/次。

第二十六条  对施工中的特种作业，作业人员必须取得相应的从业资格且携带特种作业操作证上岗操作；电焊工、气焊工、防水工必须持证上岗，作业时应按规定开具用火证，氧气瓶、乙炔瓶工作间距不小于5米，两瓶与明火作业距离不小于10米，禁止使用液化气石油气“钢瓶”；配备看火人员和灭火器具，作业后必须确认无火源隐患后方可离去； 施工现场禁止吸烟、禁止随地吐痰、乱丢烟头及其他杂物，保持工作现场的整洁，否则乙方应立即纠正。违反上述规定且不听劝告者，扣款200元/人/次。

第二十七条  施工材料的存放、使用要符合防火要求。库房应采用非燃材料支搭，易燃易爆物品必须专库储存，分类单独存放，保持通风，用电符合防火规定。不准在现场、库房内调配油漆、烯料。施工区内现场材料必须分类堆放，砌池或码放成堆。如堆放超高、乱堆乱放及杂乱无章的，甲方有权责令乙方及时整改，否则扣款200元/次。

第二十八条  严禁乙方在施工期间使用电梯，否则扣款5000元/次。

第二十九条  若甲方对施工过程中存在的安全隐患提出整改意见，但乙方不按要求整改的，扣款5000～10000元∕次。

第三十条 发生安全事故或工程结构质量事故，乙方须立即向甲方报告；隐瞒不报的，扣款1000～5000元∕次。

第三十一条 乙方违反操作规程造成重大安全事故的，甲方有权按合同总造价20%的标准收取乙方违约金。

第三十二条 因乙方安全文明施工、质量等问题导致被上级有关部门下发停工令或处罚的，扣款2000-5000元/次。

第三十三条 因乙方施工人员违规操作引起火灾，未造成严重后果的，扣款5000-10000元/次。如造成严重后果或人员伤亡的，乙方承担由此引发的一切经济责任和法律责任。

第三十四条 爬架、吊篮等按相关法律法规需要验收的，未经验收合格投入使用，扣款200-5000元/次。

第三十五条 除以上情况外，施工现场其他方面存在较大安全隐患的，扣款500-5000元/次。

第四章 附则

第三十六条 本办法解释权归甲方。

第三十七条 本办法自发文之日起执行。

南宁轨道地产建筑工程有限责任公司

#### 安全生产承诺书

| 工程项目 |  |
| --- | --- |
| 施工队（组） |  |
| 承诺内容 |  |
| 本人作为参建人员，我郑重承诺在以后的施工中将做到以下要求： 1.严格遵守南宁轨道地产建筑工程有限责任公司《南宁轨道地产建筑工程有限责任公司安全生产制度》《安全质量管理办法》及本队组与公司签订的施工劳务合同相关质量、安全、文明条款。 2.严格遵守南宁轨道地产建筑工程有限责任公司项目部所涉及的质量、安全、文明等管理办法、要求，服从南宁轨道地产建筑工程有限责任公司项目部的管理。 3.在开工前主动接受项目部的安全三级教育，办理完成相关资料手续。自觉接受公司、项目部、班组的安全交底和技术交底，并经项目部管理人员同意后方可施工。 4.进入施工现场按照公司规定统一着装，如穿反光马甲。正确佩戴劳动防护用品，如安全帽要系好下颚带，高处作业佩戴安全带且高挂低用后施工等。做到“不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害”。 5.严格遵守本岗位的安全生产操作规程，严格遵守劳动、操作、工艺、施工和工作纪律。 6.遵守消防管理的各项法律、规章、制度、规定，不在施工现场抽烟，不乱丢烟头，按项目部、施工工程要求到指定的吸烟区域吸烟。 7.不私自使用明火作业，必须向项目部申请动火作业审批，经同意后方可动火作业，须动火作业申请的内容有电焊、氧割、烘烤、焚烧、使用明火等。 8.配合项目部或公司各种消防演习，学会使用各种灭火器材的使用方法。 9.严格执行各种维修、有限空间作业、临时用电等作业的安全管理制度和规定，不违章作业，确保作业安全。 10.特殊工种：建筑电工；金属焊接和切割（包括焊工和切割工）；建筑架子工；建筑起重机械司机（塔式起重机、施工升降机、汽车吊）；建筑施工现场内机动车司机（挖掘机、装载机、翻斗车、推土机、压路机、平地机、沥青混凝土摊铺机）；建筑起重信号司索工；桩机操作工；混凝土输送泵操作工；建筑起重机械安装拆卸工；高处作业吊篮安装拆卸工；登高架设作业（含2米以上登高架设、拆除、维修工、高层建（构）筑物表面清洗工）等特种作业人员，必须持证上岗，无证人员不得参与特殊工种施工。 11.不私自操作施工升降机、施工电梯。 12.不私自破坏、移动、拆除现场安全文明防护设施。 13.不去无安全防护措施或安全措施不到位的工作面施工。 14.不酒后上岗、施工。 15.施工现场不打闹、打架、不追逐或其他有危险的行为。 16.严格按照项目部要求，施工现场应做到工完场清，不随意丢垃圾，包括建筑垃圾和生活垃圾，不产生扬尘、噪音，保持作业环境整洁，不得私自把污水、泥水排入市政管网，达到创城创卫相关工作要求和安全文明。 17.主动制止同事的不安全行为，对发现事故隐患或者其他不安全因素，立即向现场管理人员或者项目负责人报告；接到报告的人员应当配合项目及时予以处理。 18.不得聚众到项目部、公司闹事，有需要解决的事情必须通过班组长或代表向项目部负责人反映或沟通、解决。 19.严格执行项目部分包人员违章退场机制，如本人不服从管理，或存在经项目部判定为严重违章行为的，项目部可将本人清退出场。 对于以上承诺，本人已接受过南宁轨道地产建筑工程有限责任公司对本人岗位的安全教育，并熟知安全承诺书内容，愿认真执行，如违反本承诺，愿承担相应责任，并无条件立即退出该项目施工作业。 承诺人员签字、手印： |  |

### 合同附件三： 无欠薪承诺书

### 无欠薪承诺书

项目名称：

项目地址：

南宁轨道地产建筑工程有限责任公司：

为切实维护施工工人合法权益，规范工程建设领域劳动用工和工资支付行为，就       项目根治欠薪工作承诺如下：

一、依法与招用的农民工先签订劳务合同后进场施工；在施工现场如实建立所有施工人员花名册、考勤册、工资册等实名管理台账，记录施工人员姓名、身份证号码、教育培训、劳动考勤、工资结算等信息。

二、按时足额将本工程项目农民工工资直接划入施工工人个人工资账户，不以任何理由拖欠工资，确保无欠薪。

三、不发生因拖欠农民工工资引发的群体性事件；不发生因拖欠农民工工资引发极端事件。

四、主动接受、配合行业主管部门和劳动保障监察执法机构的监督检查、对工资支付违法行为的处理处罚，积极配合有关部门对欠薪投诉举报、信访、群体性事件、极端事件的调查处置。自愿接受有关部门根据劳动保障守法诚信等级评价、重大劳动保障违法行为社会公布、拖欠农民工工资“黑名单”、建筑市场“黑名单”等管理政策开展的对欠薪失信行为的监管和联合惩戒。

四、若发生拖欠或克扣农民工工资行为，造成上访投诉或群体性事件，我公司愿意接受相关部门依照有关规定作出的处理和处罚决定。

劳务分包企业（公章）：

法定代表人：

年   月   日

### 合同附件四：工程建设项目廉政责任书

### 工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：

工程项目地址：

甲方：

乙方：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条  甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得损害国家利益、集体利益和对方的合法权益，不得违反工程建设管理、施工安装的法律法规及规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，并向监管单位报告；情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条  甲方的责任

甲方及甲方相关工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

不准以任何理由向乙方和相关单位无偿或以明显低于市场价格借用房屋、车辆、金钱或其他贵重物品等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加乙方和相关单位安排的有可能影响公正执行工作任务的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属介绍参与同甲方工程项目工程施工合同有关的设备和材料采购、工程和劳务分包等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条  乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员无偿或以明显低于市场价格出借房屋、车辆、金钱或其他贵重物品等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位及其工作人员报销应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准明示或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织安排有可能影响公正执行工作任务的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）乙方（民企或个体）接受甲方监管单位的监管、监督执行。

第四条  违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一，二条责任行为的，甲方应按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予追责处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反责任书第一，三条责任行为的，乙方应按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予追责处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成损失的，应予以赔偿。

第五条  本责任书经双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方单位公章后立即生效。

第六条  本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条  本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）           乙方单位：（盖章）

法定代表人或                  法定代表人或

授权代表（签字）：             授权代表（签字）：

年   月   日                  年   月   日

### 合同附件五：对乙方的要求及配合事项

对乙方的要求及配合事项

一、 乙方文件

需要由乙方提供的文件，包括但不限于：施工组织设计方案等；

乙方提供的文件的期限为：开工前3天；

乙方提供的文件的数量为：一式5份 ；

乙方提供的文件的形式为：纸质5份+电子版1份，纸质版本与电子版本同时提供。

二、 交通运输

（一）出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由乙方按甲方要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，相关手续费用和建设费用甲方不再额外支付。

（二） 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：项目用地红线为界。

关于甲方向乙方提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由乙方根据施工现场实际情况自行考虑，费用自理。

（三）超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由乙方承担。

三、工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：可调整，但乙方认为工程量清单缺项、漏项的，需要在合同签订后15天内以书面形式提出，并提交给甲方，否则视为工程量清单无误，合同价格不予调整。

因工程量清单缺项、漏项导致的工期变化均不允许调整总工期及节点工期。

工程量清单中的缺项、漏项均为乙方的必要工作，乙方需无条件执行。无论工程量清单项目中的工程量变化多少均不调整合同清单单价。

四、乙方的一般义务

（1）竣工结算审核

①结算方式：按甲方与乙方共同确认的乙方实际完成工程量乘以中标的固定综合单价进行结算。

②乙方提交结算资料时间：工程完工后20天内，乙方提交四套完整的竣工结算资料给甲方项目部进行审核（包括但不限于完整合格的竣工图、完整合格的签证单及原始记录、工期汇总说明、水电费用缴清收据、罚款单缴清证明等，具体以甲方实际要求为准），甲方审核过程如需修改或补充资料，乙方必须无条件按照甲方要求时限修改及提供合格的相关资料。

③若乙方不按时向甲方项目部提交结算资料，每逾期一天应按本合同暂定总价款的万分之五向甲方支付违约金，因此造成甲方损失的，乙方还应负责赔偿；逾期超过20天的，甲方有权根据自行搜集的资料单方进行结算。如乙方超过上述期限其仍未提交完整且合格的结算资料的，甲方有权根据乙方提供的不完整的结算资料进行结算（逾期提供的资料不再列入结算范围），依次结算的数据即为工程最终的结算结果，乙方应予以认可并无条件配合甲方办理工程竣工后的一切手续。
    ④甲方在收到乙方的竣工结算资料后，在审核过程中向乙方提出审核意见的，乙方收到甲方的审核意见后有异议的，应在5天内向甲方书面反馈并进行核对；若乙方收到甲方的审核意见后5天内不向甲方提出书面反馈并开始核对的，则视为乙方已经确认甲方的结算审核意见。

⑤如乙方在上述期限内与甲方进行核对的，应在开始核对之日起20天内完成核对并签字盖章；如在20天内未能完成核对的，甲方有权根据资料单方进行结算，该单方结算的数据即为工程最终的结算结果，乙方应予以认可并无条件配合甲方办理工程竣工后的一切手续，否则乙方应按甲方单方结算造价的5%向甲方支付违约金。
    ⑥核对过程中，乙方可以增加证明结算金额合理性的依据性结算资料，但不能因为增加送审资料而调整上报金额，送审结算书中若有遗漏项目均作为让利给甲方，不作增加调整。

（2）乙方应履行的其他义务：

①施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：乙方施工时应探明并负责保护，因此产生的费用由乙方承担。施工时如损坏地下管线、邻近建筑物、构筑物，所发生费用由乙方承担。

②取土场及弃土场由乙方自行解决，但不得违反相关管理规定，并由乙方承担相关费用。

③乙方要配合甲方的赶工要求，且不能以此为由要求增加包括但不限于赶工费等一切费用。

④应提供计划、报表的名称及完成时间：乙方开工前3天提供符合甲方工期要求的整体进度计划，并在施工工程中每周日向甲方提供上一周工程进度报表、下一周进度计划（必须符合总体进度计划要求）以及赶工措施各一式两份，否则甲方可暂停支付工程款直至乙方提供报表、进度表、赶工措施为止，且甲方无需承担逾期付款的违约责任。

⑤承担施工安全保卫工作及施工照明的责任和要求：乙方应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由乙方承担。

⑥现场办公和生活房屋及设施的要求：合同签订后3天内，乙方必须在现场设立临时办公场所（选定的场所必须经甲方同意），按合同要求配置相关管理团队人员（专职），以及为完成合同内容需要配备的施工及管理工具，包括但不限于GPS、水平仪、全站仪等。

⑦需乙方办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由乙方办理和负责承担费用。

⑧已完工工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程未交付建设单位之前，由乙方负责对工程进行维护并承担费用；若在乙方维护期间发生损坏的，乙方负责出资修复并保证在甲方提出之日起3天内修复完毕，否则应按合同约定承担工期延误的违约责任；工程交付建设单位之后，如仍需乙方对工程进行维护的（乙方合同内质保及养护范围除外），双方另行签订补充协议。

⑨施工场地清洁卫生的要求：乙方应确保施工现场及周围环境的清洁、卫生符合法律法规、规章和有关规定的标准。工程交付甲方前应负责拆除、清除施工过程中形成或遗留的临时设施、垃圾等不必要设施、遗留物；如由于施工造成环境污染的，其责任和费用均由乙方承担。工程交付甲方前由乙方对项目进行全面清理，以达到交付要求，费用分摊由乙方与分包商自行协商，达不成一致意见的，按该费用所占合同暂定总价款的比例进行费用分摊。

⑩乙方应积极配合其他专业分包队伍（包括但不限于管网施工）的交叉施工。为保证工作面施工要求及施工安全要求所采取的措施所发生的费用均由乙方承担。

⑪乙方承建的工程在竣工验收前，如甲方要求乙方对其承建工程以外的已竣工验收并移交给甲方的所有分包项目（包括但不限于管网工程、围墙工程等）进行看管的，乙方应负责接收并承担看管责任。看管费由乙方自行承担。

⑫乙方承建的工程竣工并经建设单位五方验收，再经接收单位（包括但不限于建设单位、物业公司、商业公司等）进场验收提出整改意见，乙方完成整改且经甲方及接收单位确认合格后工程方达到交付条件。如甲方要求乙方对该工程进行看管的，则乙方应代甲方看管承建工程及承建工程以外的已竣工验收并移交给甲方的所有分包项目（包括但不限于管网工程、围墙工程等），直至甲方将该工程移交给接收人之日止，看管费由乙方自行承担。

乙方看管承建工程至移交接收单位之日的，乙方应负责将承建工程移交接收单位，签订移交单（一式四份，作为结算资料一部分）。

乙方在看管维护期间不得将项目成品设施设备（包括但不限于房屋钥匙等）转交第三人使用或保管，如有违约，乙方应按10000元/次向甲方支付违约金；如在乙方看管期间发现无关人员在看管项目内随意进出的，乙方应按10000元/次向甲方支付违约金。

⑬乙方应积极配合管道燃气施工单位在承包范围内的管道燃气设施建设，提供用水用电服务。燃气施工单位施工期间所需乙方配合的费用已包含在签约合同价中，甲方不再另行支付。

⑭施工场地、水电运输通道及施工便道的修建和维护、清场、恢复等费用：由乙方承担。

⑮双方约定乙方应做的其他工作及责任：

1）配合甲方做好响应政府文件（包括且不限于创建文明城市、创建卫生城市、“两会一节”的围墙广告制作和更换）、安全文明宣传、工地围墙广告的制作安装更换、领导检查、宣传治理“五乱”、清洁乡村等工作，相关费用由乙方承担，甲方不再另行支付。

2）配合甲方做好响应政府文件（包括且不限于中考、高考、“两会一节”、创城创卫、环保督察、异常恶劣天气）等项目停工安排，相关工期乙方已在投标时充分考虑，甲方不再办理工期签证。

3）本工程施工场地范围内水、电设施的使用、维护、拆除、恢复等由乙方负责，以上费用乙方已在投标报价中综合考虑且已包括在合同暂定含税总价款中，甲方无需另行向乙方支付。

4）乙方的临时占地（含项目部驻地等）租用费用（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复，以及施工范围内临时性占地的青苗补偿和地面附着物发生的费用均由乙方负责，发生的一切费用已包含在乙方的投标报价中且已包括在合同暂定含税总价款中，甲方亦无需另行向乙方支付。

5）乙方应按甲方的指示负责拆除拆迁残留基础和构筑物等，清除本工程施工范围的零星拆迁垃圾、杂物以及场地中的树根等，所需费用由乙方承担。

6）乙方应允许交叉施工单位在本合同乙方施工场地上架设施工用电、用水线路，线路走向由甲方会同各方协商确定。

7）乙方应充分理解有一些设施（如施工道路）将会由一个以上的施工单位共同使用，如果在使用过程中发生相互干扰，应立即通知甲方代表，并服从甲方代表的决定。如乙方的现场设施（如施工道路）由其他施工单位临时使用导致的工期增加，甲方不予调整合同工期。

8）凡属于需要乙方交付给其他施工单位的工作面以及与其他施工单位交叉作业的工作面，乙方必须服从甲方代表的决定，按规定的完工日期完成并将清理好的工作面移交给相应施工单位。

9）乙方应为甲方代表对施工现场的检查监督提供必要的配合，并对这种配合对施工的影响应有充分地考虑。

10）上述5）～8）项工作而产生的费用已包括在本合同有关单价和总价中，甲方无须再另行向乙方支付。

11）经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、环保、环卫等部门的规定执行。施工车辆的营运手续办理、清洗等一切费用由乙方承担。由于车辆带泥或洒漏造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由乙方承担。

12）土料场（消纳场）由乙方自行解决，并负责按甲方要求的时限提供经检测合格的土料。土石方工程乙方以单项包干价的方式计入投标报价，不再调整。投标时乙方已充分考虑土石方开挖、外运、回填的相关费用（包括运距、弃土场、办理渣土外运证等），甲方不再另行支付。投标时乙方已充分考虑场地内的表土清理及地上、地下建筑拆除后垃圾清运费用，且已包括在合同暂定含税总价款中，甲方不再另行支付。

13）乙方应负责施工场内交通管制和协调通行工作。连接施工场内外道路出口处须设洗车场，对从施工场地进入市区道路的所有车辆进行清洗，并派专人在出口处负责看守，严禁与工程施工无关的人员及车辆进出施工场地。如场内交通由两个以上标段共同通行时，所发生的费用由乙方负责协调有关标段共同承担。如无法协调的，则由乙方负责处理并承担相应费用。如乙方违反以上规定的，由此所造成的一切后果及责任由乙方负责。

14）在合同履行期间，与施工场地有关的临时交通道路（含施工场地与外部公共交通道路连接的临时交通道路）和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作由乙方承担，并由乙方承担一切费用。

15）乙方在使用本合同工程所使用的公共道路、水源、公共设施等时，必须保障甲方及其他人的合法权益免受损害，否则由乙方自费维修及赔偿。

16）乙方的施工管理区及施工场地应设有临时的污水处理设施和施工排水设施，生活、施工垃圾等应妥当处置，施工材料（如涂料、化学品等）应妥善存放，并设有防雨、防风等措施，由此产生的费用由乙方承担。

17）乙方在验收合格后 7 天内，必须将乙方自身施工所产生的建筑垃圾、生活垃圾、余土、周转材料、施工机具、设备基座和地下基础、各种临时设施等清运出项目红线外。并负责运至政府指定消纳场，保证项目用地范围内的地面标高达到原地坪标高，甲方不再另行支付费用。如超出上述时间乙方不完成上述工作的，甲方有权安排第三方进行清运，费用由乙方承担，乙方同意甲方从结算工程款中扣除该项款项。乙方确认在签订本合同前已充分了解项目现场，若因项目需要占道施工，甲方配合乙方办理占道手续，产生的占道费用和道路恢复费用由乙方负责。

18）因乙方原因造成工程停工或因工期延误造成其他损失的，乙方除应按本合同约定向甲方承担违约责任外，还应赔偿甲方所受的直接和间接损失。

19）乙方应积极配合甲方办理工程结算、竣工备案等相关手续，否则乙方应按本合同约定向甲方承担违约责任，并对甲方所受损失进行赔偿。

20）乙方应负责对其施工人员进行管理，并承担由此产生的工资、福利及其他费用，同时应采取预防措施防止其施工人员发生违法或妨碍治安的行为，维护社会治安和保护工程附近的单位或个人财产免遭上述人员行为的破坏，否则由此造成的后果和费用均由乙方承担。

21）乙方应按安全施工管理有关规定配备安全管理机构及合格的安全管理人员，负责处理施工人员的安全保护，防止事故发生。如因乙方原因引发安全事故或事件，造成人员伤亡、财产损失的，一切法律后果及责任由乙方承担。

22）乙方在施工期间应协调好与邻近相关单位（含居民、农民）的关系，避免发生矛盾与冲突，否则由此造成的一切后果及责任由乙方承担。

23）乙方应自行安装独立的水表、电表对其在施工期间所使用的水、电予以计量，并负责对水、电相关设施的保管、维护，若有丢失、损坏的，乙方应负责赔偿及修复；乙方自行加装的水电表均需经甲方工程管理部门同意；同时乙方应每月缴纳双方确认的该工程发生的水、电费用，并分摊甲方总水、电表至乙方分水、电表间的用水、用电损耗（分摊数量按施工期间各施工单位使用的水、电量比例来分摊）和甲方因转售自来水与水务公司销售自来水产生的增值税税费差额，施工水电表的分摊表由甲方按月制作，乙方授权本工程项目经理签字并盖公章确认，并由甲方在乙方的施工进度款中扣回（但乙方仍须向甲方提供全额工程款发票）；该工程全部水电费清单作为工程结算资料附件，乙方应在双方进行工程结算时一并提交甲方。=

24）涉及质量、安全（节能检测、静载试验、门窗三性检测、室内环境检测、防雷检测、消防检测、沉降检测、电水系统联动检测）等所有检测所涉及的费用，由甲方承担。乙方应给予与检测相关的配合工作，相关配合费用综合考虑在投标报价中，且已包括在合同暂定含税总价款中，甲方不再另行支付。

25）乙方同意与包括但不限于甲方、总承包单位、监理人、建设单位签订《安全生产管理协议书》。

①乙方为本工程施工现场安全生产的总负责单位，全面负责本工程施工现场的安全生产工作，确保不因工程施工而危及周边建（构）筑物、各种管线、道路交通等公众环境安全及人身财产安全。

②依据有关规定、本合同及《安全生产管理协议书》约定履行施工现场总负责单位的权利、义务，与其他和工程有关的施工单位签订安全生产协议书，明确各自在安全生产管理方面的权利、义务，统一管理施工现场临时用电、防护设施、明火作业等，并承担相应的责任。

③本合同中明确的安全文明施工措施费用必须用于所承担的工程项目施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。乙方应在其财务管理中单独列出安全文明施工措施项目清单和费用清单。

④结合所承担工程项目的实际情况，制定应对包括自然灾害在内的各种突发事件的应急救援预案，建立应急救援组织，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。发生突发事件时应立即进行紧急处置以避免事态扩大，并应按有关法律法规和强制性标准的要求立即上报，且同时通知甲方。

⑤按照本合同及《安全生产管理协议书》的约定对施工人员进行管理并购买保险，若在施工过程中出现人身、财产损害之情形的，概由乙方负责赔偿。

⑥建立健全并落实本工程的安全生产责任制度、各项安全生产规章制度和操作规程，设立安全生产管理机构，确定主管安全的负责人，配备专业齐全的专职安全生产管理人员。

⑦乙方配置的项目负责人、技术负责人、专职安全生产管理人员须具有相应的执业资格（其中乙方的项目负责人、专职安全生产管理人员应取得建设主管部门颁发的安全生产考核合格证）。上述人员应报甲方及监理人审核，未经甲方书面同意不得随意更换，否则乙方应按本合同及《安全生产管理协议书》的约定承担相应责任。

⑧建立完整的安全教育培训计划和培训档案，按计划、定期组织安全教育培训。施工作业前必须按有关规定向作业人员进行安全技术交底，不得安排未经安全生产教育培训或考试不合格的施工人员上岗作业；使用新技术、新工艺、新设备、新材料时应对作业人员进行相应的安全生产教育培训。

⑨进行定期、不定期的全面和专项安全检查，及时消除安全事故隐患，对涉及相邻建（构）筑物、各种管线等周边环境安全的重大风险点和危险性较大的分部分项工程，应派专人监督安全生产，对每个作业班次安全生产情况进行监督检查，关键工序实施现场实时监督检查并保留检查记录。

⑩接受甲方和监理单位、建设单位对质量安全生产的监督管理，对甲方、监理单位、建设单位及有关方面在质量安全检查中要求进行整改的质量安全隐患和不符合安全要求、不规范的行为，立即进行改正。参加甲方、监理单位、建设单位组织的质量安全评比活动，并按活动规则接受奖惩。

⑪对甲方提供的地质勘查、市政管线、相邻建（构）筑物等相关资料的准确性进行核查，如果发现资料与实际不符，应当立即向甲方和监理单位、建设单位报告，并要求补充相关资料。施工作业前必须对地下管线进行物探。

⑫根据有关规范、规程、标准及甲方提供的相关资料，制定有针对性的施工组织设计（开工前3天提供给甲方），施工组织设计应有包括保证相邻建（构）筑物、各种管线及周边公众环境安全在内的安全技术措施和施工现场临时用电方案；对涉及相邻建（构）筑物、各种管线等周边环境安全的重大风险点和达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，应事先按有关编制程序编制专项施工方案，组织专家论证，及时按程序提交相关管理部门进行审批。

⑬乙方施工前，须认真审阅经甲方书面确认并提供的施工图纸。如发现设计图纸与规范要求不符或设计图纸标注不明时，应立即与甲方、设计单位、监理单位、建设单位联系，并及时形成文字记录。对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，由双方签字确认。

⑭做好工程及周边环境的监控量测工作，施工前应制订监控量测方案，监控量测方案及其布点应符合设计和相关标准要求。监控量测数据应准确可靠，并及时绘制曲线图表。出现异常情况时，应立即报告甲方、监理单位、建设单位并采取有效措施予以处理。

⑮在施工过程中，乙方应严格按照工程建设强制性标准和审查后的施工图纸、施工方案施工，不得随意改变、简化施工程序、工法、工艺和各项安全防范措施，落实对周边建（构）筑物、各种管线、道路设施等公众环境的保护措施，严格控制地表沉降，如遇有不明情况，应及时与甲方联系，确定解决方案。

⑯根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，采取相应的安全施工措施；根据有关规定，落实各项文明施工和环境保护措施；施工现场暂时停止施工的，应当做好现场防护及承担由此产生的费用。

⑰施工现场使用的安全防护用具、车辆、机械设备和施工机具及配件应符合国家标准或行业标准；起重机械、大型机械设备必须符合国家标准，应当具有生产制造单位的生产（制造）许可证、产品合格证，以及相应资质的检测机构出具的在有效检测期内的检测合格证明，并经甲方、监理单位进场查验合格后方可使用；使用中应设有专人管理，定期进行检查、维修和保养；不得使用存在安全隐患或国家规定应该报废和淘汰的车辆、设备、机具、设施。

⑱按有关规定在施工现场安装、拆卸施工起重机械和设施等，必须委托具有相应资质的单位进行操作，且应当事先编制拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。

⑲认真执行国家、建筑行业和广西壮族自治区、南宁市关于安全生产的规范、标准和有关规定，做好施工现场实体防护，并在施工现场的各个危险部位设置符合国家标准的明显的安全警示标志。

⑳施工人员进场必须佩戴施工证，且应该规定正确使用合格的安全防护用具，防止发生物体打击，高空物体坠落事故。

㉑对施工中的特种作业，作业人员必须取得相应的从业资格且携带特种作业操作证上岗操作。

㉒严格按照《建设工程施工现场消防安全技术规范》的要求，制定各项消防安全管理制度和操作规程并予以落实。施工现场成立消防领导小组，确定消防安全责任人，做到“谁主管、谁负责”。施工单位项目负责人为第一责任人全面负责施工现场的消防工作。

㉓按照有关法律法规和强制性标准要求设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。

㉔施工现场禁止流动吸烟、禁止随地吐痰、乱丢烟头及其他杂物，保持工作现场的整洁。

㉕电焊工、气焊工、防水工必须持证上岗，作业前要进行动火审批，按规定开具动火证，配备看火人员和灭火器具，作业后必须确认无火源隐患后方可离去。

㉖氧气瓶、乙炔瓶工作间距不小于5米，两瓶与明火作业距离不小于10米。禁止氧气瓶、乙炔瓶存放，禁止使用液化气石油气“钢瓶”。

㉗施工现场使用的电气设备必须符合防火要求。临时用电必须安装过载保护装置，电闸箱内不准使用易燃、可燃材料。严禁超负荷使用电气设备。

㉘施工材料的存放、使用要符合防火要求。库房要采用非燃材料支搭，易燃易爆物品必须专库储存，分类单独存放，保持通风，用电符合防火规定。不准在现场、库房内调配油漆、烯料。

㉙宿舍及集装箱不准作为仓库使用，不准存放易燃、可燃材料，因施工需要进入工程内的可燃材料，要根据工程计划限量进入并采取可靠的防火措施及明显的防火标志并有专人负责。废弃材料应及时清除。

㉚施工现场及生活区严禁明火取暖，宿舍内不得使用电暖器、电热毯、热得快等大功率电器。

㉛图纸及设计文件要求需二次深化设计的，包括但不限于铺贴排版、花镜配置、围墙、钢结构、栏杆、干挂石材、幕墙、门窗工程、配电箱等，二次深化设计费及审核费由乙方负责落实并承担。二次深化后合同价格不作调整，甲方提出的变更除外。

㉜乙方已充分了解现场情况，合同履行期间施工场地内（包括且不限于地下水、雨水、污水）的抽、排水费用乙方已在投标报价中充分考虑，且已包括在合同暂定含税总价款中，甲方不再另行支付。

㉝乙方已充分了解现场地质情况，桩基础施工过程中发生的混凝土超灌费用、机械清孔费用、钢护筒超招标清单长度的费用、塌孔处理费用、接桩费用、桩基下沉处理费用等甲方不再另行支付。

㉞若出现乙方因拖欠农民工工资或供应商款项的讨薪维稳事件，乙方应按2万元-10万元/次的标准向甲方支付违约金，此项违约金甲方有权从应支付给乙方的任何款项中进行扣除，如应付款项不足以扣除的，甲方有权继续向乙方追索。

㉟乙方在施工过程中应做好成品保护工作，项目交付前乙方须对项目开展一次精保洁工作，精保洁完成情况须通过甲方验收。精保洁费用由乙方自行承担，甲方不再另行支付。

（三）施工现场、施工条件和基础资料的提供

项目用地红线向外500M以内的水、电、管线费用由乙方费用自理；若超过500M的，由双方另行协商处理；若供水、供电部门原因造成停电的，乙方必须自行解决施工用水用电问题，费用自理。

由于甲方原因未能及时开通临时用电，开通前乙方进场施工使用发电机发电的，发电机租赁费由甲方承担，人工费及燃油费由乙方承担。

1.乙方指派的项目经理和项目部管理人员向外赊购材料、借款、租用施工机械设备或周转材料、雇佣人员、签订分包合同等行为而产生的法律后果及责任由乙方承担，与甲方无关。如因此造成甲方损失的，乙方须向甲方全额赔偿。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理不少于22天/月（项目经理每月于28日向甲方提交经监理人确认的考勤记录，考勤记录每日不少于1次桂建通、水印相机app签到），至少8小时/天，施工关键节点必须到现场，甲方严格进行考核。如未经甲方书面许可，项目经理未达到上述在现场的时间要求的，每少一天乙方向甲方支付违约金1000元，乙方以转账形式将该违约金交至甲方指定账户，逾期缴纳的，再按1000元/天计收违约金；项目经理不到位累计达5天的，甲方及监理人有权给予警告；累计达10天及以上的，甲方有权解除本合同，并按合同约定追究乙方的其他违约责任。

2.乙方无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：乙方项目经理不称职，甲方要求更换但乙方拒绝更换的，视为乙方违约，乙方应按10000元/人•次的标准向甲方支付违约金，同时甲方有权解除合同，并按合同约定追究乙方的其他违约责任。

乙方项目经理不称职，甲方要求更换项目经理而乙方未及时更换的，视为乙方违约，甲方按50000元/人•次的标准向甲方支付违约金，同时甲方有权解除合同，并按合同约定追究乙方的其他违约责任。

乙方出现上述违约情形，导致甲方解除合同的，甲方有权不支付未付款项，且乙方的履约保证金甲方不予退回，同时乙方除按相应条款支付上述违约金外，还应再按合同暂定含税总价款的5%向甲方支付解约违约金，若因此造成甲方损失的，乙方还应予以赔偿。

3. 乙方人员

（1） 乙方提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前3天。

（2） 乙方无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：乙方主要施工管理人员因不称职，甲方要求调换而乙方拒绝撤换或未及时调换的，视为乙方违约，乙方应按技术负责人8000元/人•次、专业工程师5000元/人•次的标准向甲方支付违约金。

（3） 乙方主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：乙方应向乙方提交施工场地人员变动情况的报告，并经甲方书面同意后方可离开，否则视为乙方违约，乙方应按5000元/人•次的标准向甲方支付违约金。

（4）乙方擅自更换主要施工管理人员的违约责任：技术负责人、专业工程师未经甲方书面同意不准擅自更换，否则视为乙方违约，乙方应按技术负责人8000元/人•次、专业工程师 5000元/人•次的标准向甲方支付违约金。乙方项目部管理人员在所辖工程或分项工程施工期间（包括准备和收尾阶段）均须专职在岗，不得兼任其他项目任何职务。

（5）乙方出现上述第3.3.3--3.3.5之违约情形时， 甲方除可要求乙方支付违约金外，还有权解除合同。若甲方解除合同的，甲方有权不支付未付款项，且乙方的履约保证金甲方不予退回，同时乙方除支付上述违约金外，还应按合同暂定含税总价款的5%向甲方支付解约违约金，若因此造成甲方损失的，乙方还应予以赔偿。

（6）乙方项目经理、技术（施工）负责人必须按时参加监理例会、专题会议、图纸会审、技术交底、生产协调、验收等会议，不出席处违约金 1000元/次/人，迟到处违约金 500元/次/人，违反会议纪律处违约金 200 元/人。

（7）乙方应在每周监理例会前上报下周施工进度计划，否则甲方有权责令其补报，并处违约金500元/次。

3.3.9乙方项目部必须配置足够的施工员、质检员、安全员、取样员、资料员、专职预算人员，否则一经发现甲方有权责令乙方48小时配备到位，同时乙方应就未配置的人员向甲方支付违约金500元/人/天。

（四）工程质量详细要求

（1）因乙方原因导致工程质量达不到合同约定质量标准，导致工程不能验收，乙方应当返工、修复直至合格，工期不予顺延，如因此造成工程逾期竣工的，乙方还应承担逾期完工的违约责任。如因此造成甲方损失的，乙方还应负责赔偿。

（2）施工质量管理体系：如乙方无质量管理制度（包含图纸会审、设计修改、技术交底、施工组织设计编制和审批、工序交接、质量检查评定、质量奖罚、 质量例会、工程实体检验检测、工程质量问题处理等制度）的，甲方有权责令乙方限期改正，乙方应向甲方支付违约金2000元。如乙方逾期改正的，每逾期一日应向甲方支付违约金 500  元。

（3）如本合同所涉项目因质量问题被建设行政主管部门通报批评的（含不良行为记录），乙方应向甲方支付违约金100000元/次/项。若因质量问题导致甲方受到上级部门的处罚，罚金由乙方承担。

（4）乙方必须严格把控施工质量，各分部分项工程必须严格按照图纸、国家规范、行业标准、地方统一做法施工，严格执行质检员自检制度，对发现的施工质量缺陷问题必须及时上报甲方，严禁私自处理，否则由此产生的一切损失由乙方自行承担，同时甲方有权视情节严重程度要求乙方向其支付违约金5000至50000元。

（5）乙方应高度重视施工质量和安全文明施工，若施工过程中因乙方责任造成的质量、安全事故，甲方将根据情节严重情况要求乙方向其支付违约金10000元至200000元，并有权要求乙方限期整改到位。

（6）项目现场若发现乙方不按图施工、野蛮施工、偷工减料等情况，甲方将根据情节严重情况要求乙方向其支付违约金5000元／次／项至50000元／次／项，并有权要求乙方限期整改到位。

（7）施工期间，乙方应及时整理和安排好所有的施工机械、工器具、材料、建筑垃圾等，做到每日工完场清，未使用完的材料按甲方规定或重新入库或就地堆放整齐。乙方应督促各分包单位将各自施工范围内的垃圾清运出场，保证施工现场达到文明标准。如果发现分包单位未达到要求，建筑垃圾乱堆、乱放，作业面清理不到位的，则乙方应立即将作业面清理后，所产生的费用已包含在工程价款中，甲方无须再另行支付。

（8）如果乙方拒绝及时进行场地清理（不论该场地是否为乙方责任范围还是分包责任范围），甲方有权另外委托第三方进行清理，其费用按实际发生的费用额度从乙方工程款中扣除，同时乙方应向甲方支付50000元的违约金。

（9）工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须通过井架或垃圾槽运输到地面，严禁从高空直接向下抛物，以上物品在不需用时乙方应按甲方要求清理出工地。

（10）乙方应在施工中对乙方施工区域内已交付使用的所有建筑物和设施进行妥善和有效地保护，如有损坏的，乙方应负责赔偿。

（11）乙方应遵守建设部关于工程建设安全生产的有关管理规定及规范，在施工中注意“安全第一，预防为主”，在签订本合同时乙方应向甲方和监理人提供强有力的安全组织和有效的安全计划，该组织和计划必须包括乙方安全组织架构、安全工作指标、乙方安全工作导则、检查制度、培训制度、安全风险评估等内容，且应符合甲方的要求和法律规定。同时，乙方应严格按照安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于非甲方原因造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

- 用户需求书

## 一、服务需求及招标控制价

- 招标控制价编制说明

- 招标控制价编制说明

1、本次招标工程为：2025年-2026年南宁轨道地产建筑工程有限责任公司第三方施工劳务集中采购项目

2、试用范围：南宁轨道地产建筑工程有限责任公司所有项目

3、本控制价在2023年修订的企业零星定额的控制价基础上计取，单价包含：人工费、机械费、搭拆脚手架工料费用、各种材料损耗费、卸车费场内二次运输费、合同工期内的赶工费、施工水电费、技术措施费、已完工程及设备保护措施费、安全文明施工费、雨季或异常气候施工措施费、成品保护费、垃圾清运费用、工程完成验收清洁费、综合管理费、利润、税金及其他一切费用；本价格不含税，税率按3%增值税税计取。

4、本定额综合单价已考虑夜间施工费，执行本定额过程中不另计算。

5、人工拆除各项目均已包括搭拆3.6米以内的简易脚手架，超过上述高度需要支搭脚手架时，执行2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》装饰装修脚手架相应子目。

6、由于水电材料的型号规格多样及不同，会较大的影响到定价，故本定额中水电更换、安装部分的主材价未计入综合单价。维修业主家时，存在面砖、玻璃等材料品牌、规格不同问题的，均按实际施工结算时其主材的当期当地信息价作相应调整。

7、对于零星定额中没有的子目，执行土建工程工程量计算规则及定额套用按桂建标[2013]39号文件发布的2013年《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》、2013年《广西壮族自治区装饰装修工程消耗量定额》、2017年《广西壮族自治区装配式建筑工程消耗量定额》及相关配套价格规定执行，水电安装工程工程量计算规则及定额按2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》，室外管道安装工程量计算规则及定额按2014年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》规定执行套相应定额上浮10%，取费按中值计取，单项工程大于5万元的不上浮。主材费按当期当地信息价计取。

8、土建总包及精装总包主合同有的单价或计价方式与零星单价有冲突时，执行主合同的单价及计价方式。

9、本定额执行中单个指令单零星工程造价（含不在零星价格部分）小于5万元（含5万元）的按本零星工程定价执行，大于5万元小于10万元（含10万元）的按本零星工程定价应相应下浮（8）%；10万元以上下浮（12）%，本定额中未列有的维修内容定价，须报集团成本管理部定价；

10、对于工程中涉及的主材，甲方有权利根据实际情况调整为甲供或乙供，结算时按实际调整，其他费用不变。如甲供材超领，按甲方甲供材含税价格另加10%的管理费进行扣罚。

11、外立面工程综合单价包含所将发生高空作业（挂蜘蛛人施工）的工作事项，高空作业费包含高空吊绳放绳、收绳以及高空作业保险等一切费用。高空作业费不包含吊篮费用，甲方要求施工吊篮，需另行协商。

12、由于零星维修工作特殊，部分工程需要根据业主或甲方的时间及要求完成工作，可能发生由于业主或甲方原因造成的工作拖延及反复，由此造成的成本增加不另外计取

13、（1）拆除工程类项中计价单位为m或m²、m³的类别综合单价小于80元的，单次工程量未达到1m²或1m、1m³按整数1计价。

14、装修类项中修补腻子、块料面层更换、修补乳胶漆、刷大白、零星混合砂浆抹灰、吊顶修补、天花石膏找平、修补石材踢脚线、恢复木地板、修补水泥砂浆地面、石材波打线等综合单价小于80元，单次工程量未达到1m²或1m、1m³按整数1计价。仅适用于单个指令单零星工程造价（含不在零星价格部分）小于3万元（含3万元）零星工程

15、如对招标清单内容有任何疑问，请在招标答疑时提出，定标后，综合单价不予调整。

- 2025年-2026年南宁轨道地产建筑工程有限责任公司第三方施工劳务集中采购项目招标控制价

具体详见第六章投标文件格式格式C3投标报价明细表。

第六章  投标文件格式

正本/副本

一、资格审查文件格式

（一）封面格式

（项目名称）项目

投  标  文  件

资格审查文件

第   册（如有分册）

招标编号：

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年    月     日

（一）资格审查文件内容格式

投标人可根据以下内容和顺序编排投标文件：

（1）法定代表人资格证明书（详见格式A1）及法定代表人授权委托书（详见格式A2）（如无授权时，只需提供法定代表人资格证明书），法定代表人及被授权人身份证正反面复印件；

（2）投标人投标人有效的企业营业执照或事业单位法人证书、建筑施工劳务资质以及安全生产许可证等证明文件复印件（详见格式A3）；

（3）提供无重大税收违法失信主体截图（信用中国网址：https://www.creditchina.gov.cn/）、无严重失信主体名单截图（信用中国网址： https://www.creditchina.gov.cn/）。（详见格式A4）；

（4）投标人自2022年1月1日至投标截止日期任意一年会计事务所出具无保留意见的财务报表净利润为正值，或由基本户开户银行开具的无超期、未标注欠息、诉讼等不良记录、账户未休眠的资信证明（详见格式A5）；

（5）提供拟配置项目管理机构配备（详见格式A6）：

1）项目负责人证明材料为建筑工程专业一级或二级建造师注册证书及安全生产考核合格证书（B类）复印件；

2）项目管理人员的证明材料为施工员证复印件；

3）专职安全员证明材料为安全生产考核合格证书（C类）复印件。

（6）承诺书（详见格式A7）；

（7）投标人认为需要提交的其他资料（如有，格式自拟）。

格式A1：法定代表人资格证明书格式

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：            性别：            年龄：            职务：

系                            的法定代表人。

特此证明。

投标人：（公章）

日  期：   年   月   日

注： 法定代表人身份证正反面复印件应加盖单位公章附后。

格式A2：法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：南宁轨道地产建筑工程有限责任公司

本授权书声明：注册于           (国家或地区)的             （投标人名称）在下面签字的     （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的      （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为         的   （项目名称）    的投标和合同执行，作为投标人代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

投标人代表（委托代理人）签字或盖章：

投标人：               （公章）

注：授权代理人身份证正反面复印件应加盖单位公章附后。

### 格式A3：投标人投标人有效的企业营业执照或事业单位法人证书、建筑施工劳务资质以及安全生产许可证等证明文件复印件。

### 格式A4：提供无重大税收违法失信主体截图（信用中国网址：https://www.creditchina.gov.cn/）、无严重失信主体名单截图（信用中国网址： https://www.creditchina.gov.cn/）。

### 格式A5：投标人自2022年1月1日至投标截止日期任意一年会计事务所出具无保留意见的财务报表净利润为正值，或由基本户开户银行开具的无超期、未标注欠息、诉讼等不良记录、账户未休眠的资信证明。

格式A6：拟配置项目管理机构配备情况表

拟配置项目管理机构配备情况表

(含项目负责人、项目管理人员、专职安全生产管理人员和拟投入本项目人员配备情况)

项目名称：

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 学历 | 身份证号 | 职称 | 执业或职业资格 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

注：投标人须按招标文件要求提供相应的人员证明材料。

格式A7：承诺书

承诺书

致：南宁轨道地产建筑工程有限责任公司

我司郑重承诺：我公司没有处于被责令停业，或投标资格被行政主管部门取消，或财产被接管、冻结、破产状态，在投标截止前3年内没有骗取中标、严重违约或重大安全质量事故；我公司与其他投标人之间不存在单位负责人为同一人或者控股、管理关系的情况；我公司未列入招标人不良信用名单。

如果在该项目投标过程中或者在中标后，招标人或者有管辖权的招标投标行政监管机构发现并查实我公司在所填报的该项目投标文件中存在提供虚假或不真实的信息或者伪造数据、资料或证书等情况，不管招标人或有管辖权的招标投标监管机构是否有合法的处罚依据，我公司将无条件地自动放弃该项目的中标资格；如果我公司已经收到中标通知书，我公司无条件地承认，我公司所收到的该项目中标通知书为无效文件，对招标人不具任何法律约束力；由此造成的任何后果和损失均由我公司承担。本段承诺既是我公司投标文件的有效组成内容，也是我公司真实意思的表示，对我公司在与该项目有关的任何行为中始终具有优先的法律约束力。

我司郑重承诺:在中标后，按照招标文件约定向本项目的招标代理机构一次性支付代理费用。我司已知悉代理的相关费用已包含在投标报价中，不需要招标人另行支付。若我司拒绝支付代理费用，视为我公司自动放弃该项目的中标资格。

投标人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：

正本/副本

二、资信文件格式

（一）封面格式

（项目名称）项目

投  标  文  件

资信文件

第   册（如有分册）

招标编号：

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年    月   日

（二）资信文件内容格式

投标人可根据以下内容和顺序编排投标文件：

- （1）投标人基本情况一览表（详见格式B1）；

- （2）投标人类似项目业绩表（详见格式B2）；

- （3）合同条款响应表（详见格式B3）；

- （4）资信条款响应表（详见格式B4）；

- （5）投标人认为需要提交的其他资料（如有，格式自拟）。

### 格式B1：投标人基本情况一览表格式

投标人基本情况一览表

| 公司名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册资本金 |  |  |  |
| 主要业务范围 |  |  |  |
| 企业性质 |  |  |  |
| 营业执照 |  | 1.编号： 2.营业范围： 3.发照单位： |  |
| 公司近3年营业额情况（万元） |  |  |  |
| 2022年 |  |  |  |
| 2023年 |  |  |  |
| 2024年 |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日    期：

格式B2：投标人类似项目业绩表

投标人类似项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 合同服务时间 | 招标人 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |

注：

1.项目按照时间顺序排列。

2.所有项目须提供业绩证明文件（业绩证明文件为合同关键页或业主盖章证明复印件，证明文件中须体现出合同双方、合同签订时间、合同服务内容、合同金额等信息，否则视为无效证明文件）。

投标人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日  期：

### 格式B3：合同条款响应表格式

合同条款响应表

| 序号 | 合同条款内容所在章节 | 合同条款包含内容 | 投标人承诺是否完全响应合同条款内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第四章合同条款及格式 |  |  |  |  |
| 1 | 合同协议书 | 本章节全部内容 | 完全响应 |  |
| 2 | 合同条款 | 本章节全部内容 | 完全响应 |  |

注：上述响应要求必须全部为“完全响应”，否则，投标无效。

投标人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：

格式B4：资信条款响应表格式

资信条款响应表

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件要求 | 投标文件 响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 我方确认：除了表中所列的条款外，我方的投标函将依从招标文件对于技术的全部要求和规定。 |  |  |  |  |  |

注：投标人必须仔细阅读招标文件所有条款，并把有偏离的条目列入上表，如无偏离，可在上表空格中填写内容 “/”或者“完全响应”表示，上表未列出内容的视作投标人完全接受所有条款。

投标人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日    期：

## 三、价格文件格式

（一）封面格式

（项目名称）项目

投  标  文  件

价格文件

第   册（如有分册）

招标编号：

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年    月   日

（二）价格文件内容格式

投标人可根据以下内容和顺序编排投标文件：

（1）投标函（详见格式C1）；

（2）投标报价表（详见格式C2）；

（3）投标报价明细表（详见格式C3）；

（4）投标人认为需要提交的其他资料（如有，格式自拟）。

格式C1：投标函

投标函

致：南宁轨道地产建筑工程有限责任公司

在研究了贵公司提供的《2025年-2026年南宁轨道地产建筑工程有限责任公司第三方施工劳务集中采购项目招标文件》，并考察现场后，我公司在此郑重表示，愿意按照我公司报送的资信文件确定的投入力量和工作方法，依据贵公司招标文件中提出的各项要求，我公司愿以不含税价（大写）          （¥          ），增值税率   %，含税价（大写）          （¥          ）的报价承担并完成上述项目的货物和服务等任务，项目质量满足国家现行规范、标准、招标文件要求和项目实际需要。

本投标文件是由《资格审查文件》、《资信文件》和《价格文件》三册组成。我公司同意从递交投标文件起120天内保持投标文件有效。在此有效期内，我公司将遵守本投标文件的承诺，并同意随时解答贵公司的询问，提供贵公司要求的补充资料，参加贵公司组织的主要人员的技术答辩，并随时准备接受中标通知。

我公司在此承诺，我公司若能中标，将在该项目的实施过程中，全面履行招标文件中规定的职责和义务，服务期：按招标文件要求执行。

我们理解，贵公司不一定接受最低标价的投标或其他任何投标。同时也理解，贵公司不负担我们的任何投标费用。

我公司在此确认招标人对招标文件具有最终解释权。

我公司已详细研究了招标文件包括修改文件(如有)和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白，我公司放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权利。

在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同贵公司的中标通知书将构成贵我双方共同遵守的文件，对双方具有约束力。

在本项目合同履约过程中，合同约定的税率必须遵照国家现行税法执行，最终税金在结算阶段按实际产生的税金进行核算，但合同不含税价格不因国家税率调整而调整。

投标人地址：                          投标人       (盖章)

邮政编码：                            法定代表人或其委托代理人：

电    话：   　　                              (签字或盖章)

传    真：                            日期：      年     月     日

#### 格式C2：投标报价表

投标报价表

项目名称：                                       项目招标编号：

| 序号 | 工程类别 | 单位 | 数量 | 服务期 | 不含增值税价格（元） | 税率 （%） | 税金 （元） | 含增值税价格 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第三方劳务 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 投标报价合计（不含增值税价格） |  |  |  |  | （大写）人民币 |  |  |  |
| 投标报价合计（含增值税价格） |  |  |  |  | （大写）人民币 |  |  |  |

注：投标报价保留小数点后两位，第三位四舍五入。

投标人：            （盖公章）

法定代表人或其授权代表：     （签字或盖章）

日期：

#### 格式C3：投标报价明细表（详见附表）