合同编号：

盘古路地块场地平整工程土方车队运输服务合同

工程承包人：南宁轨道地产建筑工程有限责任公司

承  运  人：

签订地点：南宁市青秀区凤岭北路111号南宁国际旅游中心3号楼37层合约采购部

签订日期：        年      月      日

盘古路地块场地平整工程土方车队运输服务合同

工程承包人：南宁轨道地产建筑工程有限责任公司（以下简称甲方）

承  运  人：（以下简称乙方）

甲方因盘古路地块场地平整工程项目而产生的建筑渣土需要外运，甲方将该项渣土外运承包给乙方。为了确保工程的顺利进行，明确双方职责，现经甲、乙双方协商一致，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国道路运输条例》及有关法规、规章规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，订立如下条款，以共同信守执行：

第一条 工程概况

1.1工程名称：盘古路地块场地平整工程；

1.2工程地点：广西南宁市青秀区盘古路；

1.3运输运距：自行考虑；

1.4运输方式：汽车运输；

1.5工作内容：包含运料、卸料、空回、洗车平台及洗车槽的过程维护及拆除、施工期间的安保等；

1.6施工工期：50日历天；

乙方承诺：甲方有权根据施工需要，不限于书面方式，调整乙方承包范围内的施工项目和施工数量，乙方不得因此而提出索赔。

第二条 签约合同价款

2.1不含增值税签约合同总价暂定为      元（大写：  ），本合同约定的不含增值税价格不因国家增值税税率变化而变化。若因国家税务政策变化导致增值税率调整，不含增值税价不变，具体税金以变更后的税率计算。

含增值税签约合同总价：暂定为  元（大写：   ）。增值税税率为9%，增值税：    元（大写：人民币：  ）。

签约合同价款仅为双方签订合同时暂定价格，最终结算以《工程量清单》（附件一）所列细目的单价和施工图范围内实际完成的合格工程数量为准。

2.2本合同单价是完成本合同《工程量清单》所列项目所有工作内容的综合单价，除《工程量清单》中注明的以外各项目合同单价中已包含了乙方为完成各项目需要的劳务、机械设备、材料及配件、水电气、安装、利润、环保、文明施工费、调遣（进出场）、临时工程的建设与拆除、治安管理、安全运输费、弃方解小、弃渣二次转运费，动力费用（燃油、电力等）；水电接驳及使用费；裸土覆盖费；车辆进出冲洗费；路政处罚费用；场内必要的临时设施费；场内临时道路修建费用；材料、设备二次倒运费用；天气原因、征地拆迁导致窝工费用与机械设备进出场费用；工料机涨价；发包方原因付款迟延或不足支付等引起的风险费用；逾期付款补偿；临时停工费用；发包人等检查引起的停工费用；各类社会保险及伤害险等保险费用；办理与渣土外运相关的手续及证件费用;第三方配合费或其他在施工中需要乙方配合的费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等。

2.3增值税单独计列。

2.4变更价款的确定：经发包人批准的工程数量变更增加或减少，按照乙方实际完成并经甲方审定的变更数量，按照合同附件《工程量清单》对应细目进行计价；无单价但有类似细目的，在合理范围内参照类似细目确定单价进行计价；既无单价也无类似细目的，按《工程量清单》组价原则由甲乙双方协商确定。

第三条 甲方权利义务

3.1乙方车辆进入甲方施工现场后，甲方负责施工现场乙方车辆调度，乙方车辆要听从甲方指挥。

3.2负责依据发包人及上级管理单位和部门的要求，结合本工程的实际情况，制定各项管理办法并送达乙方。

3.3负责施工检查，对甲方施工范围内的安全生产、文明施工、环境、进度等进行监督检查和验收。对不符合技术规范及相关要求的行为，有权要求乙方停工整顿或依据甲方的管理规定进行违约处理。

3.4监督乙方的用工和工资支付情况。根据监管要求和合同约定可对乙方实行农民工实名制管理。如乙方未按时支付其员工（包括农民工）工资时，甲方有权采取相应的解决措施：包括但不限于直接从乙方应得价款中代为支付，甲方的代为支付视为对乙方本合同项下结算价款的支付。严格审查乙方提供的农民工工资清单，人数、工天与实名制管理考勤结果相匹配，工资标准与行业平均收入水平相近。甲方对农民工工资清单的审查，不免除或减轻乙方按照合同约定应当承担的责任。

第四条 乙方权利义务

4.1负责办理乙方人员、车辆进场必备的手续及证件。

4.2乙方在车辆入场前，应当将施工现场整理完毕，保证道路行驶畅通。

4.3乙方确保按甲方要求将该工程所需车辆驶入甲方指定位置。

4.4乙方运输车辆必须服从甲方在该合同有效期内合理的管理、调度和指挥，严格遵守施工现场交通规则。

4.5对本工程内容、合同条款、价格等信息负有保密义务。

4.6乙方在合同期内，在甲方无过错情况下，不得怠工、不得停工、不得旷工、不得无故刁难，确保施工正常，确保工期顺利进行，如出现上述情况，乙方需向甲方支付违约金。因台风、暴雨等自然灾害等不可抗拒因素除外。

4.7乙方不得私自转卖所运输的物品，如发现乙方私自转卖，需向甲方支付违约金，并赔偿给甲方造成的经济损失。

4.8乙方加强驾驶人员及工作人员的管理，杜绝打架、斗殴、酗酒滋事、酒后驾驶、无证驾驶、疲劳驾驶等现象的发生，否则需向甲方支付违约金。所造成的后果及损失和责任，由乙方及当事人承担。

4.9在合同履行期间，如有事须与甲方现场工作人员联系，由甲方现场工作人员与发包人协商，如乙方违约给甲方造成的经济损失，由乙方全部赔偿。

4.10乙方必须按照甲方指定的工程进度、作业时间、作业面等完成各项装运任务。乙方在履行合同过程中，必须确保运输安全，如果发生各类人身、财产安全事故，均由乙方负责承担。

4.11乙方必须加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全计划，确保施工安全；必须为从事危险作业的农民工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。保险事故发生时，有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。承担由于自身责任造成的返工、工期拖延、安全事故造成的损失及各种罚款。

4.12加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定；按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作，做到文明施工。

4.13自觉接受甲方、发包人及有关部门的管理、监督和检查。施工过程中投入必要的安全生产费用，采取完备的安全防护措施，消除事故隐患。

4.14服从甲方转发的发包人的指令，履行甲方与发包人签订的总包合同约定的与本合同工程有关的所有义务及工作程序。在本项工程中，发包人对甲方的要求以及甲方向发包人的承诺，对乙方具有同样的制约作用。

4.15信守合同，维护甲方的信誉。自觉接受政府职能部门、发包人、甲方的技术指导、安全质量监督检查。

4.16施工负责人、技术负责人、质量安全负责人、特殊工种等主要人员的资格证和上岗操作证须向甲方提供原件核对，并留存复印件备案；且一线生产人员应符合国家法定年龄；乙方雇员进出场必须在甲方登记；否则，甲方有权解除合同。

4.17乙方应当每月向甲方提供加盖乙方公章的工资发放单，按月足额发放工资，并接受甲方的监管。由甲方代发工资的还应每月向甲方提交代发工资委托书。严格履行个税扣缴义务，个税由乙方自行承担，向甲方提供的农民工工资清单均为税后金额，确保个税缴纳义务已完成。乙方必须及时、足额为履行本合同人员缴纳国家规定的社会保障费用。

4.18乙方运输时，必须按照甲方的安全管理制度进行运输，严格执行甲方的限速行驶要求。如发现乙方车辆倒车警报或警示灯或倒车影像已损坏还继续施工的，乙方车辆超速行驶的，甲方有权对乙方进行处罚，若因超速超载问题业主或总包对甲方进行罚款，甲方有权对乙方处于双倍罚款，由此产生的一切后果由乙方承担。乙方需按规定配备监护人，在卸渣过程中对其监护，同时每50人配备1名安全员，乙方配备的人员需满足业主及甲方的相关要求并由甲方统一管理。乙方负责派人指挥倒渣，若因地方政策或业主要求对车辆、装渣、外运、冲洗、密封等有新的要求或约定时，乙方按新文件或要求执行，合同单价不作调整。

4.19负责分包工程施工界内的用水、用电（水源、电源甲乙双方应根据具体情况约定）及独立使用的施工便道和临时设施的修建和维护；自行承担自有人员的吃、住、行及施工机械设备的搬迁费用。

4.20乙方投入运输的车辆必须满足甲方运输要求，保证投入的车辆性能良好的自卸汽车80辆以上，施工高峰期车辆总投入不少于90辆，且满足甲方出渣运输各阶段施工能连续不间断地作业，进场后的人员和车辆未经甲方同意，乙方不得私自调离工地或中途退场。每台出渣车必须配置倒车声光报警系统、倒车雷达、倒车影像系统，现场所有车辆的驾驶室和料斗都不可升起检查或维修。每台大车按需配备满足现场施工要求的司机，严禁疲劳驾驶，由于管理不善疲劳驾驶，造成的损失乙方承担全部责任。进场后的人员和车辆未经甲方同意，乙方不得私自调离工地或中途退场，否则，由此造成的损失乙方承担全部责任。施工进场前乙方所有进场机械设备必须备案，进场车辆甲方要求必须挂牌，若因车辆手续不齐全造成车辆被扣或被处罚等一切经济损失均由乙方自行承担。

4.21乙方出渣运输过程中做好防滑措施，由于措施不力造成的事故损失由乙方自行承担。

4.22进入施工现场车辆，必须持有有效的车辆行驶证、驾驶证、保额至少为150万/辆保险单，并报乙方备案同意后方可进入施工现场。

4.23乙方应根据具体情况，配备满足本工程需要的机械设备和周转材料。甲方也可根据情况将自己所有的周转材料和机械租赁给乙方使用，双方另行签订租赁使用合同。

4.24乙方自备的机械设备需符合安全性能要求，满足施工需要。乙方机械设备进场后、使用前，由甲乙双方共同对安全性能符合要求的进场机械进行现值评估，评估结果由双方签认后作为本合同的组成部分。乙方进场的机械必须服从甲方的统一管理。

4.25 乙方的运渣车必须在年检合格期内，进入施工场地内各类车辆的驾驶员必须取得相应资格驾驶证，且无发生严重交通事故记录。乙方应为进场的各类车辆购买保险金额不低于150万的第三者商业保险。

4.26乙方所有车辆和移动设备应按业主要求配备1个行车记录仪，最低配置为带显示屏、内存32G，摄像头像素720p、录制时间不低于72小时，所有车辆、设备入场前必须通过甲方和发包人的检查，申办通行证。

4.27乙方自行采购的辅料，必须符合国家、行业有关法律、法规、标准、规范要求，有出厂合格证及检验报告单，并经甲方检验后方可使用，否则，视为乙方使用了不合格材料，乙方必须无偿返工并承担由此造成的一切损失和责任；甲方的检验不免除乙方对其所购材料质量应负的责任和义务，使用该材料对工程和他人人身、财产造成损害的，乙方应承担一切责任。

4.28乙方自带的用电、用水、生产、生活等材料、物资必须符合国家、行业有关法律、法规、标准、规范及甲方安全质量环保、文明施工、标准化管理等要求，否则，甲方有权要求替换符合要求的材料、物资，费用由乙方承担。

4.29乙方负责提供的材料和设备，应向甲方提供材料和设备的合格证明及出厂证明，并对材料和设备的质量负责。如乙方采购的材料和设备不符合图纸或有关标准要求时，乙方应在甲方要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工场地，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由乙方承担。

4.30乙方负责协调处理土方开挖过程中红线内外区域涉及与第三方有关的争议问题。

第五条 安全、文明、环保要求

5.1乙方应遵守国家、地方政府及发包人颁布的有关施工安全、劳动保护、文明施工、卫生管理、环境保护等法规制度和甲方制定的本工程的关于安全、环保、现场文明施工、标准化管理方面的有关要求，严格按照安全环保标准组织施工，做好本工程的安全管理工作。

5.2乙方进场后必须接受甲方的安全教育、管理；乙方要按照国家法律法规设置专职安全管理人员，保障施工现场的安全；特殊工种操作人员必须经过专业培训，取得证件，才能上岗。乙方应将人员培训的记录报甲方备案。

5.3乙方对本工程安全负责，应配备必要的安全防护设施，并按照国家有关安全生产法律、行政法规、操作规程执行，服从甲方安全监督和管理。乙方责任造成的人身伤亡、机械事故及其他财产损失均由乙方承担，同时一旦发生任何事故，乙方应立即采取一切合理必要的措施保护现场，防止损失的扩大，并立即向甲方报告事故详情。

5.4乙方按有关规定妥善处理因运输产生的废水、废气、噪声、淤泥、垃圾等各种影响环境污染的因素。由于乙方原因造成的环境污染事件，乙方应负全部责任并承担由此发生的所有费用。

5.5乙方应确保投入现场的设备、运输车辆性能完好、牌照证件齐全且符合法律法规要求，如因设备、车辆发生故障造成甲方、第三方人员伤亡或财产损失，由乙方承担全部责任。乙方驾驶员和工作人员因自身原因造成的安全责任事故（经济和法律责任）或甲方、第三方人员伤亡或财产损失，由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。由此造成甲方经济损失的，乙方还应负责赔偿甲方损失。

5.6乙方自行负责运输、卸料全过程的安全生产。因运输、卸料发生安全生产事故或造成人员伤亡、财产损失（含造成第三方人员伤亡、财产损失），由乙方承担全部责任。由此造成甲方经济损失的，乙方还应负责赔偿甲方损失。

5.7乙方负责运输过程中的安全。因遗落、抛洒装载物造成环境污染或交通事故，由乙方承担全部责任。由此造成甲方经济损失的，乙方还应负责赔偿甲方损失。

5.8乙方自行选择卸料地点，并负责卸料地点安全。如因卸料堆放发生安全生产事故或造成人员伤亡、财产损失（含造成第三方人员伤亡、财产损失），由乙方承担全部责任。由此造成甲方经济损失的，乙方还应负责赔偿甲方损失。

5.9乙方须于每月5日前向甲方提交上月《月度安全工作报告》，内容包括：国家、省（区）、市及行业主管部门等近期安全检查重点内容的落实情况；当月项目安全风险辨识、评估及管控措施（附隐患排查台账、整改记录）；安全培训、应急演练及事故处置情况（附影像及签到记录）；次月安全工作计划及重点管控方向。

5.10甲方有权就安全质量提出合理管控要求，乙方应按要求落实执行。

5.11甲方有权采取多种方式进行检查，乙方须配合检查并提供安全生产相关材料。

第六条 双方驻工地代表

6.1 甲方委派的担任驻工地履行本合同的工地代表为：   ，职务：项目经理，负责本工程安全质量监察，进度及质量控制、检查及其它事项，负责审批收方结算资料等文件，签发或发布相关指令。

6.2乙方委派的担任驻工地履行本合同的工地代表为:   ，身份证号：   ，负责本合同工作内容组织实施，处理施工中的收方结算、材料领用、签订补充协议及其他书面往来文件、结算领取工程款等相关事宜。

6.3 甲乙双方若需更换驻工地代表，应及时通知另一方。甲方有权要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的乙方驻工地代表和其他人员，乙方应予以撤换。

6.4双方约定：甲方出具并经甲方审核程序及工地代表亲笔签字并加盖甲方项目部公章的结算单，作为施工期间和最终结算、付款的唯一依据，除此之外乙方持有的任何证明、收条、欠条、信函等文件资料，都不得作为结算、付款依据。甲方其他人员的任何签字、签认都不具有该事项最终确认的效力。

第七条 工程价款的结算与支付

7.1工程数量计算方式

附件一《工程量清单》中的数量仅为合同暂定数量，实际结算数量以发包人、甲方、乙方共同确认的开挖前原始地貌标高数据为基础，并以乙方实际完成、依据《工程量清单》中的计量规则由发包人、甲方、乙方共同认可的最终开挖完成标高数据为准。工程量清单的任何错误和遗漏，不能免除乙方根据合同规定的义务和按图纸、规范履行合同的责任。

- 7.2.工程款支付

- 7.2.1 预付款：无预付款。

- 7.2.2 进度款：按工程形象进度支付进度款，发包人、甲方、乙方按月确认工程量，并签认《工程量确认单》确认已完成的工程量及工程价款。乙方应当在甲方通知开票后提供足额的增值税专用发票及请款函等请款材料，工程款支付对应工程进度及支付比例详见《工程款支付一览表》；

| 工程款支付一览表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程进度 | 支付比例 | 备注 |
| 第一笔：达到合同工程量比例的20%并经甲方书面确认后，甲方在收到乙方全套完整无误的请款材料后20个工作日内，甲方按20%合同工程量比例所对应工程款的70%并扣除乙方应扣款项后拨付乙方。 |  | 本工程按照合同工程量比例节点，共支付3笔进度款。 |
| 第二笔：达到合同工程量比例的50%并经甲方书面确认后，甲方在收到乙方全套完整无误的请款材料后20个工作日内，甲方按50%合同工程量比例所对应工程款的70%并扣除乙方应扣款项后拨付乙方。 |  |  |
| 第三笔：达到合同工程量比例的80%并经甲方书面确认后，甲方在收到乙方全套完整无误的请款材料后20个工作日内，甲方按80%合同工程量比例所对应工程款的70%并扣除乙方应扣款项后拨付乙方。 |  |  |

- 7.2.3完工款：本工程完工，甲方在收到乙方全套完整无误的请款材料（包括但不限于请款函、竣工验收报告、移交单等）后20个工作日内，甲方按已完成工程价款的 80 %并扣除乙方应扣款项后向乙方支付款项；

- 7.2.4结算款：

- ①工程竣工且经甲方验收，确认达到合同约定的质量标准后，双方办理合同价款的最终结算手续，结算完成（即结算审定表经双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方单位公章）后，甲方在收到乙方全套完整无误的请款材料（包括但不限于请款函、结算审定表、劳务人员工资发放表、劳务人员考勤表、工人工资支付证明）后20个工作日内，向乙方支付至结算额的90%；

- ②甲方收到乙方提供的劳务人员工资已付清凭据（即工人工资支付证明，支付证明的支付方式应以银行流水为主。如无银行流水的，甲乙双方应先进行商榷，但支付证明必须提供能体现付款方（真实姓名）、收款方（真实姓名）、金额、转账时间、收款时间、付款单号等信息））后进行核实，确认无误后向乙方支付至结算额的100%。

- 7.2.5质量保证金：结算金额的 / %作为工程质量保证金，期间不计利息。工程质量保修期届满后，甲、乙双方办理工程质量保证金结算手续后14个工作日内，甲方将剩余的工程质量保证金支付给乙方。

- 乙方应在甲方每次付款前开具足额增值税专用发票（9%税率，工程质量保证金金额与甲方向乙方支付的结算金额余款合计开具发票）给甲方，否则甲方有权拒绝付款且无须承担任何违约责任。

- 乙方应当在本款项下明确收款账户，甲方向该账户的支付的款项均视为乙方已经收到。

- 乙方申领的进度款资料存在高估冒算、弄虚作假的，甲方应当先行就无争议部分进行审核，并按照前述约定，完成支付。

- 双方明确，甲方对乙方提交的申请进度款的资料审核不构成进度结算、定期结算。本分包工程结算流程和结算定案按合同相关约定执行。

- 甲方有权以商业承兑汇票、银行承兑汇票、保理、供应链等非现金方式向乙方支付工程款，如需贴现，费用由乙方承担。

- 乙方按约应承担的违约金以及按合同应交的其他款项，在乙方接到甲方通知之日起5个工作日内，由乙方转账至甲方银行账户，如超期未交纳的，甲方向乙方支付款项时有权扣除。

- 7.2.6 关于乙方指定收款账户：乙方指定下列账户为收款账户，甲方采用转账方式付款时，应支付至下列帐户。如乙方变更收款帐户，应提前十五天以上书面通知甲方，否则造成资金的损失由乙方自行承担，与甲方无关。乙方指定收款帐户为：

- 账户名：【                                        】

- 开户行：【                                        】

- 账  号：【                                        】

7.3.增值税条款

- 7.3.1 双方基本信息

| 甲方 | 名称 | 南宁轨道地产建筑工程有限责任公司 |
| --- | --- | --- |
|  | 纳税人身份 | ☑一般纳税人 □小规模纳税人（请勾选） |
|  | 纳税人识别号 | 91450100198466905E |
|  | 地 址、电 话 | 南宁市青秀区凤岭北路111号南宁国际旅游中心3号楼38层/0771-5857742 |
|  | 开户行及账号 | 中国建设银行股份有限公司南宁金湖北路支行/45001604264050702251 |
|  | 联行号 | 105611047850 |
| 乙方 | 名 称 |  |
|  | 纳税人身份 | ☑一般纳税人 □小规模纳税人（请勾选） |
|  | 纳税人识别号 |  |
|  | 地 址、电 话 |  |
|  | 开户行及账号 |  |
|  | 联行号 |  |
|  |  | 该开户行为乙方在税务局已备案的乙方单位账户。 |

7.3.2 任何一方如上述信息发生变更，应提前10日以书面方式通知另一方。如一方未按本合同规定通知而使另一方遭受损失的，应予以赔偿。乙方在开具发票前，需向甲方确认上述开票信息，否则，由于乙方未向甲方确认导致开票信息与实际不符，造成发票无法抵扣等问题，全部责任由乙方承担，并赔偿甲方相应损失。

7.3.3 乙方开具的增值税专用发票应保证信息完整、内容规范，备注栏按甲方给定信息备注清楚，否则退回重开；乙方开具增值税发票后，次月必须在税务网进行抄税，未经甲方事先书面同意，乙方不得擅自将已向甲方开具的增值税发票作废。若乙方擅自作废发票，需向甲方承担作废发票金额2%的违约金并承担因擅自作废给甲方造成的所有责任及损失。

7.3.4 增值税税率变化：合同执行过程中如果遇到国家税务政策调整，增值税税率发生变化的，按新的税率执行，不含税价不变，仅调整增值税税率的原则进行相应调整。

7.3.5 本合同所涉应税行为计税方法（请勾选）

☑一般计税方法   □简易计税方法

7.3.6发票及其他相关信息

7.3.6.1.每次乙方在甲方付款前必须提供符合国家现行税法规定的合法有效等额增值税专用发票，甲乙双方一致确认提供发票为主合同义务而非附随义务，若乙方未按要求提供发票，甲方有权暂停付款。

7.3.6.2.若乙方为小规模纳税人，则乙方需提供由税务机关代开的增值税专用发票。

7.3.6.3.乙方提供发票不符合法律法规规范性文件规定或不符合合同约定开具、送达、认证、抵扣增值税发票的情形：

（1）开具虚假发票的（如：虚开增值税发票，开具伪造、变造的增值税发票）；

（2）开具发票种类错误的（如：增值税专用发票开成增值税普通发票）；

（3）开具发票上记载的信息错误的（如：双方基本信息、发票号码、开票时间、金额、税率、税额等错误；字迹不清，压线、错格；项目不齐全；缺少发票专用章；备注栏遗漏填写等）；

（4）因迟延送达增值税专用发票导致甲方不能认证、抵扣的；

（5）因开具虚假增值税专用发票导致甲方不能认证、抵扣的；

（6）因开具的增值税专用发票上记载的信息错误导致甲方不能认证、抵扣的；

（7）汇总开具增值税专用发票时，未一并提供防伪税控系统开具的《销售货物或提供应税劳务清单》的；

（8）其他违反法律法规规范性文件规定或合同约定开具的增值税发票的。

7.3.6.4.甲方若同时遗失增值税专用发票联和抵扣联，则乙方应为甲方提供加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件作为增值税进项税的抵扣凭证或记账凭证。甲方若丢失抵扣联、发票联其中之一的，可用另外一联复印件，无需乙方提供记账联复印件。

7.3.6.5.甲方根据本合同约定从当期分包工程款中扣除了乙方的违约金、损失赔偿、代扣代缴费用等款项的，乙方仍应按扣除前的当期分包工程款金额开具增值税发票。

7.3.7违约责任

（1）若乙方开具或提供的或税务机关代开的增值税发票存在第8.6.3 第3款约定情形之一的，则甲方有权拒收增值税发票，并有权暂停支付相应款项直到甲方收到符合要求的增值税发票之日止。甲方拒收发票或暂停支付款项等行为，不视为违约，且乙方不得以此为由中止履行合同约定的义务。乙方在甲方拒收发票之日起7日内重新开具或提供符合要求的增值税发票并送达甲方。若因甲方原因提供错误开票信息的，甲方应在拒收的同时向乙方提供正确开票信息。

（2）若乙方开具或提供的增值税专用发票存在第8.6.3款约定情形之一的，除适用第8.7（1）款约定外，乙方还应按甲方要求采取其他补救措施，同时，甲方有权要求乙方支付签约合同价的【1】%的违约金或违约金【1】万元（以二者数额高者为准），并赔偿甲方损失，因甲方原因造成开票信息错误的除外。

（3）若乙方开具或提供的增值税专用发票发生第8.6.3款的情形超过3次的或给甲方造成重大损失的，则乙方除按第8.7（1）款约定承担责任外，甲方有权单方解除本合同。

（4）由于乙方的不规范涉税行为导致甲方受到税务局协查并给甲方造成涉税风险和损失的，乙方应承担甲方全部损失，甲方有权单方解除本合同。

（5）若乙方由一般纳税人身份变为小规模纳税人身份的，或者计税方法发生变化的，或者政策法规规范性文件发生变化的，并导致甲方可抵扣的进项税额减少或被税务机关要求补缴税款的，则减少的进项税额或补缴的税款应由乙方承担，甲方有权从将支付的任何一笔工程款中扣除。

（6）乙方向甲方提供其他增值税扣税凭证的，均适用于本合同中第六条有关增值税专用发票的约定。

（7）乙方过程中开具发票的总金额不作为双方结算的金额，最终结算金额根据合同约定的时间和方式由双方确定。乙方开具的发票金额超过最终结算金额的，由双方后期对超开具部分的发票进行冲正处理。

第八条 竣工结算及移交

8.1分包工程完成经甲方认可后14天内，乙方向甲方递交分包工程竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照本合同约定的合同价款及结算方式，进行工程竣工结算。

8.2甲方收到乙方递交的分包工程竣工结算报告及结算资料后应及时进行核实，给予确认或者提出明确的修改意见。甲方确认竣工结算报告后，双方办理竣工结算，签订封账协议，上述程序完毕后，甲方向乙方按照合同约定支付分包工程竣工结算价款。

第九条 违约责任

9.1当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：

9.1.1甲方在付款宽限期后，仍逾期支付的（乙方未履行向甲方开具增值税发票等合同约定的义务除外），甲方对逾期付款部分从宽限期满的次日起向乙方支付违约金。

9.1.2违约金按中国人民银行同期活期存款利率计算，计算的基数以甲方最后一笔付款时剩余欠款金额为准，不包括前期逾期但现已支付部分的款项，计算时间从付款宽限期满的次日起。

9.1.3违约金最高不得超过本合同项下双方结算价款（不含增值税）的 1 %。除此之外，甲方不再承担其他任何违约责任及资金占用期间的利息等损失。

9.2乙方无故怠工、停工、旷工、刁难，造成运输停滞，按每天每辆运输车10000元向甲方支付违约金。造成甲方停工的，甲方有权单方面解除合同，乙方必须无条件退场，赔偿因停工给甲方造成的一切损失。

9.3乙方不得私自转卖所运输的物品，如发现乙方私自转卖，按每车10000元支付甲方违约金，并赔偿给甲方造成的经济损失。

9.4.乙方加强驾驶人员及工作人员的管理，杜绝打架、斗殴、酗酒滋事，酒后驾驶，无证驾驶，疲劳驾驶等现象的发生，如发现一次支付甲方违约金10000元。所造成的后果及损失和责任，由乙方及当事人承担。

9.5本合同中所涉及的债权，乙方不得转让，也不得用于任何形式的担保。若乙方擅自将债权转让或用于担保的，乙方应按转让或担保债权金额的20%向甲方支付违约金。

9.6乙方应提供真实、有效、合格的增值税专用发票，如乙方提供虚假或虚开的增值税专用发票，甲方有权拒收或退回，乙方应负责无偿更换，并自行承担相应法律责任。由此造成甲方无法及时认证、抵扣税款等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

9.7乙方应按合同约定及时向甲方提供增值税专用发票，逾期提供的，每逾期一天，乙方应向甲方支付违约金1000元。因乙方开具的增值税专用发票不及时，造成甲方无法及时认证、抵扣税款等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

9.8乙方在施工过程中不得侵犯任何第三方的知识产权，因侵犯他人的知识产权所引起的责任由乙方承担，并赔偿甲方因此受到的一切损失。

9.9乙方违约的，应承担甲方因此遭受的一切损失(包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、保全费、保全保险费、公告费、差旅费、评估鉴定费等)。

第十条 合同解除

10.1当下列情形发生时，本合同可解除：

10.1.1出现合同约定的合同解除情形；

10.1.2甲乙双方协商一致。

10.2当合同解除后，甲乙双方按如下约定进行合同解除后的计量、付款和结清：

10.2.1合同解除后，甲方将按乙方完成的、甲乙方代表签认的、符合本项目验收标准的工程数量和《工程量清单》（附件1）单价进行计量。

10.2.2合同解除后，甲方将暂停对乙方的一切付款，在查清剩余应付款项并扣除有关款项（如违约金等）后再行支付。

10.2.3一方要求解除合同应以书面形式告知对方。合同解除后有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

第十一条 其它约定

11.1乙方对甲方负责，严格按照发包人、甲方有关质量、安全、技术、环保、文明施工等标准执行，在甲方下达的施工进度计划（含节点计划）内完成施工。

11.2临时工程

11.2.1施工便道由甲方统一规划、设计，由乙方修建至各工点。施工便道日常维护由乙方承担，费用已包含在综合单价中，甲方不再另行支付。

11.2.2 乙方应根据施工需要办理通过第三方道路的通行权，费用已包含在综合单价中。需要甲方协调时，甲方应积极协助。

11.2.3施工中涉及弃土、弃渣、水系、支挡、围挡等由甲方统一规划、设计，由乙方修建、维护并承担费用，其已包含在综合单价中，甲方不再另行支付。

11.2.4乙方生产生活所用工棚、场地等所有临时工程和设施由乙方修建，乙方自备设备由乙方安装、调试，上述费用均已包含在综合单价中，甲方不再另行支付。

11.2.5施工水、电接驳及使用由乙方自行负责，电力、用水等设施（包含变压器、配电盘以上及以下）由乙方保管、维护，丢失、损坏的由乙方承担损失，费用已包含在综合单价中，甲方不再另行支付。

11.2.6乙方设备、人员调遣及食宿由乙方负责，费用已包含在综合单价中，甲方不再另行支付。

11.2.7所有临建设施按照发包人或甲方标准执行，费用已包含在综合单价中，甲方不再另行支付。

11.3因征地、拆迁、地方干扰、工艺中断、图纸滞后、材料供应、不可抗力等引起的停窝工损失及风险由乙方承担，相关费用已包含在综合单价中，乙方不得以此为由向甲方另行索赔。

11.4乙方承诺在履行本合同过程中遵纪守法，保证甲方免于承担因乙方违反法律而引起的任何责任。

11.5未经甲方书面授权，乙方不得以甲方名义或类似甲方名义从事任何活动。否则，一切责任均由乙方承担。

11.6乙方在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，乙方应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告甲方，乙方应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误按发包人批复（工期顺延、停工费用）给乙方补偿。

乙方发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

11.7乙方在撤场前，由乙方在本工程所造成的外欠款应全部付清，并向甲方提供相应凭证。如未付清，在相关方找到甲方时，乙方应按甲方要求及时处理，否则甲方有权用乙方预留款代付。

乙方撤离现场时，应运出自带小型机具并清除剩余材料、垃圾和各种临时设施，做到现场和工程整洁，达到甲方认可的状态。若甲方清理，则因此而发生的费用由乙方承担，甲方将从应付乙方的款项中扣除。

11.8鉴定。甲乙双方对乙方完成工程量存在争议且无法协商一致时，双方同意将争议部分提交予以鉴定，甲乙双方以鉴定结果计算工程量并进行结算支付，鉴定费用由乙方承担。

11.9乙方下属农民工因工资问题发生上访或群体事件，乙方应在接到甲方通知后12小时内到甲方指定地点或者政府有关部门进行处理；逾期不处理的，乙方同意由甲方会同当地政府或者劳动行政管理部门，依据农民工提供的证据，确定乙方的欠薪金额并予以代付，乙方同意无条件接受该代付金额，并由甲方在应付乙方的工程价款或质保金中扣除，工程价款或质保金不足的，甲方可向乙方追偿；同时，乙方应按拖欠工资总额的30%向甲方承担违约责任。

第十二条 争议解决方式

12.1甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十三条 不可抗力

13.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不能预见，在合同履行过程中不能避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如台风、泥石流、洪水、山体滑坡、地震、海啸、流行疾病、骚乱、戒严、暴动、战争、政府行为等。

不可抗力发生后，甲乙双方应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。双方对其损失的意见不一致的，按第14条〔争议的解决方式〕的约定处理。

13.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后30日内提交最终报告及有关资料。

13.3 不可抗力后果的承担

13.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。

13.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程、已运至施工现场的甲方提供的材料和工程设备的损坏，由甲方承担；

（2）乙方自备的机械、材料的损坏由乙方承担；

（3）甲方和乙方承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4）因不可抗力影响乙方履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致乙方停工的费用损失由甲方和乙方合理分担。

不可抗力发生后，乙方应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，乙方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。因乙方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

13.4 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过30日或累计超过60日的，双方均有权解除合同。

第十四条 附则

14.1乙方承诺：乙方及其工作人员不向甲方工作人员赠送礼金、礼品、有价证券、购物卡及其它有价物品等，不邀请甲方工作人员吃喝游玩及其它娱乐性消费；不向甲方工作人员提供任何工作以外的便利和好处；在合同履行过程中不弄虚作假骗取工程款。若乙方违背上述承诺且经甲方法人单位或其上级纪委监察机关查实认定，或国家司法机关立案查处，视为乙方违约，乙方承担暂定合同总价的10%的违约金，违约金及乙方因违背承诺行为所取得的不当利益一并在结算中扣除。

甲方工作人员向乙方索贿的，乙方及其工作人员应向甲方法人单位或其上级纪检监察部门、国家司法机关检举。

14.2合同签订前乙方必须提供其营业执照、道路运输经营许可证、车辆营运证、资质证书、安全生产许可证、法定代表人授权委托书等资料原件由甲方进行审核。甲方审核通过后，乙方应将以上证件复印件加盖公章交由甲方，并作为本合同附件之一。

14.3在本合同履行过程中，如任何一方发生税务登记、公司名称等重大信息的变更事项，应在重大信息变更后7日内书面通知对方变更情况，并提供相关信息资料。

14.4双方确认双方所预留的以下地址为往来函件、法院（仲裁、公证等机构）法律文书的送达地址，任一方变更送达地址必须在变更地址之日起7日内向对方书面通知，否则不发生送达地址变更的法律效力，对方按原地址送达仍然为有效送达，以信件或快递方式送达的，以发邮后第三日视为送达。

双方确认下列预留的邮箱号、手机号真实有效，预留的邮箱号、手机号作为双方之间发送有关通知、资料的有效联络方式，任何一方向对方的下述邮箱号、手机号发送即视为送达。如需要变更下列预留的邮箱号、手机号，应当书面通知对方，自通知到达时发生变更。

甲方送达地址：

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

乙方送达地址：

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

17.5双方对本合同条款均已完全理解，对履行本合同可能存在的各项风险包括工程停建、工期变更、因发包方原因付款迟延或不足支付、自然条件变化、征地拆迁滞后、图纸迟延等均已充分判断，乙方签订本合同则视为自愿承担可能存在的各种风险。

14.6未尽事宜由双方在合同执行过程中协商，并签署补充协议书。

14.7本合同从双方签字并盖章之日起生效，甲乙双方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。分包合同的权利义务终止后，双方应遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

14.8本合同正本叁份，具有同等效力，甲方执贰份，乙方执壹份。

（以下无正文）

| 工程承包人：（盖章） | 承运人：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 或委托代理人： | 或委托代理人： |
| 签订日期： |  |

附件一：

工程量清单

工程项目名称：盘古路地块场地平整工程项目土方车队运输服务

附件二：

乙方投入本合同工程主要机械设备表

工程项目名称：盘古路地块场地平整工程土方车队运输服务

| 序号 | 品种 | 规格型号 | 单位/辆 | 数量 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自卸车 |  |  | 满足现场需要 | 根据现场需要 | 施工现场 |  |

附件三：

乙方投入本合同工程主要人员表

工程项目名称：盘古路地块场地平整工程土方车队运输服务

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 身份证号 | 工种 | 特殊工种证件号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

附件四：

不拖欠农民工工资承诺书

南宁轨道地产建筑工程有限责任公司：

为了切实维护农民工的合法权益，确保社会和企业稳定，根据各级政府和相关主管部门的相关要求，结合我公司承包的盘古路地块场地平整工程项目土方车队运输服务的施工实际情况，特作如下慎重承诺:

1、我公司将严格按照上级主管部门以及贵项目部关于农民工工资发放的相关要求，切实做好农民工工资发放工作;

2、我公司一定按照规定将农民工工资足额、直接发放到农民工手中；保证将每月发放的农民工工资表(表格形式、现场负责人和班组长签字认可、农民工本人签字)于每月5日前将上月农民工工资如实、及时上报给贵项目部，否则我司愿意接受贵项目部的处理;

3、如因农民工工资发放、处置不力，导致农民工有不同形式的上访、闹访、集访等事件发生，项目部将立即停止对我公司工程款的支付，我公司愿意将剩余工程款用作民工工资保证金。由此造成的一切不良后果和损失由我公司承担，并与贵项目部无关。

特此承诺！

承诺单位：

法人代表或授权委托人：

年    月    日

附件五：

工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：

工程项目地址：

甲方：

乙方：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条  甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得损害国家利益、集体利益和对方的合法权益，不得违反工程建设管理、施工安装的法律法规及规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，并向监管单位报告；情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条  甲方的责任

甲方及甲方相关工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

不准以任何理由向乙方和相关单位无偿或以明显低于市场价格借用房屋、车辆、金钱或其他贵重物品等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加乙方和相关单位安排的有可能影响公正执行工作任务的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属介绍参与同甲方工程项目工程专业分包合同有关的设备和材料采购、工程和劳务分包等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程专业分包合同规定以外的材料、设备等。

第三条  乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员无偿或以明显低于市场价格出借房屋、车辆、金钱或其他贵重物品等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位及其工作人员报销应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准明示或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织安排有可能影响公正执行工作任务的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）乙方（民企或个体）接受甲方监管单位的监管、监督执行。

第四条  违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一，二条责任行为的，甲方应按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予追责处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反责任书第一，三条责任行为的，乙方应按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予追责处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成损失的，应予以赔偿。

第五条  本责任书经双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方单位公章后立即生效。

第六条  本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条  本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）           乙方单位：（盖章）

法定代表人或                  法定代表人或

授权代表（签字）：             授权代表（签字）：

年   月   日                  年   月   日